- Приложение

- к постановлению Администрации города

- от 02.07.2019      №  1178-п

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммар-ное) значение показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора |  | 2015-2022 | тыс. руб. | Всего: | 48 935,4 | 43 240,3 | 60 985,0 | 49166,7 | 40036,6 | 63647,7 | 63647,7 | 123 629,0 | 493288,4 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 26233,9 | 41825,6 | 41825,6 | 54 114,0 | 32771,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 11786,3 | 18791,2 | 18791,2 |  | 81433,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 2500,0 | 2016,4 | 3030,9 | 3030,9 | 69 515,0 | 84140,2 |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | 1,0 |  | м. п. |  | -* | -* | -* | 0 | 0 | 360 | 360 | 334 | 1054 |
| Мероприятие 2: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2015- 2020 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - |  | - | - | 2 000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанной программы | 1,0 |  | Да – 1 Нет - 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 3: Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015-2016 |  | Местный бюджет | 26 952,0 | 7 031,0 |  |  |  |  |  |  | 33 983,0 |
| Мероприятие 4: Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015- 2017 |  |  | 5 654,0 | 18 155,0 | 9 470,0 | - | - | - | - | - | 33 279,0 |
| Мероприятие 5: Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 |  | 2019-2020 |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |
| Мероприятие 6: Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково |  | 2019-2020 |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| Мероприятие7: Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» |  | 2020 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |
| Мероприятие8: Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова |  | 2019 |  | Всего: |  |  |  |  | 9603,4 |  |  |  | 9603,4 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  | 6292,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2827,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 483,6 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб . | Всего: | 83 541,4 | 68 426,3 | 70 455,0 | 49166,7 | 61640,0 | 64097,7 | 63647,7 | 123 629,0 | 584603,8 |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40 337,2 | 32200,0 | 32526,6 | 41825,6 | 41825,6 | 54 114,0 | 334007,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 14613,4 | 18791,2 | 18791,2 |  | 84260,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34 606,0 | 26 183,0 | 12520,0 | 2500,0 | 14500,0 | 3480,9 | 3030,9 | 69 515,0 | 166335,8 |

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год