Приложение к

постановлению Администрации города Обнинска

24.07.2015 № 1244-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | … |  |
| 1. 2. 3. 4. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 47540 | 23000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 140540 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 66896,5 | - | - | - | - | - |  | 66896,5 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 114436,5 | 23000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 207436,5 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  | 100 000 |
|  | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 17310 | 10000 | 12000 | 22000 | 25000 | 27000 |  | 113310 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2430,7 |  |  |  |  |  |  | 2430,7 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 19740,7 | 10000 | 12000 | 22000 | 25000 | 27000 |  | 115740,7 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 18000 | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |  | 90000 |
|  | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20790 | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 |  | 114790 |
|  | Индикатор 1 Количество дворов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | Ед.в год |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |  | 93 |
|  | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 202445 | 202000 | 210606 | 222507 | 236157 | 251807 |  | 1325522 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 102 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 96 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 47 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18000 | 18000 | 18000 | 19000 | 19500 | 20000 |  | 112500 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 3000 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 20 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |  | 83,7 |
| 6. 7. | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
|  | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области |  | 2015 | тыс.руб. | Местный бюджет | 9748 | - | - | - | - | - |  | 9748 |
|  | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 2015 | тыс.руб. | Местный бюджет | 12300 | - | - | - | - | - |  | 12300 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 397460,2 | 273000 | 285606 | 296507 | 313657 | 331807 |  | 1898037,2 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 328133 | 273000 | 285606 | 296507 | 313657 | 331807 |  | 1828710 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 69327,2 | - | - | - | - | - |  | 69327,2 |