Приложение

к постановлению
Администрации

МО «Город Обнинск»

от «29» июня 2022 г. № 1385-п

ПЛАН-ГРАФИК
перехода на использование Администрацией МО «Город Обнинск» сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» | до 30.06.2023 (в соответствии с Постановлением Правительства КО от 22.02.2022 № 130) | Руководители управлений Администрации МО «Город Обнинск», уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 2 | Определение видов сведений СМЭВ, размещенных на технологическом портале системы взаимодействия в сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), доступ к которым требуется в соответствии с административным регламентом предоставления государственных и муниципальных услуг и сбор данных, необходимых для направления в Ситуационный центр заявки на получение прав доступа: - информация о наименовании вида сведений; - контактные данные сотрудников, которым требуется организовать доступ в соответствии с регламентом; - правовой акт, в соответствии с которым должен быть предоставлен доступ | до 31.12.2023 | Руководители управлений Администрации МО «Город Обнинск», уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 3 | Подключение информационных систем Администрации МО «Город Обнинск» к видам сведений государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), путем направления оператору информационной системы запрос о предоставлении доступа к видам сведений | до 31.12.2025 | Руководители управлений Администрации МО «Город Обнинск», уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 4 | Одновременное тестовое использование федерального регистра сведений о населении и запросов к действующим государственным информационным системам при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществление государственных и муниципальных услуг | до 31.12.2025 | Руководители управлений Администрации МО «Город Обнинск», уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 5 | Направление в рамках первоначального приведения в соответствии с федеральным регистром сведений о населении запроса номера записи в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в ведомственных информационных ресурсах и при получении ответа оператора сохранение этого номера в своей системе для направления последующих запросов в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных услуг | до 31.12.2025 | Руководители управлений Администрации МО «Город Обнинск», уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 6 | Использование федерального регистра сведений о населении в качестве единственного обязательного источника получения сведений о физическом лице | с 01.01.2026 | Руководители управлений Администрации МО «Город Обнинск», уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг |