- Приложение 1

- к постановлению Администрации города

- от  31.05.2024         №   1541-п

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

- муниципального образования «Город Обнинск»  «Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро- вания | Годы реализации |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммар-ное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Мероприятие 1: Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов |  | 2023-2025 | тыс. руб. | Всего: | 111323,0 | 12024,7 |  |  |  |  |  | 123347,7 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | 96 782,1 |  |  |  |  |  |  | 96 782,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 024,5 |  |  |  |  |  |  | 3 024,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 11516,4 | 12024,7 |  |  |  |  |  | 23541,1 |
| Индикатор 1: Количество новых станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения | 0,5 | 2023,2025 | шт. |  | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 11 |
| Индикатор 2: Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | 0,5 | 2023,2025 | чел. |  | 12 020 | 0 | 16 800 |  |  |  |  | 28 820 |
| Индикатор 3: Наличие разработанного проекта на строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора | 1,0 | 2024 | Да – 1 Нет - 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2: Реконструкция 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города |  | 2025- 2029 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  | 180 000,0 | 220 000,0 | 260 000,0 | 280 000,0 | 940000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 172 800,0 | 211 200,0 | 249 600,0 | 268 800,0 | 902400,0 |
|  |  |  |  | Областной |  |  |  | 5 400,0 | 6 600,0 | 7 800,0 | 8 400,0 | 28200,0 |
|  |  |  |  | Местный |  |  |  | 1 800,0 | 2 200,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | 9400,0 |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на реконструкцию 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города | 1,0 | 2025- 2029 | Да – 1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3: Строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово и Спас-Загорье |  | 2024-2029 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  | 280 000,0 | 290 000,0 | 300 000,0 | 310 000,0 | 1 180 000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 268 800,0 | 278 400,0 | 288 000,0 | 297 600,0 | 1 132 800,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 8 400,0 | 8 700,0 | 9 000,0 | 9 300,0 | 35 400,0 |
|  |  |  |  | Местный |  |  |  | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 100,0 | 11 800,0 |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово и Спас-Загорье | 1,0 | 2024-2029 | Да - 1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4: Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково |  | 2025 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | 1,0 | 2025 | Да -1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5: Строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а |  | 2025 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а | 1,0 | 2025 | Да – 1 нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6: Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы |  | 2025 | тыс.руб. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Наличие разработанной схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы | 1,0 | 2025 | Да - 1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7: Осуществление функций заказчика МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» |  | 2023-2029 |  | Местный бюджет | 4 852,9 | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 9 852,9 |
| Мероприятие 8: Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова |  | 2023-2025 | тыс.руб. | Всего: | 35 169,3 | 57 352,1 | 57 352,1 |  |  |  |  | 149873,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 56 778,6 | 56 778,6 |  |  |  |  | 113557,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 35 169,3 | 573,5 | 573,5 |  |  |  |  | 36316,3 |
| Индикатор 1: Объем ввода жилья | тыс.м2 |  |  |  |  | 15,05 | 20,50 |  |  |  |  | 35,55 |
| ИТОГО по Программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 151345,2 | 74376,8 | 57 352,1 | 460 000,0 | 510 000,0 | 560 000,0 | 590 000,0 | 2403074,1 |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | 96 782,1 | 0,0 | 0,0 | 441 600,0 | 489 600,0 | 537 600,0 | 566 400,0 | 2131982,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 024,5 | 56 778,6 | 56 778,6 | 13 800,0 | 15 300,0 | 16 800,0 | 17 700,0 | 180181,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 51538,6 | 17598,2 | 573,5 | 4 600,0 | 5 100,0 | 5 600,0 | 5 900,0 | 90910,3 |

- Приложение 2

- к постановлению Администрации города

- от  31.05.2024        №   1541-п

- 5.1. Информация о реализации национальных проектов в рамках

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | F | Жилье и городская среда |  |  | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 100 814,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 96 782,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 024,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 008,1 |  |  |  |
| 1.1 | F5 | Чистая вода | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 100 814,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 96 782,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 024,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 008,1 |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1: Количество новых станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения |  |  | шт. |  | 3 | 0 |  | 3 |
|  |  |  | Целевой показатель 2: Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию |  |  | чел. |  | 12 020 | 0 |  | 12 020 |
| 1.2. | F1 | Жилье | Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова | Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова | 2024 - 2025 | тыс. руб. | Всего |  | 57 352,1 | 57 352,1 | 114 704,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 56 778,6 | 56 778,6 | 113 557,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 573,5 | 573,5 | 1 147,0 |
|  |  |  | Целевой показатель 1: Объем ввода жилья |  |  | тыс.м2 |  | 0 | 15,05 | 20,5 | 35,55 |