- Приложение

- к постановлению Администрации города

- 30.03.2018 № 516-п

- «7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»

| № п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2018-2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 |  | 652,0 |  | 3260,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.1. | Индикатор 1 Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 7 |  |
| 1.2. | Индикатор 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 47,0 | 58,0 | 79,1 | 80,6 |  | 86,5 |  | 100,0 |  |
| 1.3. | Индикатор 3 Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск» | 0,3 |  | % |  | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2018-2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 |  | 1398,0 |  | 6990,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.1. | Индикатор 1 Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,4 |  | ед. |  | 5 | 8 | 10 | 10 |  | 10 |  | 43 |  |
| 2.2. | Индикатор 2 Доля благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 66,0 | 78,8 | 86,7 | 93,4 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2.3. | Индикатор 3 Доля площади благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 2,3 | 8,8 | 49,0 | 88,7 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 |  | 10250,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 |  | 10250,0 |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  | - |  |  |

».