- Приложение 1

- к постановлению Администрации города

- от  27.07.2021     №   1749-п

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммар-ное) значение показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора |  | 2015-2022 | тыс. руб. | Всего: | 48 935,4 | 43 240,3 | 60 985,0 | 49166,7 | 40457,3 | 46998,0 | 42435,5 | 56673,2 | 386804,3 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 26234,0 | 30795,4 | 26448,4 | 36610,9 | 283804,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 11786,3 | 13835,6 | 11882,6 | 17228,6 | 86797,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 2500,0 | 2437,0 | 2367,0 | 4104,5 | 2833,7 | 16202,1 |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | 1,0 |  | м. п. |  | -* | -* | -* | 0 | 0 | 360 | 360 | 334 | 1054 |
| Мероприятие 2: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2015- 2020 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - |  | - | - | 2 000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанной программы | 1,0 |  | Да – 1 Нет - 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 3: Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015-2016 |  | Местный бюджет | 26 952,0 | 7 031,0 |  |  |  |  |  |  | 33 983,0 |
| Мероприятие 4: Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015- 2017 |  |  | 5 654,0 | 18 155,0 | 9 470,0 | - | - | - | - | - | 33 279,0 |
| Мероприятие 5: Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51, |  | 2019-2021 |  | Всего: |  |  |  |  | 7600,0 | 175554,9 | 51150,0 |  | 234304,9 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | 167099,8 | 15735,5 |  | 182835,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 5221,9 | 30455,4 |  | 35677,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7600,0 | 3233,2 | 4954,4 |  | 15787,6 |
| Мероприятие 6: Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково |  | 2019-2021 |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2399,8 | 2267,4 | 1912,9 | 6050,0 | 12630,1 |
| Мероприятие7: Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» |  | 2020 |  | Всего: |  |  |  |  |  | 53396,1 |  |  | 53396,1 |
|  |  |  |  | Федеральн. бюджет |  |  |  |  |  | 49764,9 |  |  | 49764,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1555,2 |  |  | 1555,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2076,0 |  |  | 2076,0 |
| Мероприятие8: Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, |  | 2019-2021 |  | Всего: |  |  |  |  | 9603,4 | 96179,1 | 63079,6 |  | 168862,1 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  | 6292,6 | 91992,8 | 60346,6 |  | 158632,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2827,1 | 3006,3 | 1885,8 |  | 7719,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 483,7 | 1180,0 | 847,2 |  | 2510,9 |
| Мероприятие 9: Разработка проекта реконструкции Самсоновского водозабора |  | 2021 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4522,8 | 4522,8 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да -1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 10: Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей |  | 2021-2022 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 35000,0 | 38000,0 |
| Мероприятие11: Реализация проекта «Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса» |  | 2020-2021 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 14668,2 |  | 14668,2 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да -1 Нет – 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Мероприятие 12. Проектирование и строительство очистных сооружений ливневых вод для детских садов по ул. Пирогова д. 12 и д. 14 |  | 2021-2022 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 750,0 | 1750,0 |
| Мероприятие 13. Реконструкция «старой» линии очистных сооружений канализации города, включая технологический и ценовой аудит |  | 2021-2022 |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 5010,0 | 9090,6 | 14100,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 9090,6 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да – 1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14. Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора |  | 2021-2022 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16876,7 | 15000,0 | 31876,7 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да – 1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 15. Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Добринского водозабора |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да – 1 Нет – 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 16: Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» |  | 2020-2021 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 16,5 | 100,0 |  | 116,5 |
| ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 83 541,4 | 68 426,3 | 70 455,0 | 49166,7 | 60060,5 | 374412,0 | 199232,8 | 137086,6 | 1042381,3 |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40 337,2 | 32200,0 | 32526,6 | 339652,9 | 98826,5 | 36610,9 | 671332,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 14613,4 | 23619,0 | 47937,8 | 17228,6 | 135463,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34 606,0 | 26 183,0 | 12520,0 | 2500,0 | 12920,5 | 11140,1 | 52468,5 | 83247,1 | 235585,2 |

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год