Приложение № 1                                                                            к постановлению  Администрации города Обнинска
от 13.11.2018 № 1826-п

Паспорт

Муниципальной программы муниципального образования

«Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участники муниципальной программы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цель муниципальной программы | Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи муниципальной программы | - Обеспечение учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде; - применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, ремонте и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде, ед.; - протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км; - объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3; - экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч; - протяженность реконструированных магистральных сетей электроснабжения, км; - количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт; - количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, шт; - количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 — 2024 годы, в т.ч.: 1этап – с 2015 по 2020 годы, 2 этап – с 2021 по 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объем финансирования муниципальной программы | 1 этап, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого по 1 этапу |
|  | Местный бюджет | 5400,0 |  | 7500,0 | 6122,9 | 12622,8 |  | 6500,0 |  | 5500,0 |  | 43645,7 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 7148,6 |  |  |  |  |  | 7148,6 |
|  | Всего по первому этапу: | 5400,0 |  | 7500,0 | 6122,9 | 19771,4 |  | 6500,0 |  | 5500,0 |  | 50794,3 |
|  | 2 этап. тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого по 2 этапу |  | Всего за 2015-2024 г.г. |  |
|  | Местный бюджет | 6500,0 | 6500,0 |  | 6500,0 |  | 6500,0 |  | 26000,0 |  | 69 645,7 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7148,6 |  |
|  | Всего по второму этапу: | 6500,0 | 6500,0 |  | 6500,0 |  | 6500,0 |  | 26000,0 |  | 76794,3 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1826-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

| 5.1. Первый этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 1 этапу |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 1500,0 | 12622,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 1500,0 | 12622,9 |
|  | Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1,0 |  | шт. |  | 140 | 465 | 370 | 442 | 300 | 300 | 2017 |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 15571,4 | 2000,0 | 2000,0 | 25 571,4 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8 422,8 | 2000,0 | 2000,0 | 18 422,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 7148,6 |  |  | 7148,6 |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | 0,8 |  | км |  | 0,714 | 0,87 | 0,4 | 0,6775 | 0,3 | 0,3 | 3,2615 |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 |  | тыс. м3 |  | 11,42 | 12,38 | 1,3 | 4,2 | 2,5 | 2,7 | 34,5 |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 |  | тыс. Квт*ч |  | 10,02 | 9,68 | 1,2 | 3,192 | 2,2 | 2,4 | 28,692 |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
|  | Индикатор 1 Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | 1,0 |  | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,07 | 1,0 | 1,0 | 4,07 |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов |  | 2017-2019 | тыс.руб. | Всего: | 0 | 0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2600,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2600,0 |
|  | Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | 0,6/1 |  | шт. |  | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
|  | Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | 0,4/1 |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 |
|  | Итого по первому этапу 2015-2020 |  |  | тыс. руб. | Всего: | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 19771,4 | 6500,0 | 5500,0 | 50 794,3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 12622,8 | 6500,0 | 5500,0 | 43 645,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 7148,60 |  |  | 7 148,60 |

| 5.2. Второй этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 2 этапу |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
|  | Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1,0 |  | шт. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8 000,0 |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | 0,8 |  | км |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 |  | тыс. м3 |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 10,8 |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 |  | тыс. Квт*ч |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 7,2 |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество замененных комплексных трансформаторных подстанций | 1,0 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Повышение энергоэффективности многоквартирных малоэтажных домов |  |  |  | Всего: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных домах | 1,0 | ед. |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
|  | Итого по второму этапу 2021-2024 |  |  | тыс. руб. | Всего: | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 26 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 26 000,0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1826-п

6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы, индикаторы достижения целей

и решения задач

6.1. Реализация первого этапа Программы позволит:

- установить и заменить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в количестве 2017 шт.

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, в т.ч. за счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- произвести ремонт  ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 3,26 км.

- реконструировать магистральные сети электроснабжения протяженностью 4,07 км.

- оснастить 100% многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами учета тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

6.2. Реализация второго этапа Программы позволит:

- довести уровень оснащенности муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов до 100%;

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, в т.ч. за счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью
1,2 км.

- заменить или реконструировать 4 комплексных трансформаторных подстанций;

- повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9