Приложение № 1 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

13.11.2018  № 1829-п

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Благоустройство города Обнинска»

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска |
| - Участники муниципальной программы | МКУ «Городское строительство», МАУ «Городской парк», МКУ «БРУ», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ) |
| - Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории города. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. |
| - Задачи муниципальной программы | - приведение в качественное состояние объектов благоустройства; - реализация мероприятий по созданию новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений; - внедрение передовых методов обращения с отходами; - повышение освещенности городских улиц и внутридворовых территорий; - восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их развитие по разным видам культурно-досуговой деятельности; - повышение уровня благоустройства кладбищ |
| - Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание и озеленение территорий города Обнинска. 2. Охрана окружающей среды на городских территориях. 3. Развитие наружного освещения территорий города Обнинска. 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска. 5. Организация похоронного дела. 6. Формирование современной городской среды |
| - Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке; - количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна; - площадь расчищенных лесопарковых зон города; - исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово; - уровень количества работающих светильников на магистральных улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах; - доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения; - площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов; - число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов; - количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах; - площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ; - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (шт.); - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%); - количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (шт.); - площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (га); - доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (%); - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) (%); - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%) |
| - Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 – 2024 годы, в т.ч.: 1 этап: 2015-2020 годы 2 этап: 2021- 2024 годы |
| - Объемы финансирования муниципальной программы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 206878,5; 181360,0; 236515,6; 197173,0; 172333,0; 176513,0; 1170773,1. Федеральный бюджет; -; -; 18924,3; -; -; -; 18924,3. Областной бюджет; 7384,0; 2780,0; 19476,2; -; -; -; 29640,2. Местный бюджет; 199494,5; 178580,0; 198115,1; 197173,0; 172333,0; 176513,0; 1122208,6. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по программе: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 182050,0; 182050,0; 182050,0; 182050,0; 728200,0; 1894773,1. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -; 18924,3. Областной бюджет; -; -; -; -; -; 29640,2. Местный бюджет; 182050,0; 182050,0; 182050,0; 182050,0; 728200,0; 1846208,6. |

Приложение № 2 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

13.11.2018  № 1829-п

4.1.1. Паспорт подпрограммы

«Содержание и озеленение территории города Обнинска»

| 1. Исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | МКУ «Городское строительство», МАУ «Городской парк» существляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ) |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, комфортных условий для проживания горожан; создание эффективной и устойчивой системы озеленения муниципального образования "Город Обнинск" |
| 4. Задачи подпрограммы | - Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска и приведение в качественное состояние объектов благоустройства; - реализация мероприятий по созданию новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений; - развитие и укрепление материально-технической базы; - межевание и постановка на кадастровый учет территорий с городскими лесами |
| 5. Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы | - Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке; - количество высаженной цветочной рассады; - площадь расчищенных лесопарковых зон города; - количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами; - количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2024 годы, в т.ч.: 1 этап: 2015-2020 годы 2 этап: 2021- 2024 годы |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 110505,5; 85202,0; 81315,0; 88988,8; 77800,0; 77800,0; 521611,3. Областной бюджет; 1500,0; 1500,0. Местный бюджет; 109005,5; 85202,0; 81315,0; 88988,8; 77800,0; 77800,0; 520111,3. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 86050,0; 86050,0; 86050,0; 86050,0; 344200,0; 865811,3. Областной бюджет; 1500,0. Местный бюджет; 86050,0; 86050,0; 86050,0; 86050,0; 344200,0; 864311,3. |

Приложение № 3 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

13.11.2018  № 1829-п

4.3.1. Паспорт подпрограммы

«Развитие наружного освещения территории города Обнинска»

| 1. Исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ) |
| 3. Цель подпрограммы | Модернизация и развитие наружного освещения города Обнинска |
| 4. Задачи подпрограммы | - Содержание сети наружного освещения городских территорий - проведение реконструкции существующих сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий и источников света |
| 5. Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы | - Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах; - уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников; - количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения; - доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2024 годы, в т.ч.: 1 этап: 2015-2020 годы 2 этап: 2021- 2024 годы |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 37073,0; 38780,0; 38000,0; 49477,7; 39000,0; 40000,0; 242330,7. Областной бюджет; 5884,0; 2780,0; -; -; -; -; 8664,0. Местный бюджет; 31189,0; 36000,0; 38000,0; 49477,7; 39000,0; 40000,0; 233666,7. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 46000,0; 46000,0; 46000,0; 46000,0; 184000,0; 426330,7. Областной бюджет; -; -; -; -; -; 8664,0. Местный бюджет; 46000,0; 46000,0; 46000,0; 46000,0; 184000,0; 417666,7. |

Приложение № 4 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

13.11.2018  № 1829-п

4.4.1. Паспорт подпрограммы

«Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»

| 1. Исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | МАУ «Городской парк» |
| 3. Цель подпрограммы | - Развитие инфраструктуры территорий парков, парковых зон и скверов; - развитие активного семейного и оздоровительного отдыха и других услуг на территориях парков, парковых зон и скверов |
| 4. Задачи подпрограммы | - Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города; - увеличение охвата населения города культурно-массовыми мероприятиями |
| 5. Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы | - Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов; - количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах; - число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов; - количество мероприятий, проводимых в городских парках |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2024 годы, в т.ч.: 1 этап: 2015-2020 годы 2 этап: 2021- 2024 годы |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 27000,0; 24000,0; 23700,0; 27050,0; 24670,0; 25550,0; 151970,0. Местный бюджет; 27000,0; 24000,0; 23700,0; 27050,0; 24670,0; 25550,0; 151970,0. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 112000,0; 263970,0. Местный бюджет; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 112000,0; 263970,0. |

Приложение № 5 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

13.11.2018  № 1829-п

4.5.1. Паспорт подпрограммы

«Организация похоронного дела»

| 1. Исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Бюро ритуальных услуг" (МКУ БРУ) |
| 3. Цель подпрограммы | Совершенствование системы организации похоронного дела на территории города Обнинска |
| 4. Задачи подпрограммы | - Создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела; - повышение уровня благоустройства кладбищ |
| 5. Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы | - Восстановление архива захоронений за период с 1964 по 1996 годы и перевод на электронные носители; - количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах; - количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших; - площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ; - количество обслуживаемых площадок |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2024 годы, в т.ч.: 1 этап: 2015-2020 годы 2 этап: 2021- 2024 годы |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 20000,0; 23378,0; 20825,0; 27144,0; 21013,0; 23313,0; 135673,0. Местный бюджет; 20000,0; 23378,0; 20825,0; 27144,0; 21013,0; 23313,0; 135673,0. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 22000,0; 22000,0; 22000,0; 22000,0; 88000,0; 223673,0. Местный бюджет; 22000,0; 22000,0; 22000,0; 22000,0; 88000,0; 223673,0. |

Приложение № 6

постановлению Администрации города Обнинска

13.11.2018 № 1829-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Благоустройство города Обнинска»

5.1.  1 этап: 2015-2020 годы.

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора |  | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итого по 1 этапу программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 110505,5 | 85202,0 | 81315,0 | 88988,8 | 77800,0 | 77800,0 | 521611,3 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 109005,5 | 85202,0 | 81315,0 | 88988,8 | 77800,0 | 77800,0 | 520111,3 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1500,0 | - | - | - | - | - | 1500,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 64155,0 | 42000,0 | 43750,0 | 51688,8 | 40500,0 | 40500,0 | 282593,8 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1500,0 | - | - | - | - | - | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 65655,0 | 42000,0 | 43750,0 | 51688,8 | 40500,0 | 40500,0 | 284093,8 |
|  | Индикатор 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | 1 |  |  | тыс. кв. м |  | 99,136 | 104,136 | 104,136 | 128,0 | 128,0 | 130,0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 35397,5 | 30602,0 | 29300,0 | 29300,0 | 29300,0 | 29300,0 | 183199,5 |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной цветочной рассады | 0,5 |  |  | шт. в год |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | 0,5 |  |  | га |  | 1,64 | 1,64 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 8,68 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска |  |  | 2015 - 2016 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1500,0 | 600,0 | - | - | - | - | 2100,0 |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | 1 |  |  | Ед. |  | - | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к нему территории |  |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 7953,0 | - | - | - | - | - | 7953,0 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  |  | 2016 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | 12000,0 | 8265,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 44265,0 |
|  | Индикатор 1. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | 1 |  |  | Ед. |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 2 | Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 12300,0 | 10000,0 | 9400,0 | 4512,5 | 9850,0 | 9850,0 | 55912,5 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово |  |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  | Индикатор 1. Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово | 1 |  |  | % |  | 4,4 | - | - | - | - | - | 4,4 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 9150,0 | 9150,0 | 9216,7 | 4512,5 | 9150,0 | 9150,0 | 50329,2 |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | 0,5 |  |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона | 0,25 |  |  | тыс. тонн в год |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|  | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля | 0,25 |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух |  |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 183,3 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 3283,3 |
|  | Индикатор 1. Количество проводимых акций по охране окружающей среды | 1 |  |  | ед. в год |  | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 37073,0 | 38780,0 | 38000,0 | 49477,7 | 39000,0 | 40000,0 | 242330,7 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 31189,0 | 36000,0 | 38000,0 | 49477,7 | 39000,0 | 40000,0 | 233666,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5884,0 | 2780,0 | - | - | - | - | 8664,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения городских территорий |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25000,0 | 30000,0 | 31894,0 | 33000,0 | 34000,0 | 35000,0 | 188894,0 |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | 0,6 |  |  | % |  | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | 0,4 |  |  | % |  | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 |
| 3.2 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 6189,0 | 6000,0 | 6106,0 | 16477,7 | 5000,0 | 5000,0 | 44772,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5884,0 | 2780,0 | - | - | - | - | 8664,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 12073,0 | 8780,0 | 6106,0 | 16477,7 | 5000,0 | 5000,0 | 53436,7 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  | 0,5 |  | шт. в год |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  | 0,5 |  | % |  | 83 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 |
| 4 | Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 27000,0 | 24000,0 | 23700,0 | 27050,0 | 24670,0 | 25550,0 | 151970,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26600,0 | 23300,0 | 22300,0 | 25350,0 | 23270,0 | 24150,0 | 144970,0 |
|  | Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | 0,4 |  |  | кв. м |  | 29250 | 107558 | 107558 | 107558 | 107558 | 107558 | 107558 |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов | 0,3 |  |  | ед. |  | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | 0,3 |  |  | чел. в год |  | 50000 | 55000 | 62000 | 65000 | 66000 | 67000 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 400,0 | 700,0 | 1400,0 | 1700,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7000,0 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | 1 |  |  | ед. в год |  | 64 | 68 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 5 | Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20000,0 | 23378,0 | 20825,0 | 27144,0 | 21013,0 | 23313,0 | 135673,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "БРУ" |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 15677,9 | 17950,0 | 17698,5 | 20593,0 | 17513,0 | 19813,0 | 109245,4 |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | 0,6 |  |  | период год |  | 1964 - 1968 гг. | 1969 - 1972 гг. | 1973 - 1975 гг. | 1976 - 1978 гг. | 1979 - 1981 гг. | 1982 - 1984 гг. |  |
|  |  |  |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | 0,4 |  |  | ед. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 |
| 5.2 | Мероприятие 2. Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 2366,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 12366,8 |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | 1 |  |  | кол-во услуг в год |  | 860 | 860 | 870 | 870 | 880 | 880 |  |
| 5.3 | Мероприятие 3. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1955,3 | 3428,0 | 1126,5 | 4551,0 | 1500,0 | 1500,0 | 14060,8 |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | 0,7 |  |  | га |  | 16,36 | 26,00 | 25,65 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35 |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | 0,3 |  |  | ед. |  | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 6 | Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды |  |  | 2017 | тыс. руб. | Всего | - |  | 63275,6 |  |  |  | 63275,6 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  | 18924,3 | - | - |  | 18924,3 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |  | 19476,2 | - | - |  | 19476,2 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - |  | 24875,1 | - | - |  | 24875,1 |
| 6.1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий |  |  | 2017 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 6038,1 | - | - | - | 6038,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 6492,1 |  |  |  | 6492,1 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 17690,7 |  |  |  | 17690,7 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 |  |  | 30220,9 |  |  |  | 30220,9 |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  | 0,4 |  | шт. |  | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
|  | Индикатор 2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  | 0,3 |  | га |  | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
|  | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  | 0,3 |  | % |  | - | - | 28,9 | - | - | - | 28,9 |
| 6.2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 2017 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 12886,2 | - | - | - | 12886,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 12984,1 | - | - | - | 12984,1 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 7184,4 | - | - | - | 7184,4 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 |  |  | 33054,7 |  |  |  | 33054,7 |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | 0,25 |  | шт. |  | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
|  | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  | 0,25 |  | % |  | - | - | 2,3 <*> | - | - | - | 2,3 |
|  | Индикатор 3. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | 0,25 |  | % |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Индикатор 4. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | 0,25 |  | % |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| * - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе на первом этапе |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 206878,5 | 181360,0 | 236515,6 | 197173,0 | 172333,0 | 176513,0 | 1170773,1 |
|  | В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 199494,5 | 178580,0 | 198115,1 | 197173,0 | 172333,0 | 176513,0 | 1122208,6 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 7384,0 | 2780,0 | 19476,2 | - | - | - | 29640,2 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 18924,3 | - | - | - | 18924,3 |

5.2.  2 этап 2021-2024 годы.

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2 этапу программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 86050,0 | 86050,0 | 86050,0 | 86050,0 | 344200,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 86050,0 | 86050,0 | 86050,0 | 86050,0 | 344200,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 180000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | 1 |  | тыс. кв. м |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 120000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной цветочной рассады | 0,5 |  | шт. в год |  | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | 0,5 |  | га |  | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 4,3 |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | 1 |  | Ед. |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 4200,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | 1 |  | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 3 | Программа 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 184000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 184000,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения городских территорий |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 144000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | 0,6 |  | % |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | 0,4 |  | % |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | 0,5 |  | шт. в год |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | 0,5 |  | % |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
| 4 | Программа 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 112000,0 |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 | 106400,0 |  |
|  | Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | 0,4 |  | кв. м |  | 110000 | 120000 | 140000 | 146000 | 146000 |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов | 0,3 |  | ед. |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | 0,3 |  | чел. в год |  | 68000 | 68500 | 69000 | 70000 | - |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 5600,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | 1 |  | ед. в год |  | 75 | 76 | 77 | 78 | - |  |
| 5 | Программа 5. Организация похоронного дела |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 88000,0 |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "БРУ" |  | 2021 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 80000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1996 годы, перевод архива на электронные носители | 0,6 |  | период год |  | 1985 - 1987 гг. | 1988 - 1990 гг. | 1991 - 1993 гг. | 1994 - 1996 гг. |  |  |
|  |  |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | 0,4 |  | ед. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 |  |
| 5.3 | Мероприятие 3. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | 0,7 |  | га |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |  |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | 0,3 |  | ед. |  | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |  |
|  | Всего по программе на втором этапе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 182050,0 | 182050,0 | 182050,0 | 182050,0 | 728200,0 |  |
|  | В том числе |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 182050,0 | 182050,0 | 182050,0 | 182050,0 | 728200,0 |  |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

от 13.11.2018  № 1829-п

6. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Результат | По 1-му этапу (к 2020 году) | По 2-му этапу (к 2024 году) | Итого за 2015-2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить регулярную уборку мест общего пользования площадью | до 130,0 тыс.кв.м | до 140,0 тыс.кв.м |  |
| Обеспечить ежегодное количество высаженной цветочной рассады не менее | 100000 шт. | 110000 шт. |  |
| Обеспечить установку новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | 21 ед. | 24 ед. | 45 ед. |
| Обеспечить уровень работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах не ниже | 96 % | 96 % | 96% |
| Обеспечить уровень работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников не ниже | 80% | 80% | 80% |
| Обеспечить установку энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения ежегодно не менее | 150 шт. | 150 шт. |  |
| Довести площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | до 107558 кв.м | до 146000 кв.м |  |
| Довести количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | до 67000 чел. в год | до 70000 чел. в год |  |
| Довести количество мероприятий, проводимых в городских парках | до 74 ед. в год | до 78 ед. в год |  |
| Восстановить архив захоронений с переводом его на электронные носители | за период с 1964 по 1984 годы | за период с 1985 по 1996 годы | за период с 1964 по 1996 годы |
| Провести инвентаризацию мест захоронений на городских кладбищах | 1800 ед. | 1200 ед. | 3000 ед. |
| Довести площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | до 35 га | до 39 га |  |