- Приложение 1

- к постановлению Администрации города

- от  07.10.2020     №  2093-п

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммар-ное) значение показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора |  | 2015-2022 | тыс. руб. | Всего: | 48 935,4 | 43 240,3 | 60 985,0 | 49166,7 | 40457,3 | 49583,4 | 65348,7 | 63436,9 | 421153,7 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 26234,0 | 30795,4 | 42819,7 | 41672,7 | 305237,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 11786,3 | 13835,6 | 19237,8 | 18722,5 | 95646,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 2500,0 | 2437,0 | 4952,4 | 3291,2 | 3041,7 | 20269,3 |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | 1,0 |  | м. п. |  | -* | -* | -* | 0 | 0 | 360 | 360 | 334 | 1054 |
| Мероприятие 2: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2015- 2020 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - |  | - | - | 2 000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанной программы | 1,0 |  | Да – 1 Нет - 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 3: Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015-2016 |  | Местный бюджет | 26 952,0 | 7 031,0 |  |  |  |  |  |  | 33 983,0 |
| Мероприятие 4: Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015- 2017 |  |  | 5 654,0 | 18 155,0 | 9 470,0 | - | - | - | - | - | 33 279,0 |
| Мероприятие 5: Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51, |  | 2019-2021 |  | Всего: |  |  |  |  | 7600,0 | 236146,7 | 23325,2 |  | 267071,9 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | 161567,1 |  |  | 161567,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 69243,0 | 18830,5 |  | 88073,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7600,0 | 5336,6 | 4494,7 |  | 17431,3 |
| Мероприятие 6: Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково |  | 2019-2021 |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2399,8 |  |  |  | 2399,8 |
| Мероприятие7: Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» |  | 2020 |  | Всего: |  |  |  |  |  | 57075,3 |  |  | 57075,3 |
|  |  |  |  | Федеральн. бюджет |  |  |  |  |  | 39553,2 |  |  | 39553,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 16951,4 |  |  | 16951,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 570,7 |  |  | 570,7 |
| Мероприятие8: Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, |  | 2019-2021 |  | Всего: |  |  |  |  | 9603,4 | 106948,1 | 69428,1 |  | 185979,6 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  | 6292,6 | 74096,9 |  |  | 80389,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2827,1 | 31762,3 | 61281,3 |  | 95870,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 483,7 | 1088,9 | 8146,8 |  | 9719,4 |
| Мероприятие 9: Разработка проекта реконструкции Самсоновского водозабора |  | 2021 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4522,8 |  | 4522,8 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да -1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 10: Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей |  | 2021-2022 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 50000,0 | 53000,0 |
| Мероприятие11: Реализация проекта «Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса» |  | 2020 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 7322,7 |  |  | 7322,7 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да -1 Нет - 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 83 541,4 | 68 426,3 | 70 455,0 | 49166,7 | 60060,5 | 457076,2 | 165624,8 | 113436,9 | 1067787,8 |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40 337,2 | 32200,0 | 32526,6 | 306012,6 | 42819,7 | 41672,7 | 586747,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 14613,4 | 139115,0 | 99349,6 | 18722,5 | 303865,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34 606,0 | 26 183,0 | 12520,0 | 2500,0 | 12920,5 | 11948,6 | 23455,5 | 53041,7 | 177175,3 |

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год