Приложение № 1 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

14.10.2020  № 2133-п

- Таблица № 1

| Годы | Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | Гурьяновский лес (2-й этап) | - устройство игровой детской площадки; - устройство спортивной площадки; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
| 2019 | Гурьяновский лес (3-й этап) | - строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок; - устройство видеонаблюдения площадок; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
|  | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1 этап) | - ремонт инженерных сетей; - ремонт фонтанного комплекса |
| 2020 | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2 этап) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - устройство освещения; - озеленение; - восстановление фонтанного комплекса |
| 2021 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова д.13 | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2022 | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир") Сквер по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение территории - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2023 | Сквер по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Ляшенко) Сквер по ул. Жолио-Кюри | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2024 | Сквер по ул. Менделеева | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
|  | Сквер им. С.А.Кудрявцевой | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |

Приложение № 2 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

14.10.2020  № 2133-п

7.1.  1 этап: 2018-2022 годы.

| № п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |  | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  |  | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3310,1 | 4057,9 | 33229,8 | 22776,6 | 22978,8 | 86353,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1338,4 | 39,6 | 16116,4 | 10764,5 | 10765,2 | 39024,1 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4128,0 | 26603,8 | 12915,7 | 15355,8 | 20355,9 | 79359,2 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 8776,5 | 30701,3 | 62261,9 | 48896,9 | 54099,9 | 204736,5 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 1 |  |  | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | В том числе в рамках национального проекта «Жилье и Городская среда» |  |  | 2018-2022 | тыс. руб. | Всего по нацпроекту |  | 4227,0 | 49861,92 | 23725,7 | 23943,6 | 101758,22 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 4057,9 | 33229,8 | 22783,5 | 22993,0 | 83064,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 38,0 | 16116,4 | 213,5 | 215,5 | 16583,4 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 131,1 | 515,724 | 728,7 | 735,1 | 2110,624 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий |  | 1/0,4 |  | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий |  | 1/0,3 |  | % |  | 47 | 51 | 59,1 | 62,6 | 68,5 | 68,5 |
| 1.3 | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" |  | 1/0,3 |  | % |  | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  |  | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 6262,2 | - | - | - | - | 6262,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11766,6 | 19 184,4 | - | - | - | 30951,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4971,5 | 994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5966,3 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 23000,3 | 20 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43179,5 |
| 2.1. | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |  | 0,4 |  | ед. |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2.2. | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий |  | 0,3 |  | % |  | 66,0 | 70,8 | - | - | - | 70,8 |
| 2.3. | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий |  | 0,3 |  | % |  | 2,3 | 4,8 | - | - | - | 4,8 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 31776,8 | 50 880,4 | 62261,9 | 48896,9 | 54099,9 | 247915,9 |
| В том числе |  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 9572,3 | 4 057,9 | 33229,8 | 22776,6 | 22978,8 | 92615,4 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 13105,0 | 19 224,0 | 16116,4 | 10764,5 | 10765,2 | 69975,1 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 9099,5 | 27 598,5 | 12915,7 | 15355,8 | 20355,9 | 85325,4 |