Приложение

к постановлению Администрации города

29.12.2016  №  2148-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год |  |
| 1 | Мероприятие 1: Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений |  | 2015-2019 | тыс. руб. | Всего | - | - | 3 000 | 27 000 | 120 000 | - | 150 000 |
|  |  |  |  |  | - Местный бюджет | - | - | 3 000 | 27 000 | 120 000 | - | 150 000 |
|  | Индикатор 1: Количество построенных многоквартирных жилых домов для расселения аварийных многоквартирных жилых домов | 0,9 | 2015-2019 | количество домов |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Индикатор 2: Количество приобретенных жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов | 0,1 | 2015-2017 | количество жилых помещений |  | - |  | - | - | 100 *- | - | 100 * |
| - 2 | Мероприятие 2: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2019-2020 | тыс. руб. | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Индикатор 1: Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | 0,5 | - 2019-2020 | - количество домов |  | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
|  | Индикатор 2: Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах | 0,1 | - 2019-2020 | - количество квартир |  | - | - |  | - | 14 * | - | 14 * |
|  | Индикатор 3: Количество расселенных жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах) в аварийных многоквартирных домах | 0,1 | - 2019-2020 | - количество комнат |  | - | - | - | - | 121 * | - | 121 * |
|  | Индикатор 4: Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых аварийных многоквартирных домов | 0,1 | - 2019-2020 | - кв.м |  | - | - | - | - | 750,7 * | - | 750,7 * |
|  | Индикатор 5: Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов | 0,1 | - 2019-2020 | - кв.м |  | - | - | - | - | 2 162,8 * | - | 2 162,8 * |
|  | Индикатор 6: Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | 0,1 | - 2019-2020 | - количество человек |  | - | - | - | - | 203 * | - | 203 * |
| - 3 | Мероприятие 3: Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов |  | 2020 | тыс. руб. | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Индикатор 1: Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов | 1 | 2020 | количество домов |  | - | - | - | - | 3 |  | 3 |

* В процессе реализации муниципальной программы данные будут уточняться, в связи с субъективными, непрогнозируемыми и семейными обстоятельствами переселяемых граждан.