Приложение

к постановлению

Администрации города Обнинска

10.02.2021       №        227-п      _

5.  Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

«Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»

5.1.  первый этап – 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, индикатора | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Ремонт и содержание муниципального жилья |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 150,8 | 600,0 | 696,4 | 950,0 | 2997,2 |
|  | Индикатор 1: количество отремонтированного жилья | 1 |  | квар тира |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 17 |
| 2 | Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 13 800,0 | 10 200,0 | 10 349,2 | 10 988,0 | 10 500,0 | 11 500,0 | 67 337,2 |
|  | Индикатор 1: объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | 1 |  | кв.м |  | 175 512 | 129 721 | 107945 | 106326 | 104200 | 104200 | 727 904 |
| 3 | Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 54 000,0 | 54 938,3 | 59 975,1 | 57 000,0 | 57 000,0 | 55 000,0 | 337 913,4 |
|  | Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | 0,5 |  | мин. |  | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|  | Индикатор 2: количество аварийных выездов | 0,5 |  | ед. |  | 12 500 | 12 250 | 12 050 | 11 850 | 11 600 | 11 400 | 11 400 |
| 4 | Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 8 500,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 4 000,0 | 40 900,0 |
|  | Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | 1 |  | мест |  | 14 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 205,3 |  |  |  | 770,8 | 200,00 | 1 176,1 |
| 6 | Приобретение материалов и техники в целях обеспечения уборки придомовых территорий в зимний период |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1 500,0 |  |  |  |  |  | 1 500,0 |
| 7 | Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах |  | 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |
|  | Индикатор 1: количество отремонтированных балконных плит | 1 |  | балконная плита |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Итого по 1 этапу по программе: «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 78 305,3 | 73 638,3 | 78 675,1 | 74 588,0 | 74 967,2 | 71 950,0 | 452 123,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 78 305,3 | 73 638,3 | 78 675,1 | 74 588,0 | 74 967,2 | 71 950,0 | 452 123,9 |

5.2.  второй этап – 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, индикатора | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Ремонт и содержание муниципального жилья |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 1 600,0 |
|  | Индикатор 1: количество отремонтированного жилья | 1 |  | квар тира |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | 37 000,0 |
|  | Индикатор 1: объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | 1 |  | кв.м |  | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 320 000 |
| 3 | Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 52 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 57 000,0 | 219 000,0 |
|  | Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | 0,5 |  | мин. |  | 23 | 22 | 21 | 20 |  |
|  | Индикатор 2: количество аварийных выездов | 0,5 |  | ед. |  | 11 380 | 11 350 | 11 320 | 11 300 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 6 000,0 | 16 000,0 |
|  | Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | 1 |  | мест |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
|  | Итого по 2 этапу по программе: «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего | 63 500,0 | 68 700,0 | 68 700,0 | 73 300,0 | 274 200,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 63 500,0 | 68 700,0 | 68 700,0 | 73 300,0 | 274 200,0 |