Приложение № 1

к постановлению Администрации города Обнинска

## от 30.11.2020         № 2486-п________

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

| 5.1. Первый этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора |  | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 1 этапу |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 350,0 | 11 472,9 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 350,0 | 11 472,9 |
|  | Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1,0 |  |  | шт. |  | 140 | 465 | 370 | 442 | 300 | 65 | 1782 |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18 422,8 | 12000,0 | 10662,59 | 47085,39 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8 422,8 | 2 000,0 | 662,59 | 17085,39 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| 2.1. | в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области». |  |  |  |  |  |  |  |  | 14712,8 | 12000,0 | 10662,59 | 33375,39 |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | 0,8 |  |  | км |  | 0,714 | 0,87 | 0,4 | 0,6775 | 0,305 | 0,3 | 3,2615 |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 |  |  | тыс. м3 |  | 11,42 | 12,38 | 1,3 | 4,2 | 2,5 | 2,7 | 34,5 |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 |  |  | тыс. Квт*ч |  | 10,02 | 9,68 | 1,2 | 3,192 | 2,2 | 2,4 | 28,692 |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 8 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 8 100,0 |
|  | Индикатор 1 Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | 1,0/0 |  |  | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,07 | 0,66 | 0,00 | 2,73 |
|  | Индикатор 2 Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ на реконструкцию сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-В3. | 0/1,0 |  |  | Да -1 Нет -0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов |  |  | 2017-2020 | тыс. руб. | Всего: | 0 | 0,00 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0,00 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3600,0 |
|  | Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. |  | 1/0,6/0/0 |  | шт. |  | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
|  | Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. |  | 0/0,4/1/0,4 |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 24 |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. |  | 0/0/0/0,3 |  | тыс. Квт |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 13,2 |
|  | Индикатор 4 Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. |  | 0/0/0/0,3 |  | тыс. Квт |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 13,2 |
|  | Итого по первому этапу 2015-2020 |  | тыс. руб. |  |  | Всего: | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 22622,8 | 16500,0 | 12112,59 | 70258,29 |
|  | Итого по первому этапу 2015-2020 |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 12622,8 | 6500,0 | 2112,59 | 40258,29 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |