Приложение

к постановлению

Администрации города

25.12.2020 № 2762-п

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск»

1.	Настоящий Порядок определяет организацию и проведение работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного муниципального образования «Город Обнинск» (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2.	Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а)	оценку технического состояния автомобильных дорог;

б)	разработку проектов работ или ведомостей дефектов по ремонту, разработку проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в)	проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г)	приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.	Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляют специализированные организации, уставная деятельность которых связана с работами по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

4.	Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится специализированной организацией, уставная деятельность которой связана с работами по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

5.	По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности специализированная организация формирует план разработки проектов и (или) сметных расчетов.

План разработки проектов и (или) сметных расчетов утверждается Администрацией города Обнинска.

6.	В соответствии с утвержденными планами разработки проектов и (или) сметных расчетов специализированные организации осуществляют разработку проектов и (или) сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться проектные организации.

Проекты и (или) сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, и с учетом приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

7.	В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, специализированные организации по согласованию с Администрацией города Обнинска разрабатывают сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

В случае, если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог размер средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, специализированными организациями по согласованию с Администрацией города Обнинска вносятся предложения в пределах предусмотренных средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» о корректировке протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту, с включением в план разработки проектов и (или) сметных расчетов участков автомобильных дорог, имеющих наибольшее превышение фактических межремонтных сроков над нормативными.

8.	При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а)	проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б)	проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9.	Проекты и (или) сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Планы проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог утверждаются Администрацией города Обнинска.

В соответствии с планами проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10.	В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а)	выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б)	организуется в установленном порядке движение транспортных средств в зоне проведения работ.

11.	В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.