Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

от   07.12.2022   №     2773-п  .

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.2.  2 этап  - 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффици-ент индикатора |  | Сроки реализа-ции | Единица измере-ния | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 47479,5 | 53232,8 | 12631,6 | 12631,6 | 125 975,50 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 42794,5 | 91407,9 | 50000,0 | 50000,0 | 234 202,40 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 150 274,0 | 144 640,7 | 62631,6 | 62631,6 | 420 177,90 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  | 1,0 |  | кв.м |  | 51354 | 75000 | 20000 | 20000 | 166354 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  | 2021-2024 | тыс.руб. | Местный бюджет | 10 000,0 | 4 631,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 34 631,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 10 000,0 | 4 631,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 34 631,00 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии |  | 1,0 |  | кв.м |  | 10000 | - | - | - | 10000 |
|  | Индикатор 2 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние |  | 1,0 |  | кв.м |  | - | 2590 | 5300 | 5300 | 13190 |
|  | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26 800,0 | 26 955,3 | 28 000,0 | 28 000,0 | 109 755,30 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 742,4 | 0,0 | 0,0 | 742,4 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 26 800,0 | 27 697,7 | 28 000,0 | 28 000,0 | 110 497,70 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии |  | 1,0 |  | ед.в год |  | 15 | - | - | - | 15 |
|  | Индикатор 2 Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние |  | 1,0 |  | ед.в год |  | - | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 269124,7 | 300 000,0 | 315 000,0 | 315 000,0 | 1 199 124,70 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,2 |  | км |  | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 13,5 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 27449,4 | 20 557,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 88 006,4 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9485,5 | 3 685,3 | 0,0 | 0,0 | 13 170,8 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 36934,9 | 24 242,3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 101 177,2 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков |  | 0,2 |  | шт. |  | 300 | - | - | - | 300 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей |  | 0,1 |  | шт. |  | 4 | - | - | - | 4 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки |  | 0,3 |  | км |  | 88,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 311,30 |
|  | Индикатор 4. Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) |  | 0,4 |  | шт. |  | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Индикатор 5. Количество установленных и замененных дорожных знаков |  | 0,2 |  | шт. |  | - | 130 | 130 | 130 | 390 |
|  | Индикатор 6. Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно) |  | 0,1 |  | шт. |  | - | 95 | 95 | 95 | 285 |
|  | Индикатор 7. Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов) |  | 0,4 |  | шт. |  | - | 45 | 45 | 45 | 135 |

| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 22 247,0 | 75 298,4 | 125 446,8 | 337 194,8 | 560 187,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 821,9 | 2 353,2 | 3 920,2 | 10 537,3 | 18 632,60 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 23 384,4 | 34 385,7 | 45 025,6 | 25 210,8 | 128 006,50 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 47 453,3 | 112 037,3 | 174 392,6 | 372 942,9 | 706 826,10 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог |  | 1 |  | км |  | 0,3 | 0,53 | 0,7 | 1,4 | 2,95 |
| 9. | Мероприятие 9. Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская |  |  | 2021 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | 108 915,7 | - | - | - | 108 915,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10 189,6 | - | - | - | 10 189,6 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 13 203,1 | - | - | - | 13 203,1 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 132 308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 308,4 |
| 12. | Мероприятие 12. Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО «Марк-4» до ул. Северная |  |  | 2021-2022 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | 45 000,0 | 23 286,6 | 0,0 | 0,0 | 68 286,6 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 217,4 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 432,5 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 68649,9 | 23 286,6 | 0,0 | 0,0 | 91 936,5 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  |  | км |  | 0,3 | 0,53 | - | - | 0,83 |
|  | Итого по 2 этапу |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 741 545,2 | 636 535,6 | 610 024,2 | 808 574,5 | 2 796 679,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  | Местный бюджет | 420 873,6 | 439 761,8 | 430 657,2 | 410 842,4 | 1 702 135,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 84 508,9 | 98 188,8 | 53 920,2 | 60 537,3 | 297 155,2 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 236 162,7 | 98 585,0 | 125 446,8 | 337 194,8 | 797 389,3 |

5. 3. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

- «Дорожное хозяйство города Обнинска»

| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта<1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов<2> | Сроки реализации | Единица измере ния | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | R | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | 2019-2022 |  | Всего: | 136285,0 | 142355,5 | 107308,7 | 51 117,2 | 52 631,6 | 52 631,6 | 542 329,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 127451,0 | 63193,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 644,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 872,7 | 73 018,0 | 42 794,5 | 48 561,3 | 50 000,0 | 50 000,0 | 266 246,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6 961,3 | 6 144,5 | 4 514,2 | 2 555,9 | 2 631,6 | 2 631,6 | 25 439,1 |
| 1.1. | R1 | «Дорожная сеть» | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | Автомобильные дороги по улицам по пр. Ленина (от пр.Маркса до ул.Белкинская); ул. Королёва (от пр. Маркса до ул. Курчатова); ул. Гагарина (от пр.Маркса до ул.Белкинская); ул. Красных Зорь (от пр.Ленина до ул.Мира); | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 136285,0 |  |  |  |  |  | 136285,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 127451,0 |  |  |  |  |  | 127451,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1872,7 |  |  |  |  |  | 1872,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6961,3 |  |  |  |  |  | 6961,3 |
|  |  |  |  | ул.Самсоновский проезд (от ул.Цветкова до ул.Заводская); ул. Жукова (от ул. Победы до ул. Мира); ул. Жолио-Кюри (от ул.Красных Зорь до ул.Курчатова); ул. Кончаловского (от пр.Ленина до Городского парка); ул. Кутузова (от ул.Пионерский проезд до ул.Пяткинский проезд); ул. Университетская (от ул.Кабицынская до ИАТЭ НИЯУ МИФИ); ул. Калужская (от пр. Маркса до ул. Энгельса); ул. Кутузова (продолжение от ул.Пионерский проезд до пр.Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги по улицам Белкинская, Мира, Гагарина (нечетная сторона), от пр. Ленина д. 40 до пр. Ленина д. 63, Пионерский проезд (участок Любого - Кутузова),пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса д. 108) , ул. Любого (участок Пионерский проезд - Самсоновский проезд), ул. Жолио-Кюри (четная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь) ул. Менделеева через Кончаловские горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Москва – Варшава (ул. Дачная), ул. Гурьянова (участок ул. Мира - ул. Комарова), пр. Ленина (дублер) участок от пр. Маркса до пр. Ленина д.63, ул. Мира (участок на пересечении ул.Мира -ул.Гурьянова) Автомобильные дороги по улицам пр-т Маркса (участок пр-т Маркса 79 - пр-т Маркса 108), по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова до ул. Ленина), по ул. Комсомольская, по ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской), по ул. Королева (четная сторона, участок пр. Маркса-ул. Курчатова) Резервные объекты: по ул. Шацкого; перекресток с круговым движением по пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева; ул. Аксенова. Установка проекционных пешеходных переходов – 11 шт. | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  | 142355,5 |  |  |  |  | 142355,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 63193,0 |  |  |  |  | 63193,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 73018,0 |  |  |  |  | 73018,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 6144,5 |  |  |  |  | 6144,5 |
|  |  |  |  |  | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 107308,7 |  |  |  | 107308,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  | 60000,0 |  |  |  | 60000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 42794,5 |  |  |  | 42794,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 4514,2 |  |  |  | 4514,2 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам: - Окружная от промплощадки № 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд); | 2022 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 51 117,2 |  |  | 51 117,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 48 561,3 |  |  | 48 561,3 |
|  |  |  |  | - Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинское (на участке от дома №6 по ул. Белкинская до дома №33 по ул. Борисоглебская); - ул. Циолковского |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 2 555,9 |  |  | 2 555,9 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам: - пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной площади. | 2023 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 52 631,6 |  | 52 631,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |
|  |  |  |  | - Ремонт тротуара с устройством велосипедной дорожки по пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной площади (по четной стороне) |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2 631,6 |  | 2 631,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100845 | 51354 | 29506 |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  |  | км |  |  | 7,745 | 5,43 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  | % |  | 47,6 | 48,7 | 48,9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 4 Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии |  |  | % |  |  | 65 | 70 | 70 |  |  |  |
| 2. | F | «Жилье и городская среда» |  |  | 2019 - 2024 |  | Всего: | 64366,2 | 418091,5 | 144620,4 | 78 436,0 | 130777,0 | 351522,1 | 1 187 813,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 45056,3 | 401367,9 | 131162,7 | 75 298,4 | 125446,8 | 337194,8 | 1 115 526,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18666,2 | 12542,7 | 12011,5 | 2 353,2 | 3 920,2 | 10 537,3 | 60 031,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 643,7 | 4180,9 | 1446,2 | 784,4 | 1 410,0 | 3 790,0 | 12 255,2 |
| 2.1. | F1 | «Жилье» | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Строительство 2-го этапа дороги по ул. Усачева | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 64366,2 |  |  |  |  |  | 64366,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 45056,3 |  |  |  |  |  | 45056,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18666,2 |  |  |  |  |  | 18666,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 643,7 |  |  |  |  |  | 643,7 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  | 46557,4 |  |  |  |  | 46557,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 44695,1 |  |  |  |  | 44695,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1396,7 |  |  |  |  | 1396,7 |
|  |  |  |  | местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области |  |  | Местный бюджет |  | 465,6 |  |  |  |  | 465,6 |
|  |  |  |  | Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г.Обнинске (2020/2021 - улица Славского, бульвар Антоненко) (2022 - ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина; 2023 – ул. Левитана (от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича) ) | 2020-2023 | тыс. руб. | Всего: |  | 127712,0 | 24312,0 | 78436,0 | 130777,0 | 351522,1 | 712759,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 122603,5 | 22247,0 | 75298,4 | 125446,8 | 337194,8 | 682790,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 831,4 | 1 821,9 | 2 353,2 | 3 920,2 | 10 537,3 | 22464,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1 277,1 | 243,1 | 784,4 | 1 410,0 | 3 790,0 | 7504,6 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  | 0,645 | 1,17559 | 0,53 | 1,018 | 2,5 | 5,8685 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Объем ввода жилья** (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр.) |  |  | тыс.кв.м (за год) |  |  |  | 48,05 | 30,22 | 37,0 | 40,0 | 155,27 |
|  |  |  | Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | 2020-2021 | тыс. руб. | Всего: |  | 243822,1 | 120308,4 |  |  |  | 364130,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 234069,2 | 108915,7 |  |  |  | 342984,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7314,7 | 10189,6 |  |  |  | 17504,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2438,2 | 1203,1 |  |  |  | 3641,3 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  |  | 1,5087 |  |  |  | 1,5087 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Объем ввода жилья** (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр.) |  |  | тыс.кв.м (за год) |  |  |  | 48,05 |  |  |  | 48,05 |