Приложение 1

 к постановлению Администрации города

 от 14.11.2023 № 2847-п **5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания |  Годы реализации  | Целевое (суммар-ное)значениепоказателя |
| 2023 | 2024 |  2025 |  2026 | 2027 | 2028 | 2029  |
| *Мероприятие 1:***Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов**  |  | **2023-2024** | тыс. руб. | **Всего:** | **125 882,7** | **169 108,6** |  |  |  |  |  | **294 991,3** |
| Федераль-ный бюджет | 96 782,1 | 162 344,3 |  |  |  |  |  | 259 126,4 |
| Областной бюджет | 3 024,5 | 5 073,2 |  |  |  |  |  | 8 097,7 |
| Местный бюджет | 26076,1 | 1 691,1 |  |  |  |  |  | 27767,2 |
| *Индикатор 1:*Увеличение станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения  | 0,5 | **2023-2024** | шт. |  | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 2:*Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | 0,5 | **2023-2024** | чел. |  | 12 020 | 16 800 |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 2:***Реконструкция 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города** |  | **2025- 2029** | тыс.руб. | **Всего:** |  |  |  | **180 000,0** | **220 000,0** | **260 000,0** | **280 000,0** | **940000,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 172 800,0 | 211 200,0 | 249 600,0 | 268 800,0 | 902400,0 |
| Областной |  |  |  | 5 400,0 | 6 600,0 | 7 800,0 | 8 400,0 | 28200,0 |
| Местный |  |  |  | 1 800,0 | 2 200,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | 9400,0 |
| *Индикатор 1:*Наличие разработанного проекта на реконструкцию 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города | 1,0 | **2025- 2029** | Да – 1Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 3:***Строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово и Спас-Загорье** |  | **2024-2029** | тыс.руб. | Всего: |  |  |  | **280 000,0** | **290 000,0** | **300 000,0** | **310 000,0** | **1 180 000,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 268 800,0 | 278 400,0 | 288 000,0 |  297 600,0 | 1 132 800,0 |
| Областной бюджет |  |  |  | 8 400,0 | 8 700,0 | 9 000,0 |  9 300,0 | 35 400,0 |
| Местный |  |  |  | 2 800,0 | 2 900,0 |  3 000,0 | 3 100,0 | 11 800,0 |
| *Индикатор 1:*Наличие разработанного проекта на строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово и Спас-Загорье | 1,0 | **2024-2029** | Да - 1Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 4:***Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково** |  | **2025** | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 1:*Наличие разработанного проекта на строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | 1,0 | **2025** | Да -1Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 5:***Строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а**  |  | **2025** | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 1:*Наличие разработанного проектана строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а | 1,0 | **2025** | Да – 1 нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 6:***Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы** |  | **2025** | тыс.руб. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 1:*Наличие разработанной схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы  | 1,0 | **2025** | Да - 1Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 7:***Осуществление функций заказчика МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры»** |  | **2023** |  | Местный бюджет | **3 207,4** |  |  |  |  |  |  | **3 207,4** |
| *Мероприятие 8:***Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова** |  | **2023-2025** | тыс.руб. | Всего: | **35 169,3** | **57 352,1** | **57 352,1** |  |  |  |  | **149873,5** |
| Областной бюджет |  | 56 778,6 | 56 778,6 |  |  |  |  | 113657,2 |
| Местный бюджет | 35 169,3 | 573,5 | 573,5 |  |  |  |  | 36316,3 |
| ИТОГО поПрограмме |  |  | тыс. руб. | Всего: | **161052,0** | **226460,7** | **57 352,1** | **460 000,0** | **510 000,0** | **560 000,0** | **590 000,0** | **2564864,8** |
| Федераль-ный бюджет | **96 782,1** | **162 344,3** | **0,0** | **441 600,0** | **489 600,0** | **537 600,0** | **566 400,0** | **2294326,4** |
| Областной бюджет | **3 024,5** | **61 851,8** | **56 778,6** | **13 800,0** | **15 300,0** | **16 800,0** | **17 700,0** | **185254,9** |
| Местный бюджет | **61 245,4** | **2 264,6** | **573,5** | **4 600,0** | **5 100,0** | **5 600,0** | **5 900,0** | **85283,5** |