5.3. Информация о реализации национальных проектов в рамках

муниципальной программы   «Развитие культуры города Обнинска»

| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта<1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов<2> | Сроки реализа-ции | Единица измере- ния | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итоговое значение показателя |
| 1. | A | Националь-ный проект «Культура» |  |  | 2019-2022 | тыс. руб. | Всего: | 6 666,7 | 0 | 13 369,3 | 1 469,9 | 11003,7 | 78070,0 | 110579,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 760,0 | 0 | 8 763,6 | 1 291,8 | 7196,7 | 52881,0 | 75893,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 240,0 | 0 | 3 937,2 | 131,1 | 3233,3 | 21512,0 | 29053,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 666,7 | 0 | 668,5 | 47,0 | 573,7 | 3677,0 | 5 632,9 |
| 1.1. | A1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствова-ние материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | Приобретение музыкальных инструментов для школ искусств – МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2». | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 6 666,7 |  |  |  |  |  | 6 666,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 760,0 |  |  |  |  |  | 5 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 240,0 |  |  |  |  |  | 240,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 666,7 |  |  |  |  |  | 666,7 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество ДШИ, в которых приобретены музыкальные инструменты |  |  |  | ед. |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2. | A1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствова-ние материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | Мероприятия, направленные на модернизацию детских школ искусств (Капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2» МБУ ДО «ДХШ») | 2021, 2024 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 13 369,3 |  |  | 5 000,0 | 18 369,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 8 763,6 |  |  | 5 000,0 | 13 763,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3 937,2 |  |  | 0,0 | 3 937,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 668,5 |  |  | 0,0 | 668,5 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт |  |  |  | ед. |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 |
| 1.3. | A3 | «Создание модельных муниципальных библиотек» | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствова-ние материально-технической базы библиотек | Закупка библиотечной мебели, АРМ, оборудования для МБУ «ЦБС» | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. | A1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Техническое оснащение муниципальных музеев | Закупка экспозиционно – выставочного и фондового оборудования МБУ «Музей истории города Обнинска» | 2023 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 5 115,8 |  | 5 115,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 353,4 |  | 3 353,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1 506,6 |  | 1 506,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 255,8 |  | 255,8 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество технически оснащённых музеев |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.5. | A1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | Реконструкция помещений здания Ленина, д.128. Капитальный ремонт фасада и кровли здания Ленина, д.128 и реконтрукция здания, Пирогова, д.3 МБУ «Музей истории города Обнинска» | 2023 2024 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 5 418,0 | 72 600,6 | 78 018,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 551,5 | 47 589,7 | 51 141,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1 595,6 | 21 380,9 | 22 976,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 270,9 | 3 630,0 | 3 900,9 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество зданий музеев в которых произведён капитальный ремонт |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | A3 | "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" («Цифровая культура») | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствова-ние материально-технической базы библиотек | Закупка оборудования для технического оснащения виртуального концертного зала МБУ «ЦБС» | 2022 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Целевой показатель 1. Количество созданных виртуальных концертных залов |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 1.7. | A3 | "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" («Цифровая культура») | Комплектование книжных фондов в рамках федерального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") национального проекта "Культура" | Закупка книг и журналов для комплектования книжных фондов МБУ «ЦБС» | 2022 - 2024 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 1 409,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 875,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 393,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 141,0 |