|  | Приложение к постановлению Администрации города Обнинска 04.03.2022 № 378-п |
| --- | --- |

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий

| № п/п | Местоположение аварийно-опасного участка | Принимаемые меры | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Обнинск, ул. Курчатова на пересечении с ул. Мира, в районе д. 18а | Установка светофорного объекта на пересечении ул. Курчатова – ул. Мира | 3 квартал 2022 года | МП «Коммунальное хозяйство» Администрация города |
| 2. | г. Обнинск, ул. Мира на пересечении с ул. Ляшенко | Изменение режима работы светофорного объекта на круглосуточный | 1 квартал 2022 года | МП «Коммунальное хозяйство» |
| 3. | г. Обнинск, ул. Курчатова на пересечении с ул. Победы | Установка искусственной дорожной неровности | 2 квартал 2022 года | МП «Коммунальное хозяйство» |