Приложение к

постановлению Администрации города Обнинска

15.03.2018 № 386-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1. 2. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 30835,0 | 46500,0 | 49127,2 | 32950,0 | 17950,0 | 32950,0 | 210312,2 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 66896,5 | 34385,1 | 19275,2 | - | - | - | 120556,8 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 97731,5 | 80885,1 | 68402,4 | 32950,0 | 17950,0 | 32950,0 | 330869,0 |  |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 18000 | 15000 | 15 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 72000 |  |
|  | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 17310,0 | 11500,0 | 8821,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 67631,3 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2430,7 | 1662,5 | - | - | - | - | 4093,2 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 19740,7 | 13162,5 | 8821,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 71724,5 |  |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 18000 | 12000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 69000 |  |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20790,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 25000,0 | 130790,0 |  |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | Ед.в год |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 93 |  |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 202445,0 | 170805,0 | 178324,0 | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 | 1091574,0 |  |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 17 | 17 | 54,312 | - | - | - | 88,312 |  |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 |  |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 |  |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18203,2 | 17195,0 | 18200,0 | 17200,0 | 17200,0 | 17200,0 | 105198,2 |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 2700 |  |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |  |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |  |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| 6. | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области |  | 2015 | тыс.руб. | Местный бюджет | 9748,0 | - | - | - | - | - | 9748,0 |  |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 2015-2018 | тыс.руб. | Местный бюджет | 31805,0 | 19945,0 | 3804,1 | 24170,0 | - | - | 79724,1 |  |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | 0,305 |  |  |  |  | 0,305 |  |
| 8. | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске |  | 2017 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290213,0 | - | - | - | 290213,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 120231,1 | - | - | - | 120231,1 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 5012,4 |  | - | - | 5012,4 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 8 | - | - | 415456,5 | - | - | - | 415456,5 |  |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | - | 1,218 | - | - | - | 1,218 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 400463,4 | 326992,6 | 718008,3 | 289320,0 | 235150,0 | 265150,0 | 2235084,3 |  |
|  | В том числе: |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 331136,2 | 290945 | 288289,0 | 289320,0 | 235150,0 | 265150,0 | 1699990,2 |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 69327,2 | 36047,6 | 139506,3 | - | - | - | 244881,1 |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет |  |  | 290213,0 | - | - | - | 290213,0 |  |