Приложение № 1  к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

24.02.2021 №  390-п

«4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 - 2024 гг.

Таблица № 1

| Годы | Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | Гурьяновский лес (2-й этап) | - устройство игровой детской площадки; - устройство спортивной площадки; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек. |
| 2019 | Гурьяновский лес (3-й этап) Пешеходная зона по ул.Лейпунского (1 этап) | - строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок; - устройство видеонаблюдения площадок; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек - ремонт инженерных сетей; - ремонт фонтанного комплекса. |
| 2020 | Пешеходная зона по ул.Лейпунского (2 этап) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - устройство освещения; -озеленение; - восстановление фонтанного комплекса. |
| 2021 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова д.13 Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2022 | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир») Резервный объект: Благоустройство сквера по ул. Жолио-Кюри | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение территории. - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2023 | Благоустройство сквера по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Ляшенко) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2024 | Сквер им. С.А.Кудрявцевой | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |

Приложение № 2 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

24.02.2021  № 390-п

«7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.»

7.1.  1 этап: 2018-2022 годы.

| № п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3310,1 | - | 33229,8 | 21591,4 | 21282,7 | 79414,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1338,4 | 1,6 | 16427,7 | 3316,4 | 11756,3 | 32840,4 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4128,0 | 26472,7 | 11573,5 | 3856,0 | 1057,3 | 47087,5 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 8776,5 | 26474,3 | 61231,0 | 28763,8 | 34096,3 | 159341,9 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 47 | 51 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 79,6 |
| 1.3 | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | 0,3 |  | % |  | 70,0 | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 6262,2 | 4 057,9 | - | - | - | 10 320,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11766,6 | 19 222,4 | - | 7253,5 | - | 38242,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4971,5 | 1 125,8 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 6306,3 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 23000,3 | 24 406,1 | 0,0 | 7462,5 | 0,0 | 54868,9 |
| 2.1. | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,4 |  | ед. |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2.2. | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 66,0 | 70,8 | 70,8 | 76,7 | 82,7 | 82,7 |
| 2.3. | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | 15,3 | 15,3 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 31776,8 | 50 880,4 | 61230,0 | 36226,3 | 34096,3 | 214210,8 |
| В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 9572,3 | 4 057,9 | 33229,8 | 21591,4 | 21282,7 | 89734,1 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 13105,0 | 19 224,0 | 16427,7 | 10569,9 | 11756,3 | 71082,9 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 9099,5 | 27 598,5 | 11573,5 | 4065,0 | 1057,3 | 53393,8 |

7.2.  2 этап:  2023-2024 годы.

| № п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 21282,7 | 21282,7 |  | 42565,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11756,3 | 11756,3 |  | 23512,6 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1057,3 | 1057,3 |  | 2114,6 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 34096,3 | 34096,3 |  | 68192,6 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 82,3 | 85,0 |  | 85,0 |
| 1.3 | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | 0,3 |  | % |  | 93,0 | 95,0 |  | 95,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 2.2. | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 87,0 | 100 |  | 100,0 |
| 2.3. | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 25,6 | 80 |  | 80,0 |
| ИТОГО по программе на втором этапе |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 34096,3 | 34096,3 |  | 68192,6 |
| В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 21282,7 | 21282,7 |  | 42565,4 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 11756,3 | 11756,3 |  | 23512,6 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 1057,3 | 1057,3 |  | 2114,6 |

Приложение № 3  к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

24.02.2021   № 390- п

- « 8. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.».

| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта<1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов<2> | Сроки реализа-ции | Единица измере- ния | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | F F2 |  | Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2019-2024 |  | Всего: | 4227,0 | 51246,5 | 33087,7 | 34096,3 | 34096,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 | 33229,8 | 21591,4 | 21282,7 | 21282,7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 | 16427,6 | 3316,4 | 11756,3 | 11756,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 | 1589,0 | 717,4 | 1057,3 | 1057,3 | 0 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | штук |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий |  |  | % |  | 51,0 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 82,3 | 85,0 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" |  |  | % |  | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 |  |
| 1.1. |  |  |  | Благоустройство общественной территории –Гурьяновский лес | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 4227,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул.Лейпунского | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  | 51246,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 33229,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 16427,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1589,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе дома №13 по ул. Курчатова | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 33087,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 21591,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3316,4 |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) |  |  | Местный бюджет |  |  | 717,4 |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир») | 2022 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 34096,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 21282,7 |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  | Резервный объект: Благоустройство сквера по ул. Жолио-Кюри |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 11756,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 1057,3 |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  | Благоустройство общественной территории: сквера по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Ляшенко) | 2023 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 34096,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 21282,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 11756,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1057,3 |  |  |
| 1.8. |  |  |  | Благоустройство общественной территории: сквера им. С.А. Кудрявцевой | 2024 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2. 2.1. 2.2. | F F2 | Национальный проект «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2019-2024 | тыс. руб. | Всего: | 24406,1 | 0 | 7462,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19222,4 | 0 | 7253,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1125,8 | 0 | 209,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  | ед. изм. |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  | 70,8 | 70,8 | 76,7 | 82,7 | 87,0 | 95 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 3 Доля площади благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | 15,3 | 25,6 |  |
|  |  |  |  | Благоустройство внутридворовых территорий: - ул.Гагарина, д.2; - ул.Энгельса д. 17Б; - ул.Лейпунского д.5 | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 24406,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19222,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Благоустройство внутридворовых территорий: - по пр.Маркса д. 102 - ул.Энгельса д.34 | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 7462,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 7253,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 209,0 |  |  |  |  |