9. Подпрограммы муниципальной программы

9.1 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске»

Паспорт

подпрограммы «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске»

| - Исполнитель-координатор подпрограммы | - Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| - Участники подпрограммы | - Управление городского хозяйства, организации сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| - Цели подпрограммы | - сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - повышение уровня благоустройства территории города |
| - Задачи подпрограммы | - - обеспечение нормативного содержания улично-дорожной сети города Обнинска; - - приведение дорожного покрытия дорог и тротуаров, ливневой канализации, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплутационному состоянию; - выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов. |
| - Индикаторы подпрограммы | - - площадь автомобильных дорог общего пользования, подлежащая ежедневной механизированной летней и зимней уборке; - - процент износа автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади дорог; - - площадь отремонтированных автомобильных дорог; - - площадь отремонтированных внутриквартальных, внутридворовых проездов. |
| - Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| - Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 655068 тыс. рублей, в том числе по годам: 1. Из средств бюджета города: 2014 год – 162500 тыс. рублей 2015 год – 220 045 тыс. рублей 2016 год – 239 523 тыс. рублей 2. Из средств областного бюджета: 2014 год – 11000 тыс. рублей 2015 год – 11000 тыс. рублей 2016 год – 11000 тыс. рублей |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня безопасности дорожного движения; - создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, расположенных в черте города Обнинска; - улучшение транспортно-эксплутационного состояния внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории города |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Вся площадь муниципальных дорог в городе Обнинске имеет усовершенствованное покрытие  и убирается механизированным способом,  общая площадь городской дорожной уличной сети – 971 тыс.кв. м. Основной целью содержания и ремонта дорог является обеспечение круглогодичного  безопасного и бесперебойного движения по ним автомобильных транспортных средств.

- Содержание и ремонт автодорог обеспечивает их сохранность, поддерживает состояние дорог в соответствии с нормативными требованиями и обеспечивает непрерывное и безопасное движение в любое время года.

- Содержание городских дорог предусматривает сезонные работы по систематическому уходу за дорожными одеждами, поддержанию их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте. Содержание дорожных одежд включает следующие виды работ:

- - очистку проезжей части от пыли, грязи, снега и льда;

- - работы по обеспечению безопасности движения;

- - пропуск вод по отводным сооружениям, очистку и промывку водосточных и дренажных сетей.

- Летом покрытия дорог, регулярно подметают и промывают, обеспечивая их чистоту,  готовят их к эксплуатации в зимних условиях - в период, наиболее трудный для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

- Зимние работы включают очистку проезжей части от снега и льда, устранение скользкости, своевременное распределение песко-соляной смеси.

- За ремонтный сезон 2013 года с целью выполнения мероприятий по  ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта МО «Город Обнинск» было отремонтировано:

- участки автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно: пр.Маркса на участке от пр.Ленина до ул.Королева, включая транспортную развязку пр.Маркса-ул.Королева общей  площадью 21 130 кв.м на сумму 13,8 млн. рублей; рокадная автомобильная дорога по пр.Ленина (внутриквартальный проезд 51 мкр. – выезд на пр.Ленина) общей площадью 6756 кв.м на сумму 4 млн.рублей;

- внутридворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов площадью  54 839 кв.м, что составляет 68 дворов на общую сумму 51, 285 млн.рублей, в том числе  – 1 мкр., 11 мкр., 14 мкр., 15 мкр., 20 мкр., 26 мкр., 27 мкр., 29 мкр., 32 мкр., 38-39 мкр., 40-40А мкр., 45 мкр., 51-52 мкр.;

- пешеходные тротуары (плитка) – площадью 1687,7 кв.м на сумму 6,772 млн.рублей.

- Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- - ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах в период весенней распутицы;

- - повышение прочности дорожных покрытий за счет внедрения новых технологий, применения для ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети современных материалов – щебеночно-мастичного асфальта, литого асфальта и т.д.;

- - использование  высокопроизводительной дорожной  техники;

- - четырехлетний гарантийный ремонт от подрядных организаций.

- Реализация  мероприятий по ремонту дорог позволила с 2009 года приступить к ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов. Актуальность данной подпрограммы и необходимость ее реализации на территории муниципального образования "Город Обнинск" обусловлены тем, что большинство жилых домов муниципального образования "Город Обнинск" введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

- Анализ состояния внутридворовых территорий Обнинска и количество заявок на ремонт, поступающих от жителей, говорят о том, что необходим комплексный подход к  благоустройству внутридворовых территорий города.

- Необходимо разработать и утвердить план мероприятий по переходу с 2014 года на нормативное финансирование автомобильных дорог.

- Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения,  представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной  программы.

- 2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач

- подпрограммы

- Основными целями подпрограммы  являются:

- - сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

- - повышение уровня благоустройства территории города.

- Достижение поставленных целей осуществляется решением следующих задач:

- - обеспечение нормативного содержания улично-дорожной сети города Обнинска;

- приведение дорожного покрытия дорог и тротуаров, ливневой канализации, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплутационному состоянию;

-  выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов.

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого планирования с учетом прогнозируемых  расходных обязательств областного бюджета и бюджета города на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств  на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов.

В результате организованной плановой работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов повысится доля дорог и проездов, соответствующих нормативным требованиям, что будет  подтверждено ежегодно проводимыми  анализом и диагностикой.

Оценка эффективности реализации мер по Программе  будет осуществляется на основе следующих индикаторов:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Площадь автомобильных дорог общего пользования, подлежащая ежедневной механизированной летней и зимней уборке | тыс. кв. м. | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 |
| 2 | Процент износа автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади | % | 62 | 62 | 61 | 60 | 57 |
| 3 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | кв.м. | 39135 | 27886 | 30000 | 32000 | 35000 |
| 4 | Площадь отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов | кв.м. | 39135 | 46879 | 50000 | 52000 | 55000 |

3. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- повышение   уровня  безопасности  дорожного движения;

- создания оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, расположенных в  черте города Обнинска;

- улучшение транспортно-эксплутационного состояния внутриквартальных  и

внутридворовых проездов на территории города;

4. Сроки  реализации подпрограммы

Сроки реализации  подпрограммы:  2014 - 2016 годы.

5. Перечень  мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета города Обнинска и областного  бюджета.

Общий объем  финансирования  подпрограммы  составляет 655068  тыс. рублей,  в том числе по годам:

| Источники финансирования | Всего, в т. ч. по годам (тыс.рублей) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города | 655068 | 162500 | 220045 | 239523 |
| Областной бюджет | 33000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Всего по подпрограмме: | 655068 | 173500 | 231045 | 250523 |

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета города, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления на очередной финансовый год и на плановый период.

На основании актов комплексных проверок  дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов определяются объекты, подлежащие ремонту на плановый год. Объемы бюджетных ассигнований рассчитываются на основании ведомостей объемов работ, локальных ресурсных сметных расчетов, в случае необходимости проектно-сметной документации.

Средства  из областного бюджета выделяются в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий муниципальному образованию  ГО «Город Обнинск» на капитальный ремонт и ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.