Приложение

к постановлению Администрации города

21.03.2014 г. № 441-п

3. Перечень мероприятий Программы

| Содержание мероприятия | Срок реализа-ции | Объём расходов на реализацию, тыс. руб. |  |  | Показатели результативности деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Задача 1. Содержание улично-дорожной сети города в нормативно-эксплутационном состоянии и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  | Площадь автомобильных дорог общего пользования, подлежащая ежедневной механизированной летней и зимней уборке | тыс.кв.м. | 400 | 500 | 600 |
|  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования, подлежащей ежедневной ручной уборке | тыс.кв.м. | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| - Работы по нормированию расходов по содержанию и ремонту автодорог города | 2013 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Утверждение норматива финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Обнинск» | 2013 | Финан-сирова-ния не требу-ется |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка Правил расчета ассигнований бюджета города на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Обнинск» | 2013 | Финан-сирова-ния не требу-ется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Разработка плана мероприятий по переходу с 2013 года автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Обнинск» на финансирование по установленным на их содержание. ремонт и капитальный ремонт нормативам финансовых затрат | 2013 | Финан-сирова-ния не требу-ется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Организация работ летней и зимней уборки улично-дорожной сети города, мест общего пользования | 2013-2015 | 117103 | 125000 | 130000 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  | 117103 | 125000 | 130000 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие и укрепление материально-технической базы МП «Коммунальное хозяйство». |  |  |  |  | Уровень соответствия обеспеченности подвижным составом | % | 55 | 75 | 85 |
| 2.1.Лизинговые | 2013-2015 | 4257,2 | 2232,6 | 104 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Приобретение подметально-уборочной машины Broddway Senior (1 ед.) | 2013- 2015 | 1490 | 1194 | 1432 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение снегоплавильной установки ОСА-21.10 | 2014-2015 |  | 4100 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Приобретение погрузчика ПК – 33 (2 ед.) | 2013- 2015 | 2448 | 2218 | 1962 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Приобретение трактора МТЗ с плужно-щеточным оборудованием(+лизинговые платежи по 2 ед , приобретенным в 2012 году) | 2013-2015 | 3019 | 1980 | 1453 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Приобретение грузопассажирского автомобиля марки «Газель» | 2014-2015 |  | 650 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.7. Приобретение садового трактора Husguarna LT 154 | 2014-2015 |  | 100 | 85 |  |  |  |  |  |
| 2.8. Приобретение телескопического автоподъемника ВС-18-10 на базе ГАЗ-3309 | 2014-2015 |  | 1000 | 850 |  |  |  |  |  |
| 2.9. Приобретение вакуумно-подметальной машины City Cat | 2015 |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 2.10. Приобретение самосвала на базе КАМАЗ (3 ед.) | 2014, 2015 |  | 3400 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 2.11. Приобретение каналопромывочной машины КО-514 | 2014-2015 |  | 1600 | 1250 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  | 16085 | 22889 | 17753 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Реализация мероприятий по благоустройству территории города и приведение в качественное состояние объектов благоустройства |  |  |  |  | Протяженность сетей ливневой канализации, приведенной в соответствие с нормативными требованиями | км. | 3,6 | 4,2 | 5,2 |
|  |  |  |  |  | Количество отработанных чел/час на мероприятиях по безопасности дорожного движения | чел/час | 32000 | 34000 | 36000 |
| 3.1. Эксплуатация и ремонт канализационных сетей, ливнестоков города, открытых дренажных систем | 2013- 2015 | 13000 | 14000 | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Бюджетная очистка (содержание общественных туалетов, отлов бездомных животных, ликвидация стихийных свалок) | 2013- 2015 | 9000 | 10000 | 11000 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта с городских территорий | 2013- 2015 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Ямочный ремонт автодорог | 2013- 2015 | 9000 | 10800 | 12800 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Разметка автодорог | 2013- 2015 | 5000 | 5100 | 5200 |  |  |  |  |  |
| 3.6. Установка дорожных знаков | 2013- 2015 | 2000 | 2100 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 3.7. Искусственные дорожные неровности | 2013- 2015 | 900 | 910 | 920 |  |  |  |  |  |
| 3.8. Содержание светофоров | 2013- 2015 | 3000 | 3500 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3.9. Установка ограждений безопасности на дорогах | 2013- 2015 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3.10. Проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | 2014 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Проектирование реконструкция светофорного объекта | 2015 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3.12. Выполнение работ по украшению города к городским праздникам | 2013- 2015 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  | 50900 | 57410 | 66120 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства города и организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства. |  |  |  |  | Удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности населения | % | 30 | 35 | 40 |
| 4.1. Организация общественных работ по благоустройству городских территорий, плановая работа со средствами массовой информации по информационному обеспечению проводимых мероприятий. Стимулирование деятельности в сфере благоустройства: организация городских конкурсов, участие муниципального образования «Город Обнинск» в областных и всероссийских конкурсах. | 2013- 2015 | Финан-сирова-ния не требу-ется | Финан-сирова-ния не требу-ется | Финан-сирова-ния не требу-ется |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  | 182585 | 205299 | 213873 |  |  |  |  |  |