Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

22.01.2018    №        58-п

5.  Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

«Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»

| № п/п | Наименование мероприятия, индикатора | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Ремонт и содержание муниципального жилья |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 150,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 650,8 |
|  | Индикатор 1: количество отремонтированного жилья | 1 |  | квар тира |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 13 800,0 | 10 200,0 | 10 349,2 | 10 200,0 | 10 200,0 | 15 910,0 | 70 659,2 |
|  | Индикатор 1: объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | 1 |  | кв.м |  | 175 512 | 129 721 | 107 945 | 107 945 | 107 945 | 107 945 | 737 013 |
| 3 | Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 54 000,0 | 54 938,3 | 59 975,1 | 54 000,0 | 54 000,0 | 55 500,0 | 332 413,4 |
|  | Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | 0,5 |  | мин. |  | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |  |
|  | Индикатор 2: количество аварийных выездов | 0,5 |  | ед. |  | 12 500 | 12 250 | 12 050 | 11 850 | 11 600 | 11 400 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 8 500,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 000,0 | 49 300,0 |
|  | Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | 1 |  | мест |  | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5 | Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 205,3 |  |  |  |  |  | 205,3 |
| 6 | Приобретение материалов и техники в целях обеспечения уборки придомовых территорий в зимний период |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1 500,0 |  |  |  |  |  | 1 500,0 |
|  | Итого по программе: «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 78 305,3 | 73 638,3 | 78 675,1 | 72 700,0 | 72 700,0 | 79 710,0 | 455 728,7 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 78 305,3 | 73 638,3 | 78 675,1 | 72 700,0 | 72 700,0 | 79 710,0 | 455 728,7 |