Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от 15.04.2020 №  592-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

|  | N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* |  |  |  | Сроки реализа-ции |  |  | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  | Итого по 1 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  | 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 30 835,0 |  | 46 500,0 |  | 49 127,2 | 61 731,2 | 21 629,5 | 19793,0 | 229 615,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 66 896,5 |  | 34 385,1 |  | 19 275,2 | - | 1872,7 | 76051,7 | 198 481,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 127 451,0 | 63 193,0 | 190 644,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 97 731,5 |  | 80 885,1 |  | 68 402,4 | 61 731,2 | 150 953,2 | 159037,7 | 618741,1 |
|  |  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 18 000 |  | 15 000 |  | 15 000 | 59 700 | 126 000 | 82 143 | 315 843 |
|  | 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  | 2019 - 2020 |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | - |  | - |  | - | - | 6 961,3 | 6144,5 | 13105,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |  | - |  | - | - | 1872,7 | 76051,7 | 55 424,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - | - | 127 451,0 | 63 193,0 | 190 644,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту | - |  | - |  | - | - | 136 285,0 | 145389,2 | 272 840,2 |
|  |  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  | 1/0,5 |  |  |  |  |  | кв.м |  | - |  | - |  | - | - | 121 087 | 100 325 | 221 412 |
|  |  | Индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  | 1/0,5 |  |  |  |  |  | км |  | - |  | - |  | - | - | 11, 329 | 7,898 | 19,227 |
|  | 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  | тыс.руб. | Местный бюджет | 17 310,0 |  | 11 500,0 |  | 8 821,3 | 11 560,0 | 4 262,3 | 6 000,0 | 59 453,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 430,7 |  | 1 662,5 |  | - | - | - | - | 4 093,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 19 740,7 |  | 13 162,5 |  | 8821,3 | 11 560,0 | 4 262,3 | 6 000,0 | 63 546,8 |
|  |  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 18 000 |  | 12 000 |  | 9 000 | 10 000 | 1759 | 3000 | 56759 |
|  | 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 20 790,0 |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 | 20 492,3 | 17458,8 | 25 000,0 | 133 741,1 |
|  |  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  |  |  |  |  |  | Ед.в год |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 15 | 15 | 20 | 98 |
|  | 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 202 445,0 |  | 170 805,0 |  | 178 324,0 | 196 200,0 | 218 083,8 | 233 057,0 | 1 205 457,8 |
|  |  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  |  |  |  |  |  | км |  | 17 |  | 17 |  | 54,312 | - | 4,688 | - | 93,0 |
|  |  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3/0,5 |  |  |  |  |  |  | км |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 52 |
|  |  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  |  |  |  |  |  | км |  | - |  | 7 |  | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 20 |
|  | 4.1. | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | - |  | - |  | - | - | 600,0 | 1350,0 | 1950,0 |
|  |  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта | 1 |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
|  | 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 18 203,2 |  | 17 195,0 |  | 18 200,0 | 17 200,0 | 20 760,8 | 20 000,0 | 111 559,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |  | - |  | - | - | - | 7500,0 | 7500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 5 | 18 203,2 |  | 17 195,0 |  | 18 200,0 | 17 200,0 | 20 760,8 | 27 500,0 | 119059,0 |
|  |  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 249 | 300 | 300 | 2349 |
|  |  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
|  |  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  |  |  |  |  |  | км |  | 83,7 |  | 83,7 |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  |  | Индикатор 4 Количество переоборудован-ных светофорных объектов (перевооружение, реконструк-ция, установка новых светофорных объектов) | 0,4 |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
|  | 6. | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области |  |  |  |  | 2015 |  |  | тыс.руб. | Местный бюджет | 9 748,0 |  | - |  | - | - | - | - | 9 748,0 |
|  | 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  | тыс.руб. | Местный бюджет | 31 805,0 |  | 19 945,0 |  | 3 804,1 | 5 173,9 | 19 220,0 | 1 662,2 | 91 110,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |  | - |  | - | 1 488,7 | 20 166,2 | 48 204,6 | 69 859,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | 45 056,3 | 116 355,9 | 161 412,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 7 | 31 805,0 |  | 19 945,0 |  | 3 804,1 | 6 662,6 | 84 442,5 | 166 222,7 | 291 788,5 |
|  |  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  |  |  |  |  |  | км |  | - |  | 0,305 |  |  | 2,0 | 2,0 | 0,645 | 4,95 |
| 7.1 |  | в том числе, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»: |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | - | - | - |  | - | 2643,7 | 1 662,2 | 2 305,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - | - | - |  | - | 20 166,2 | 48 204,6 | 66 870,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | 45 056,3 | 116 355,9 | 161 412,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту |  | - | - | - |  | - | 64 366,2 | 166 222,7 | 230 588,9 |
|  |  | Мероприятие 7.1. Выполнение работ по 2-му этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика» |  |  |  |  |  | 2019-2020 | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 643,7 |  | 643,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 18666,2 |  | 18666,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 45056,3 |  | 45056,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 64366,2 |  | 64366,2 |
|  |  | Индикатор 1.1. Протяженность построенных дорог в рамках национального проекта |  |  | 1/0,25 |  |  |  | км |  |  |  | - | - | - |  | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 7.2. |  | Мероприятие 7.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске |  |  |  |  |  | 2020 | тыс.руб. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 510,6 | 510,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 14806,1 | 14806,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 35738,9 | 35738,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 51055,6 | 51055,6 |
|  |  | Индикатор 1.2. Протяженность дорог в рамках национального проекта |  |  |  | 1/0,25 |  |  | км |  |  |  | - | - | - |  | - | - | 0,645 | 0,645 |
| 7.3. |  | Мероприятие 7.3. Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г.Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко) |  |  |  |  |  | 2020-2021 | тыс.руб. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1.3. Протяженность построенных дорог в рамках национального проекта |  |  | 1/0,25 |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Мероприятие 7.4. Строительство дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | - | 2000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - | - | - |  | - | 1500,0 | - | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по проекту |  | - | - | - |  | - | 3500,0 | - | 3500,0 |
|  |  | Индикатор 1.4. Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  | 1/0,25 |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  | да | - | - |
| 8. |  | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске |  |  |  |  |  | 2017-2018 | тыс.руб. |  | Федеральный бюджет |  | - | - | 290 213,0 |  | - | - | - | 290 213,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - | - | 120 231,1 |  | - | - | - | 120 231,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | - | - | 5 012,4 |  | 19 501,2 | - | - | 24 513,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 8 |  | - | - | 415 456,5 |  | 19 501,2 | - | - | 434 957,7 |
|  |  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог |  |  | 1 |  |  |  | км |  |  |  | - | - | 1,218 |  | - | - | - | 1,218 |
| 9. |  | Мероприятие 9. Разработка проектной документации и строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске |  |  |  |  |  | 2019-2020 | тыс.руб. |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3900,0 | - | 975,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 975,0 | - | 3900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 9 |  |  |  |  |  |  | 4 875,0 | - | 4 875,0 |
|  |  | Индикатор 1.4. Подготовка проектно-сметной документации |  |  | 1 |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да | - |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | Всего: |  | 400 463,4 | 326 992,6 | 718 008,3 |  | 333 347,3 | 500 836,4 | 646 780,4 | 2 926 428,4 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 331 136,2 | 290 945,0 | 288 289,0 |  | 331 858,6 | 302 390,2 | 342 975,2 | 1 887 594,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | Областной бюджет |  | 69 327,2 | 36 047,6 | 139 506,3 |  | 1 488,7 | 25 938,9 | 124 256,3 | 396 565,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | Федеральный бюджет |  | - | - | 290 213,0 |  | - | 172 507,3 | 179 548,9 | 642 269,2 |

2 этап  - 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэф-т индикатора |  | Сроки реализа-ции | Ед. изм | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 5 908,6 | 7031,3 | 32 950,0 | 32 950,0 | 78 839,9 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 40 037,0 | 133 595,0 | - | - | 173 632,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 118 172,6 | 140 626,3 | 32 950,0 | 32 950,0 | 324 698,9 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  | 1 |  | кв.м |  | 50000 | 60000 | 10000 | 10000 | 80000 |
| 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 4 514,2 | 1 768,2 | - | - | 6 282,4 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 13 542,5 | 33 595,0 | - | - | 47 137,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту | 90 283,7 | 35 363,2 | - | - | 125646,9 |
|  | Индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  | 1 |  | км |  | 7,0 | 2,0 | - | - | 9,0 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  | 2021-2024 | тыс.руб | Местный бюджет | 30000,0 | 30000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 110 000,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 30 000,0 | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 110 000,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии |  |  |  | кв.м |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 27 000,0 | 27 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 104 000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии |  |  |  | ед.в год |  | 15 | 12 | 10 | 8 | 45 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 269 600,0 | 279 600,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 949 200,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,2 |  | км |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4.1 | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1350,0 | 900,0 | - | - | 2250,0 |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта |  | 1 |  | км |  | 1,322 | 1,322 | - | - | 1,322 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25 500,0 | 26 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 91 500,0,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков |  | 0,2 |  | шт. |  | 300 | 310 | 340 | 380 | 1940 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей |  | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки |  | 0,3 |  | км |  | 88,7 | 88,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) |  | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Итого по 2 этапу |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 482 738,2 | 519 393,3 | 302 950,0 | 302 950,0 | 1 608 031,5 |
|  | В том числе: |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 370 474,2 | 385 798,3 | 302 950,0 | 302 950,0 | 1 362 172,4 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 40 037,0 | 133 595,0 | - | - | 173 632,0 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |