,Приложение к постановлению

Администрации города

от16.04.2015№645-п

Приложение

к муниципальной  программе

«Развитие парков, парковых зон и

скверов города Обнинска»

Перечень  мероприятий по муниципальной программе «Развитие парков, парковых зон и

скверов города Обнинска»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Мероприятия, направленные на укрепление и развитие инфраструктуры парков, парковых зон и скверов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий парков, парковых зон и скверов | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 18 984 | 2 654 | 7 970 | 8 360 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1 335 | 0 | 650 | 685 |
| 1.2. | Капитальный (текущий) ремонт существующих и создание новых элементов и зон отдыха на природно-рекреационных и озелененных территориях; (детских площадок, площадок тихого отдыха, площадок для выгула домашних животных) | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 2 948 | 488 | 1 200 | 1 260 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1 005 | 470 | 260 | 275 |
| 1.3. | Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры на природно-рекреационных и озелененных территориях | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 1 538 | 203 | 650 | 685 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 220 | 0 | 105 | 115 |
| 1.4. | Обеспечение общественного порядка на территориях парков, парковых зон и скверов | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 13 024 | 4 094 | 4 360 | 4 570 |
| 1.5. | Содержание элементов отдыха и досуга на парковых и озелененных территориях | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 44 173 | 14 713 | 14 360 | 15 100 |
| 1.6. | «Ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь», братской могилы с благоустройством территории» | 2014 | Управление городского хозяйства Администрации | Бюджетные средства | 14 901 | 14901 | 0 | 0 |
| Итого по разделу № 1: |  |  |  | Бюджетные средства | 95 568 | 37 053 | 28 540 | 29 975 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2 560 | 470 | 1 015 | 1 075 |
|  |  |  |  | Всего | 98 128 | 37 523 | 29 555 | 31 050 |
| 2. Мероприятия, направленные на улучшение состояния текущей деятельности в части культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение культурно-массовых, спортивных, творческих и иных мероприятий, расширение спектра услуг, оказываемых посетителям | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 7 034 | 244 | 3 310 | 3 480 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 576 | 46 | 260 | 270 |
| 2.2. | Рекламно-информационное обеспечение мероприятий | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 383 | 53 | 160 | 170 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 223 | 8 | 105 | 110 |
| Итого по разделу № 2: |  |  |  | Бюджетные средства | 7 417 | 297 | 3 470 | 3 650 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 799 | 54 | 365 | 380 |
|  |  |  |  | Всего | 8 216 | 351 | 3 835 | 4 030 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Бюджетные средства | 102 985 | 37 350 | 32 010 | 33 625 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 3 349 | 524 | 1 380 | 1 445 |
|  |  |  |  | Всего | 106 334 | 37 874 | 33 390 | 35 070 |