Приложение к

постановлению Администрации города Обнинска

10.06.2016 № 895-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Благоустройство города Обнинска»

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего | 110505,5 | 84202,0 | 89270,0 | 93684,0 | 99049,0 | 105656,0 | 582366,5 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска |  | 2015 -2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 64155,0 | 40000,0 | 37000,0 | 36000,0 | 40000,0 | 39000,0 | 256155,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1500,0 | - | - | - | - | - | 1500,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | 1 |  | тыс.кв.м |  | 99,136 | 104,136 | 104,136 | 109,136 | 109,136 | 115,136 | 115,136 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений. |  | 2015 -2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 35397,5 | 30 602 | 39 270 | 43 684 | 44 049 | 50 656 | 243658,5 |
|  | Индикатор 1 Количество высаженной цветочной рассады | 0,5 |  | шт. в год |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 600 000 |
|  | Индикатор 2 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | 0,1 |  | шт. в год |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Индикатор 3 Площадь расчищенных лесопарковых зон города | 0,5 |  | га |  | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 9,84 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1500 | 600,0 | - | - | - | - | 2100,0 |
|  | Индикатор 1 Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | 1 |  | Ед. |  | - | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул.Победы и ул.Жукова и благоустройства прилегающей к нему территории |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 7953,0 | - | - | - | - | - | 7953,0 |
| 1.5. | Мероприятие 5 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  | 2016-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | 13000,0 | 13000,0 | 14000,0 | 15000,0 | 16000,0 | 71000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | 1 |  | Ед. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 2 | Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды на городских территориях |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 12300,0 | 10000,0 | 20000,0 | 111057,0 | 111907,0 | 112907,0 | 378171,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1700 | 0 | 7700,0 | 97807,0 | 97807,0 | 97807,0 | 302821,0 |
|  | Индикатор 1 Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово | 1 | 2015-2020 | % |  | 4,4 | - | 20,0 | 46,7 | 73,3 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 9150,0 | 9150,0 | 10950,0 | 11800,0 | 12600,0 | 13550,0 | 67200,0 |
| 2.3. | Индикатор 1 Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | 0,5 |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индикатор 2 Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона | 0,25 |  | тыс. тонн в год |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|  | Индикатор 3 Выполнение программы производственного экологического контроля | 0,25 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 3 Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 600,0 | 0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 3050,0 |
|  | Индикатор 1 Наличие базы данных "Электронный сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Обнинска" | 0,5 |  | ед. |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Индикатор 2 Доля объектов негативного воздействия на окружающую среду, внесенных в базу данных от общего количества объектов | 0,5/1 |  | % |  | - | - | 65 | 80 | 95 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 4 Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 5100,0 |
|  | Индикатор 1 Количество проводимых акций по охране окружающей среды | 1 |  | Ед. в год |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 3 | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего | 37073,0 | 37780 | 37 035 | 40 000 | 43 000 | 48 000 | 242888,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 31189,0 | 35000 | 37 035 | 40 000 | 43 000 | 48 000 | 234224,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5884,0 | 2780 | - | - | - | - | 8664,0 |
| 3.1. | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25 000,0 | 30000 | 28 035 | 31 000 | 32 000 | 33 000 | 179035,0 |
|  | Индикатор 1 Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | 0,6 |  | % |  | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
|  | Индикатор 2 Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | 0,4 |  | % |  | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 |
| 3.2. | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 6189,0 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 15 000 | 55 189,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5884,0 | 2780 | - | - | - | - | 8664,0 |
|  | Индикатор 1 Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | 0,5 |  | шт. в год |  | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 820 |
|  | Индикатор 2 Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | 0,5 |  | % |  | 83 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 27 000,0 | 23200 | 22 000 | 22 500 | 23 000 | 23 500 | 141200,0 |
| 4.1. | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26 600,0 | 22500 | 21 400 | 21 800 | 22 200 | 22 600 | 137100,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | 0,4 |  | м. кв |  | 29 250 | 107558 | 107558 | 107558 | 107558 | 107558 | 29 250 |
|  | Индикатор 2 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | 0,3 |  | ед. |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 28 |
|  | Индикатор 3 Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | 0,3 |  | чел. в год |  | 50 000 | 55 000 | 62 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | - |
| 4.2. | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 400,0 | 700,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 4100,0 |
|  | Индикатор 1 Количество мероприятий, проводимых в городских парках | 1 |  | ед. в год |  | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 | - |
| 5 | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20000,0 | 19600,0 | 22 000,0 | 33736,0 | 34912,0 | 36140,0 | 166388,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 15677,9 | 15600,0 | 17225,0 | 28127,0 | 29252,0 | 30422,0 | 136303,9 |
|  | Индикатор 1 Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | 0,6 |  | период год % |  | 1964-1968г 100 | 1969-1972г 100 | 1973-1975г. 100 | 1976-1978г. 100 | 1979-1981г 100 | 1982-1984г 100 |  |
|  | Индикатор 2 Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | 0,4 |  | ед. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 |
| 5.2 | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 2366,8 | 2000 | 2700 | 3 272 | 3 300 | 3 328 | 16966,8 |
|  | Индикатор 1 Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | 1 |  | кол-во услуг в год |  | 860 | 860 | 870 | 870 | 880 | 880 |  |
| 5.3. | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1955,3 | 2 000 | 2 075 | 2 337 | 2 360 | 2 390 | 13117,3 |
|  | Индикатор 1 Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | 0,7 |  | га |  | 16,36 | 26,00 | 25,65 | 25,30 | 24,95 | 24,60 | - |
|  | Индикатор 2 Количество обслуживаемых площадок | 0,3 |  | ед. |  | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | - |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | тыс. руб. |  | 206878,5 | 174782,0 | 190305,0 | 300977,0 | 311868,0 | 326203,0 | 1511013,5 |
|  | В том числе: |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 199494,5 | 172002,0 | 190305,0 | 300977,0 | 311868,0 | 326203,0 | 1500849,5 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 7384,0 | 2780 | - | - | - | - | 10164,0 |