Приложение 2

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 28.04.2021 № 985-п

**Информация о реализации национальных проектов в рамках** **муниципальной программы**

**«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта[<1>](#P472) | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов[<2>](#P472) | Сроки реализа-ции | Единица измере-  ния | Источники финансирования | Годы реализации | | | | | | Итоговое значение показателя |
| 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1. | F | Жилье и городская среда |  |  | 2020-2021 | тыс. руб. | Всего: | 321398,9 | 109052,4 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 308542,9 | 104690,3 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9642,0 | 3271,6 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3214,0 | 1090,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | F1 | Жилье | Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 |  | 2020-2021 | тыс. руб. | Всего: | 174062,3 | 46191,4 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 167099,8 | 44343,7 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5221,9 | 1385,8 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1740,6 | 461,9 |  |  |  |  |  |
|  | *Целевой показатель 1* Объем ввода жилья\* |  |  | тыс.кв.м |  | 59,78 | 48,05 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | F1 | Жилье | Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» |  | 2020 | тыс. руб. | Всего: | 51838,5 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 49764,9 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1555,2 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 518,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Целевой показатель 1* Объем ввода жилья\* |  |  | тыс.кв.м |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | F1 | Жилье | Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова |  | 2020-2021 | тыс. руб. | Всего: | 95498,1 | 62861,0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 91678,2 | 60346,6 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2864,9 | 1885,8 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 955,0 | 628,6 |  |  |  |  |  |
|  | *Целевой показатель 1* Объем ввода жилья\* |  |  | тыс. кв.м |  | 26,6 | 19,03 |  |  |  |  |  |

\*в рамках регионального проекта «Жилье» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»