Приложение

к Программе

«Организация гостевых стоянок автотранспорта»

на  внутридворовых территориях

муниципального образования

«Город Обнинск»  на 2011-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Объёмы финансирования по годам (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых документов: муниципальной долгосрочной целевой Программы «Организация гостевых стоянок автотранспорта» на внутридворовых территориях муниципального образования «Город Обнинск» на 2011-2015 годы» | 2011 год | _________ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | - Управление городского хозяйства Администрации города |
|  | 2. Финансовое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление бюджетных средств МП «Коммунальное хозяйство» для закупки материалов, необходимых для устройства гостевой стоянки автотранспорта | 2011-2015 годы | Местный бюджет | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 20 <*> | Администрация города; МП «Коммунальное хозяйство» |
| 2.2 | Подготовка технического задания на закупку строительного материала | 2011-2015 годы | _________ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | МП «Коммунальное хозяйство» |
| 2.3 | Устройство гостевой стоянки автотранспорта за счёт внебюджетных средств | 2011-2015 годы | Внебюджетные средства | % |  |  |  |  |  | Лицо, уполномоченное собственниками помещений жилого многоквартирного дома |
|  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 <~> |  |
|  | 3. Организационное обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор информации о собственниках помещений многоквартирных домов, изъявивших желание, принять участие в муниципальной долгосрочной целевой Программе «Организация гостевых стоянок автотранспорта на внутридворых территориях» на 2011-2015 годы | 2011-2015 годы | _________ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | Управление городского хозяйства Администрации города |
| 3.2 | Приём документов (заявление, на организацию гостевой автостоянки, протокол общего собрания собственников помещений, проектной документации) | 2011-2015 годы | _________ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | Управление городского хозяйства Администрации города |
| 3.3 | Выдача лицу, уполномоченному решением собственников помещений многоквартирного дома, материалов, необходимых для устройства гостевой стоянки автотранспорта | 2011-2015 годы | Местный бюджет | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 20 <*> | - МП «Коммунальное хозяйство» - Лицо, уполномоченное решением собственников помещений жилого многоквартирного дома |
|  | 4. Информационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информационных материалов и проведение разъяснительной работы в отношении целей и задач Программы, условия участия собственников помещений многоквартирного дома в Программе. | Постоянно | _________ | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | - Управление городского хозяйства Администрации города |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<*> ориентировочно, подлежит уточнению в бюджете соответствующего года.

<~> ориентировочно, подлежит уточнению