Приложение

к постановлению

Администрации города Обнинска

№ 2340-п  от 19.12.2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ОБНИНСКА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска»

| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| Цель муниципальной программы | Модернизация и развитие наружного освещения города Обнинска |
| Задачи муниципальной программы | - проведение реконструкции существующих сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий и источников света; - повышение уровня освещенности городских территорий |
| Индикаторы муниципальной программы | - уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения; - уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах; - количество установленных светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения; - количество установленных внутридворовых светильников - количество энергосберегающих светильников ЖКУ на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |
| Объёмы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | тыс. рублей 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Местный бюджет; 37 879; 40 204; 42 241; 120 324. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение комфортного проживания населения; - повышение уровня безопасности движения транспортных средств; - улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время; - доведение уровня работающих светильников к общему числу до 95% по магистральным улицам и дорогам местного значения, и во внутридворовых проездах до 70%. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Уличное освещение является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого - создание условий безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

В группу объектов, обеспечение освещенности которых необходимо для создания условий безопасного движения транспорта и пешеходов, входят   магистральные улицы, улицы, и дороги местного значения и внутридворовые проезды.

Качественное освещение современного города – необходимое условие его жизнедеятельности. Автомобилизация Обнинска, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства.

По состоянию на 01.10.2013 г. система наружного освещения г. Обнинска включает:

1. Общее количество светильников –  3 556 шт., из них:

а) по магистральным улицам, улицам и дорогам местного значения –  2 545 шт.;

б) на внутридворовых проездах   – 1 011 шт.;

2. Общая протяженность линий освещения –  205,8 км, из них:

а) протяженность кабельных линий –   140,0  км.

б) протяженность воздушных линий –   65,8   км.

3. Общее количество опор освещения –  3 170 шт.

Состояние наружного освещения г. Обнинска в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение.

За последние 3 года (2011 – 2013 г.г.) произведена реконструкция наружного освещения улиц: Железнодорожная, Маяковского, Толстого, Гастелло, Чайковского, Космодемьянской, Кошевого, Матросова, Чкалова, Киевская, Садовая, Лесная, пер.Садовый, Курчатова, Пирогова, Горького, Пушкина, Менделеева, Северный въезд в город.

В настоящее время уровень работающих  светильников  магистральных улиц составляет 95,9%, улиц и дорог местного значения города – 91,1%, что в среднем показателе составляет не менее 93,0%. Уровень работающих светильников внутридворовых проездов  составляет не менее 60 %.

В наружном освещении продолжают использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. В связи с этим происходит планомерная замена морально устаревших светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на современные энергосберегающие светильники марки ЖКУ с лампами ДНаТ. Замена устаревших светильников на современные происходит как при реконструкции участков наружного освещения, так и при замене вышедших из строя светильников. Для управления наружным электроосвещением применяются прогрессивные технологии (контроллер модели Кулон).

Программа ставит своей целью определение основных направлений технического развития наружного освещения Обнинска, установление контрольных дат начала и завершения ее выполнения, а также определение источников финансирования.

- Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач

Целью программы является  модернизация и развитие наружного освещения города Обнинска.

Задачи Программы:

-проведение реконструкции существующих  сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий и источников света;

-повышение уровня освещенности городских территорий.

Реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить устойчивую работу оборудования наружного освещения, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить безопасность жизнедеятельности населения.

Оценка эффективности реализации мер по Программе планируется осуществиться на основе следующих индикаторов:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год факт | 2013 год оценка | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | % | 93,0 | 93,4 | 94 | 94 | 95 |
| 2. | Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах | % | 60 | 60 | 62 | 65 | 70 |
| 3. | Количество установленных светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт | 141 | 270 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Количество установленных внутридворовых светильников | шт | 90 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 5 | Количество энергосберегающих светильников ЖКУ на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % | 83 | 86 | 89 | 90 | 92 |

Планируется довести уровень количества работающих  светильников  на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения до 95 % от общего количества светильников.

| Год | Общее количество светильников, шт. | Работающих светильников, шт. | Установлено светильников (в том числе взамен вышедших из строя), шт | % отношение работающих светильников к общему количеству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2 661 | 2 502 | 150 | 94 % |
| 2015 | 2 714 | 2 552 | 150 | 94 % |
| 2016 | 2 736 | 2 600 | 150 | 95 % |

Планируется увеличить уровень количества работающих светильников до 70%.

| Год | Общее количество светильников, шт. | Работающих светильников, шт. | Установлено светильников (в том числе взамен вышедших из строя), шт | % отношение работающих светильников к общему количеству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1 011 | 630 | 75 | 62 % |
| 2015 | 1 011 | 660 | 75 | 65 % |
| 2016 | 1 011 | 710 | 80 | 70 % |

- Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

-  обеспечение комфортного проживания населения;

-  повышение уровня безопасности движения  транспортных средств;

-  улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время;

- доведение уровня работающих светильников к общему числу до 95% по магистральным улицам и дорогам местного значения, и во внутридворовых проездах до 70%.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 годы.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

Программа содержит комплекс мероприятий  направленных на  обеспечение  устойчивой  работы оборудования наружного освещения, создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, повышение  безопасности жизнедеятельности населения.

Система программных мероприятий состоит их двух разделов.

Первый раздел содержит мероприятия по обеспечению функционирования системы наружного освещения города.

Второй раздел включает в себя мероприятия  по  ремонту  и  реконструкции системы наружного освещения  магистральных улиц, улиц, дорог местного значения и внутридворовых проездов. Предусматривается замена существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на современное,  а так же его обслуживание и текущий ремонт:

- выполнение нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности магистральных улиц, улиц и дорог местного значения;

- повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Освещение улиц и дорог предполагает сохранение традиционного стиля с использованием современных тенденций и передовых технологий уличного освещения европейского уровня. Использование в светильниках натриевых ламп обеспечит более равномерный уровень освещенности, сплошная линия света, что улучшает видимость.

Мероприятия этого раздела предполагают ремонт существующих светильников во дворах,  замену существующих светильников внутридворовых проездов  на новые (на металлических опорах или ж/б опорах  h от 4,5 м до 6 м).

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование программных      мероприятий     предусматривается осуществлять за счет средств  бюджета города.  Общий объем  финансирования  Программы из средств бюджета  города составляет – 120 324 тыс. рублей,  в том числе по годам:

- в 2014 год –    37 879  тыс. рублей;

- в 2015 год –    40 204  тыс. рублей;

- в 2016 год –    42 241  тыс.  рублей.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета города, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период.

- Механизм реализации муниципальной программы

Управление Программой и общая координация мероприятий, контроль за их исполнением осуществляются Управлением городского хозяйства Администрации города.

Управление городского хозяйства с учетом фактически выделенных лимитов финансирования мероприятий Программы из средств местного бюджета на соответствующий финансовый год определяет первоочередность выполнения указанных мероприятий. А также, уточняет потребности в финансировании на очередной финансовый год, и, в случае необходимости, готовит для Администрации города предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, в соответствии с которыми реализуется Программа.

Приложение  к муниципальной  программе

«Развитие наружного освещения территории

города Обнинска»

Перечень мероприятий  муниципальной  целевой программы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности системы наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов уличного освещения | 2014-2016 | Управление городского хозяйства | Местный бюджет | 50 058 |  | 15 642 | 16 664 | 17 752 |
| 1.2 | Оплата электроэнергии, потребляемой светильниками наружного освещения | 2014-2016 | Управление городского хозяйства | Местный бюджет | 40 067 |  | 12 037 | 13 541 | 14 489 |
|  | Итого по 1 разделу |  |  | Местный бюджет | 90 124 |  | 27 679 | 30 204 | 32 241 |
| 2 | Ремонт и реконструкция системы наружного освещения магистральных улиц, улиц, дорог местного значения и внутридворовых проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей уличного освещения (ул. Московская, ул. Садовая, ул. Кр. Зорь, ул. Гагарина, ул. Ляшенко, ул. Менделеева, ул. Пирогова, пр. Ленина), реконструкция освещения пешеходных переходов (пр. Ленина, пр.Маркса, ул. Энгельса,). | 2014-2016 | Управление городского хозяйства | Местный бюджет | 23 000 | 7 000 |  | 6 000 | 10 000 |
| 2.2 | Реконструкция внутридворового освещения 51 мкр., 52 мкр. |  | Управление городского хозяйства | Местный бюджет | 7 200 | 3 200 |  | 4 000 | 0 |
|  | Итого по 2 разделу |  |  | Местный бюджет | 30 200 | 10 200 |  | 10 000 | 10 000 |