Приложение

к постановлению Администрации города

от 15.03.2018 № 391-п

**5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания | Годы реализации | | | | | | | | Целевое (суммар-ное)  значение  показа-теля |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *Мероприятие 1:*  **Строительство**  **магистрального хозфекального коллектора** |  | **2015-2022** | тыс. руб. | **Всего:** | **48 935,4** | **43 240,3** | **60 985,0** | **48968,8** | **63815,4** | **63815,4** | **145  964,0** | **123  629,0** | **599353,3** |
| Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40337,2 | 32063,5 | 41824,6 | 41824,6 | 54 114,0 | 54 114,0 | 355456,6 |
| Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14405,3 | 18790,8 | 18790,8 |  |  | 69584,7 |
| Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 2500,0 | 3200,0 | 3200,0 | 91 850,0 | 69 515,0 | 174312,0 |
| *Индикатор 1:*  протяженность проложенного коллектора | 0,5 |  | м. п. |  | -\* | -\* | -\* | 0 | 0 | 360 | 360 | 334 | 1054 |
| *Мероприятие 2:*  **Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск»** |  | **2015-2020** |  | Местный бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - |  | - | - | **2 000,0** |
| *Индикатор 1:*  наличие разработанной программы | 1 |  | Да – 1  Нет - 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| *Мероприятие 3:*  **Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  | **2015-2016** |  | **Местный бюджет** | **26 952,0** | **7 031,0** |  |  |  |  |  |  | **33 983,0** |
| *Мероприятие 4:*  **Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  | **2015- 2017** |  |  | **5 654,0** | **18 155,0** | **9 470,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **33 279,0** |
| **ИТОГО по**  **программе** |  |  | тыс. руб. | **Всего:** | **83 541,4** | **68 426,3** | **70 455,0** | **48968,8** | **63815,4** | **63815,4** | **145 964** | **123 629** | **668615,3** |
| **Федераль-**  **ный бюджет** | **48 935,4** | **42 243,3** | **40 337,2** | **32063,5** | **41824,6** | **41824,6** | **54 114,0** | **54 114,0** | **355456,6** |
| **Областной бюджет** |  |  | **17597,8** | **14405,3** | **18790,8** | **18790,8** |  |  | **69584,7** |
| **Местный бюджет** | **34 606,0** | **26 183,0** | **12520,0** | **2500,0** | **3200,0** | **3200,0** | **91 850,0** | **69 515,0** | **243574,0** |

**\* -** согласно технологии строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.) без проходки тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

\*\* - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год