Приложение  к долгосрочной целевой  программе

«Развитие наружного освещения территории

города Обнинска на 2013-2015 годы»

Система основных мероприятий  долгосрочной целевой программы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска на 2013-2015 годы»

|  | Мероприятия | Источник финансирования | Объем средств, в том числе по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |
|  | 1. Обеспечение деятельности системы наружного освещения города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов уличного освещения | Бюджет города | 19 000 | 20 000 |  | 21 200 | МП «Горэлектросети» | Обеспечение бесперебойного освещения городских магистралей, улиц и дворов |
| 1.2 | Оплата электроэнергии | Бюджет города | 11 000 | 12 400 |  | 14 000 | МП «Горэлектросети» | Обеспечение бесперебойного освещения городских магистралей, улиц и дворов |
|  | Итого по 1 разделу |  | 30 000 | 32 400 |  | 35 200 |  |  |
|  | 2. Ремонт и реконструкция системы наружного освещения магистральных улиц, улиц, дорог местного значения и внутридворовых проездов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей уличного освещения (поселок Обнинское, Северный въезд, ул. Гагарина, ул. Ляшенко) в т.ч. реконструкция освещения пешеходных переходов (пр. Ленина, пр.Маркса, ул. Энгельса, ул. Кр.Зорь, ул. Гагрина) | Бюджет города | 10 100 |  | 6 200 | 6 000 | МП «Горэлектросети» | Повышение уровня освещенности на магистральных улицах, улицах города |
| 2.2 | Реконструкция внутридворового освещения | Бюджет города | 4 000 |  | 4 000 | 4 000 | МП «Горэлектросети» | Повышение уровня внутридворового освещения |
|  | Итого по 2 разделу |  | 14 100 |  | 10 200 | 10 000 |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 44 100 |  | 42 600 | 45 200 |  |  |