Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Обнинска

27.02.2014  №  312-п

| Исполнители муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МП «УЖКХ») |
| --- | --- |

| Объем финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Средства местного бюджета | 262 700 | 79 600 | 88 300 | 94 800 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Обнинска

27.02.2014    № 312-п

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сро ки реали зации | Ответст венный исполни тель | Источ ники финан сирова ния | Сумма расхо дов, всего (тыс. руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт кровель | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администра ции города, МП «УЖКХ» | Мест ный бюд жет | 11 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| 1.2 | Ремонт инженерных коммуникаций | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администра ции города, МП «УЖКХ» | Мест ный бюд жет | 11 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| 1.3 | Ремонт освободившегося муниципального жилья | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администра ции города, МП «УЖКХ» | Мест ный бюд жет | 900 | 300 | 300 | 300 |
| 1.4 | Софинансирова ние работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администра ции города, МП «УЖКХ» | Мест ный бюд жет | 35 300 | 6 300 | 15 000 | 14 000 |
|  | Итого по 1 разделу |  |  | Мест ный бюд жет | 58 200 | 12 600 | 21 300 | 24 300 |
| 2 | Обслуживание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администра ции города, МП «УЖКХ» | Мест ный бюд жет | 800 | 200 | 300 | 300 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администра ции города, МП «УЖКХ» | Мест ный бюд жет | 203 700 | 66 800 | 66 700 | 70 200 |
|  | Итого по 2 разделу |  |  | Мест ный бюд жет | 204 500 | 67 000 | 67 000 | 70 500 |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Обнинска

27.02.2014   №  312-п

Финансовое обеспечение мероприятий   муниципальной программы.

Общий объем  финансирования  муниципальной программы  из средств местного бюджета  составляет – 262 700 тыс. рублей,  в том числе по годам:

•	в 2014 году – 79 600 тыс. рублей

•	в 2015 год –   88 300 тыс. рублей

•	в 2016 год –   94 800 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета города, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления на очередной финансовый год и на плановый период.