Приложение к постановлению

Администрации города

От 30.06.2014 № 1153-п _

Приложение

к муниципальной  программе

«Развитие парков, парковых зон и

скверов города Обнинска»

Перечень  мероприятий по муниципальной программе «Развитие парков, парковых зон и

скверов города Обнинска»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Мероприятия, направленные на укрепление и развитие инфраструктуры парков, парковых зон и скверов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий парков, парковых зон и скверов | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 17 005 | 675 | 7 970 | 8 360 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1 960 | 625 | 650 | 685 |
| 1.2. | Капитальный (текущий) ремонт существующих и создание новых элементов и зон отдыха на природно-рекреационных и озелененных территориях; (детских площадок, площадок тихого отдыха, площадок для выгула домашних животных) | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 3 037 | 577 | 1 200 | 1 260 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 785 | 250 | 260 | 275 |
| 1.3. | Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры на природно-рекреационных и озелененных территориях | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 1 538 | 203 | 650 | 685 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 320 | 100 | 105 | 115 |
| 1.4. | Обеспечение общественного порядка на территориях парков, парковых зон и скверов | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 13 010 | 4 080 | 4 360 | 4 570 |
| 1.5. | Содержание элементов отдыха и досуга на парковых и озелененных территориях | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 42 707 | 13 247 | 14 360 | 15 100 |
| 1.6. | Реконструкция мемориала «Вечный огонь» | 2014 | Управление городского хозяйства Администрации | Бюджетные средства | 15 000 | 15 000 |  |  |
| Итого по разделу № 1: |  |  |  | Бюджетные средства | 92 297 | 33 782 | 28 540 | 29 975 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 3 065 | 975 | 1 015 | 1 075 |
|  |  |  |  | Всего | 95 362 | 34 757 | 29 555 | 31 050 |
| 2. Мероприятия, направленные на улучшение состояния текущей деятельности в части культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение культурно-массовых, спортивных, творческих и иных мероприятий, расширение спектра услуг, оказываемых посетителям | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 6 970 | 180 | 3 310 | 3 480 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 780 | 250 | 260 | 270 |
| 2.2. | Рекламно-информационное обеспечение мероприятий | 2014-2016 | Управление городского хозяйства Администрации города | Бюджетные средства | 368 | 38 | 160 | 170 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 315 | 100 | 105 | 110 |
| Итого по разделу № 2: |  |  |  | Бюджетные средства | 7 338 | 218 | 3 470 | 3 650 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1 095 | 350 | 365 | 380 |
|  |  |  |  | Всего | 8 433 | 568 | 3 835 | 4 030 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Бюджетные средства | 99 635 | 34 000 | 32 010 | 33 625 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 4 160 | 1 325 | 1 380 | 1 445 |
|  |  |  |  | Всего | 103 795 | 35 325 | 33 390 | 35 080 |