Приложение к постановлению

Администрации города

От 30.12.2013 г.№ 2409-п

Паспорт

муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска»

| 1. Исполнитель-координатор муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| 2. Исполнители муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, Управление общего образования Администрации города, строительные и жилищно-коммунальные организации |
| 3. Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований; - обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
| 4. Задачи муниципальной программы | - приведение улично-дорожной сети города в нормативно-техническое состояние, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ; - выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов; - обеспечение надёжного и безопасного движения на дорогах местного значения |
| 5.Подпрограммы муниципальной программы | - «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске»; - «Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске» |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог; - площадь отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, приведенных к 10 тыс. транспортных средств |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет – 750728 тыс. рублей, в том числе по годам: 1. Из средств бюджета города: 2014 год – 180500 тыс. рублей 2015 год – 255 107 тыс. рублей 2016 год – 278 039 тыс. рублей 2. Из средств областного бюджета: 2014 год –11 000 тыс. рублей 2015 год – 11 000 тыс. рублей 2016 год – 11 000 тыс. рублей 3. Из средств внебюджетных источников: 2014 год – 1 140 тыс. рублей 2015 год – 1 415 тыс. рублей 2016 год – 1 527 тыс. рублей |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории города; - выполнение запланированных объемов дорожных работ, - повышение уровня безопасности дорожного движения и сокращение на 67 % количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время проблема благоустройства города Обнинска является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие "благоустройство городской территории" включает в себя целый комплекс работ по  ремонту и содержанию городской улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, пешеходных переходов, содержанию и развитию рекреационных зон, работу по  содержанию и развитию объектов ливневой канализации, малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Многие пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени  нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании, в соответствии с нормативными требованиями.

В первую очередь уборке подлежат магистральные дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, затем второстепенные и по остаточному принципу по мере необходимости убираются остальные  улицы.

- В настоящее время наиболее остро стоит проблема ремонта асфальтобетонного покрытия, так как большой процент дорог не отвечает требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.  Кроме временных и природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности дорожного движения, рост количества пассажирского, грузового, легкового транспорта в городе.

- Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта необходимо вести путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

Поэтому приоритетным направлением в благоустройстве города в последние годы является своевременное и качественное выполнение дорожно-ремонтных работ. Для создания более комфортных условий для проживания горожан, повышения уровня безопасности дорожного движения в планы капитального ремонта улично-дорожной сети города в первую очередь должны входить основные магистрали, имеющие высокую транспортную нагрузку и дороги, влияющие на распределение транспортных потоков на въездах и выездах из города

Все дороги в границах муниципального образования «Город Обнинск»  являются дорогами местного значения, имеют  усовершенствованное асфальтобетонное покрытие,  общая площадь городской дорожной уличной сети – 971 тыс. кв. м, протяженность 87,3 км.

Дороги в границах МО «Город Обнинск» закреплены на праве хозяйственного ведения за МП «Коммунальное хозяйство».

В тоже время справедливо считается, что значительная часть жилого фонда города и благоустройство придомовых территорий не отвечает сегодняшним потребностям. Четырехлетний гарантийный срок асфальтобетонного  покрытия от подрядных организаций позволил на выделенное финансирование из городского бюджета планировать ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов.

Межремонтные сроки службы дорожных одежд и покрытий являются одним из важнейших технико-экономических показателей, определяющих плановую периодичность выполнения и финансирование ремонтных работ.

В зависимости от интенсивности автомобильного движения, погодно-климатических и грунтово-геологических факторов  на практике фактический межремонтный срок  службы дорожной одежды на автомобильных дорогах  6-8 лет,  внутридворовых проездах  8-10 лет.

Не смотря, на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Обнинска наблюдается увеличение количества ДТП. Так, в 2012 году на территории города произошло ДТП -  124 (2011 г. – 116, +6,9 %); при этом ранено - 147 человек (2011 г. – 134, + 9,7%), погибло - 5 человека (2011 г. - 4 человека, + 25,0 %). Детский дорожно-транспортный травматизм: в 2012 году произошло 17 ДТП с участием детей (2011 г. – 17 ДТП, + 0,0 %); погибших – 0 человек (2011 г. – 0 человек, + 0,0 %).

На конец 2012 года на территории города было зарегистрировано 41833 единиц транспортных средств,  на конец 2013 года – 43033 единиц транспортных средств. Из 124 ДТП, совершенных на территории города, 10 случаев дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий. В 2013 году из 158 ДТП, таких случаев определено 17.

К основным факторам, определяющим причины роста дорожно-транспортных происшествий и высокого уровня аварийности на территории города, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей транспортных средств;

- отсутствие ответственности за соблюдение требований по безопасности дорожного движения  у руководителей транспортного комплекса всех уровней;

- недостатки технического обеспечения безопасности дорожного движения, в первую очередь, несоответствие требованиям безопасности технического уровня дорожного хозяйства, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения.

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения из бюджета города в 2012 году выделено 20 500 тыс. рублей, в 2013 году выделено 18 675 тыс. рублей. В рамках мероприятий с 2012 года и за прошедший период 2013 года произведены следующие виды работ по техническому оснащению дорог средствами организации дорожного движения:

- ежегодно производится осевая разметка автодорог города общей протяженностью 83,714 км и разметка  172  пешеходных переходов;

- в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий в зоне нерегулируемых пешеходных переходов установлены искусственные дорожные неровности и дополнительное освещение;

- на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных вблизи учебных заведений произведена разметка пешеходных переходов холодным пластиком жёлто-белого цвета и замена дорожных знаков на жёлтом фоне;

- с целью предотвращения пересечения проезжей части пешеходами в неустановленных для этих целей местах вдоль основных магистралей установлены пешеходные ограждения.

Однако, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о недостаточных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Эффективного решения проблем ремонта улично-дорожной сети города и обеспечения безопасности дорожного движения на ней возможно достичь только в условиях применения в качестве основы программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации программы, поскольку это позволит:

- установить единые цели и задачи деятельности по совершенствованию улично-дорожной сети города  до 2016 года;

- сформировать систему приоритетных мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети города, обоснованно и системно воздействующих на причины разрушения и аварийности;

- концентрировать ресурсы муниципального образования на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере совершенствования улично-дорожной сети города;

- применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.

- 2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

- Основными целями Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований;

- обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города.

- Достижение поставленных целей осуществляется решением следующих задач:

- приведение улично-дорожной сети города в нормативно-техническое состояние, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ;

- выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов;

- обеспечение надёжного и безопасного движения на дорогах местного значения.

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого планирования с учетом прогнозируемых расходных обязательств областного бюджета и бюджета города на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств  на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения и мероприятиям по совершенствованию условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов.

В результате организованной плановой работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов повысится доля дорог и проездов, соответствующих нормативным требованиям и уменьшится количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Достижение поставленной Программой цели будет оцениваться по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | кв.м. | 39135 | 27886 | 30000 | 32000 | 35000 |
| 2 | Площадь отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов | кв.м. | 50300 | 46879 | 50000 | 52000 | 55000 |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, приведенных к 10 тыс. транспортных средств | ед. | 2,39 | 3,95 | 2,5 | 2,00 | 1,3 |

Справочно: Показатель «количество дорожно-транспортных происшествий на городской сети на 10 тыс. транспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий» позволяет оценить результаты муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска», влияющих на снижение количеств дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за сопутствующих дорожных условий. Показатель определяется как отношение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных  условий, приведенных к 10 тыс. транспортных средств к количеству, зарегистрированных транспортных средств по следующей формуле:

А х 10000 / В,

Где А – количество ДТП из-за сопутствующих дорожных условий; В – количество зарегистрированных транспортных средств.

3. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Результатами реализации программы будет являться:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных  и внутридворовых проездов на территории города;

- выполнение запланированных  объемов дорожных работ;

- повышение   уровня  безопасности  дорожного движения и сокращение на 67 % количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий.

4. Сроки  реализации программы

Сроки реализации  Программы:  2014 - 2016 годы.

5. Перечень и краткая характеристика подпрограмм муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

- «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске»

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске»

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в  максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Решение задач по приведению дорожной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения будет осуществляться по подпрограмме «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске».

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования планируется обеспечивать за счет мероприятий по реконструкции автомобильных дорог.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них.

2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонт внутридворовых проездов и тротуаров.

Решение задач по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, в которых высока вероятность гибели людей, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения на автодорогах города будет осуществляться по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске».

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.

6. Перечень  мероприятий муниципальной программы

На основе анализа состояния улично-дорожной сети города, внутриквартальных и внутридворовых проездов, показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа этих показателей по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза финансирования на период до 2016 года определены мероприятия, способные улучшить ситуацию, связанную с приведением в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, со снижением дорожно-транспортной аварийности на территории муниципального образования «Город Обнинск»:

-  Ремонт и содержание дорог,  ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов;

- Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

-  Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств  бюджета города Обнинска, областного  бюджета и внебюджетных средств.

Общая сумма средств по программе за весь период составит 750728 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

| Источники финансирования | Сумма расходов (в руб.) | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: | 750728 | 192640 | 267 522 | 290 566 |
| Областной бюджет | 33 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Бюджет города | 713646 | 180500 | 255 107 | 278 039 |
| Внебюджетные средства | 4 082 | 1 140 | 1 415 | 1 527 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |
| 1. «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 33 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Бюджет города | 622168 | 162500 | 220 045 | 239 523 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 655168 | 173500 | 231 045 | 250 523 |
| 2. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске». |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет города | 91578 | 18000 | 35 062 | 38 516 |
| Внебюджетные средства | 4 085 | 1 140 | 1 415 | 1 527 |
| ИТОГО: | 95660 | 19140 | 36 477 | 40 043 |

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета города, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления на очередной финансовый год и на плановый период.

Для реализации мероприятий программы могут быть привлечены внебюджетные средства, а именно: взносы предприятия и организации различных форм собственности; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы и другие поступления.

Мероприятия за счет внебюджетных средств реализуются на основании отдельных соглашений (согласований) заказчика программы с хозяйствующими субъектами, которые софинансируют реализацию мероприятий или непосредственно их выполняют.

8. Механизм реализации муниципальной программы

Перечень по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов с указанием мероприятий по реализации Программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации города по итогам обследования состояния дорожного покрытия и с учетом межремонтных сроков службы дорожных одежд  в рамках выделенного финансирования из городского и областного  бюджетов.

В рамках выделенного финансирования из городского бюджета, Управлением городского хозяйства Администрации города, утверждается адресный перечень мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, предварительно согласовывается с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску.

Автомобильные дороги в городе  находятся в хозяйственном ведении за муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство». В соответствии с Соглашениями о выполнении возложенных Администрацией города на МП «Коммунальное хозяйство» и МКУ «Городское строительство» полномочий по организации проведения работ по ремонту автодорог города, ремонту и благоустройству внутридворовых  территорий  города, включая работы по проектированию, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

МП «Коммунальное хозяйство» и МКУ «Городское строительство» организовывают выполнение вышеуказанных работ, заключают контракты  (договора),  выступают от имени Администрации города в роли заказчика, а Администрация города производит финансирование согласно договорных взаимоотношений между  заказчиком и подрядной организацией. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе контрактов.