Протокол

внепланового заседания комиссии по  безопасности дорожного движения

при Администрации г. Обнинска (I квартал 2014 года)

Время проведения: 11.00	                                                                               г. Обнинск

Дата проведения:  05.05.2014

| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: | Лежнин Вячеслав Вячеславович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Администрации города |
| --- | --- |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: | Грицук Оксана Анатольевна – начальник отдела городского дизайна и рекламы Администрации города |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: | Кузнецов Александр Сергеевич – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску. Бочинин Константин Юрьевич – государственный инспектор отделения дорожной инспекции и организации движения и технического надзора ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску. Фёдоров Дмитрий Владимирович – заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство». Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство». Красикова Анна Всеволодовна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Сугоняев Алексей Викторович – начальник отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения и технического надзора ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию) |
| ПРИСУТСТВОВАЛИ: | Молчанова Наталья Александровна – главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры. |

Повестка дня:

Вопрос № 1: Об обустройстве железнодорожного переезда на пересечении автомобильной дороги ведущей к СНТ «Надежда» - ул. Комсомольской - ул. Парковой техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками, разметкой и др.).

Выступили:

В.В.Лежнин

К.Ю.Бочинин

- О необходимости обустройства железнодорожного переезда на пересечении ул. Комсомольской и ул. Парковой и о совместном взаимодействии с ООО «Фотон Промзона» в решении данного вопроса.

Решили:

МП «Коммунальное хозяйство» совместно

- Разработать схему организации дорожного движения на пересечении автомобильной дороги, ведущей к СНТ «Надежда» - ул. Комсомольской - ул. Парковой. Срок: 16.05.2014 года.

- Согласовать схему организации дорожного движения с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску. Срок: 23.05.2014 года.

- В соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения установить дорожные знаки. Срок: 30.05.2014 года.

Вопрос № 2:  О дорожно-транспортных происшествиях произошедших на регулируемых пешеходных переходах, расположенных на пересечении ул. Цветкова – ул. Комарова и ул. Ляшенко – ул. Королева.

Выступили:

В.В. Лежнин

- О необходимости разработки проекта реконструкции светофорного регулирования на пересечении на пересечении ул. Цветкова – ул. Комарова и ул. Ляшенко – ул. Королева с учётом требований безопасности дорожного движения.

К.Ю. Бочинин

- О возможности внесения изменений в работу контроллеров объектов, расположенных на пешеходных переходах, расположенных на пересечении улиц Цветкова-Комарова и Ляшенко-Королева с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.

Решили:

МП «Коммунальное хозяйство»

- Внести изменения в работу контроллера светофорных объектов, расположенных   на регулируемых пешеходных переходах на пересечении улиц Цветкова-Комарова и Ляшенко-Королева. Срок: 16.05.2014 года.

МП «Коммунальное хозяйство» совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску

- Совместно с проектной организацией, осуществляющей разработку проекта организации дорожного движения на территории МО «Город Обнинск» в рамках подпрограммы ««Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске», проработать вопрос о внесении изменений в части реконструкции светофорных объектов, расположенных на пересечении ул. Цветкова – ул. Комарова и ул. Ляшенко – ул. Королева.

МП «Коммунальное хозяйство»

- Произвести укрупнённый расчёт стоимости работ по реконструкции данных светофорных объектов.

- Информацию представить в Управление городского хозяйства Администрации города для решения вопроса выделения дополнительных финансовых средств из резервного фонда.

Вопрос № 3: Об эвакуации транспортных средств, установленных с нарушением правил дорожного движения.

Выступили:

Лежнин В.В.

- Об утверждении Министерством тарифного регулирования Калужской области тарифа на эвакуацию и хранение транспортных средств, установленных с нарушением правил дорожного движения для предприятия, выигравшего конкурс.

- О необходимости  обеспечения эвакуации транспортных средств, установленных с нарушением правил дорожного движения на территории муниципального образования «Город Обнинск»

Решили:

Управлению городского хозяйства Администрации города (Юркевич Л.К.)

- После получения Постановления Министерства тарифного регулирования Калужской области об утверждении тарифа на эвакуацию и хранение транспортных средств, установленных с нарушением правил дорожного движения, направить указанный документ в ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску.

ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску

- Обеспечить своевременную эвакуацию транспортных средств, установленных с нарушением правил дорожного движения при взаимодействии с подрядной организацией.

- В случае несоблюдения подрядной организацией свои обязательство, осуществлять фиксирование данных нарушений и направление информации в Управление городского хозяйства Администрации города.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства,

заместитель председателя комиссии по БДД                                                В.В. Лежнин

Секретарь комиссии

по безопасности дорожного движения                                                           О.А. Грицук

Тел. 6-42-56