Документ предоставлен КонсультантПлюс

- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2017 г. N 1728-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОБНИНСК" "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2018 - 2024 ГГ."

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 30.03.2018 N 516-п, от 17.07.2018 N 1134-п, от 19.12.2018 N 2042-п, от 21.01.2019 N 41-п, от 05.03.2019 N 355-п, от 03.04.2019 N 585-п, от 09.08.2019 N 1463-п, от 17.01.2020 N 45-п, от 08.04.2020 N 575-п, от 30.04.2020 N 690-п, от 14.10.2020 N 2133-п, от 18.01.2021 N 49-п, от 02.02.2021 N 157-п, от 24.02.2021 N 390-п)

В соответствии со ст. 78, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", ст. 8, 34 Устава муниципального образования "Город Обнинск", руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от 27.10.2017 N 7-28-2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город Обнинск" "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг." (приложение).

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.

Глава Администрации города

В.В.Шапша

- Приложение

к Постановлению

Администрации города

от 30 октября 2017 г. N 1728-п

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 30.03.2018 N 516-п, от 17.07.2018 N 1134-п, от 19.12.2018 N 2042-п, от 21.01.2019 N 41-п, от 05.03.2019 N 355-п, от 03.04.2019 N 585-п, от 09.08.2019 N 1463-п, от 17.01.2020 N 45-п, от 08.04.2020 N 575-п, от 30.04.2020 N 690-п, от 14.10.2020 N 2133-п, от 18.01.2021 N 49-п, от 02.02.2021 N 157-п, от 24.02.2021 N 390-п)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования "Город

Обнинск" "Формирование современной городской среды

на 2018 - 2024 гг."

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 05.03.2019 N 355-п)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участники программы | МКУ "Городское строительство", другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ, ст. 78.2 БК РФ) |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 03.04.2019 N 585-п, от 24.02.2021 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования "Город Обнинск" |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи муниципальной программы | - выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Обнинск"; - выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня безопасности и комфортности проживания жителей на территории муниципального образования "Город Обнинск" |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | 1) количество благоустроенных дворовых территорий; 2) доля благоустроенных дворовых территорий; 3) доля площади благоустроенных дворовых территорий; 4) количество благоустроенных общественных территорий; 5) доля площади благоустроенных общественных территорий; 6) уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы, в т.ч.: 1 этап: 2018 - 2022 годы; 2 этап: 2023 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации | 1 этап |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  | Итого по 1 этапу (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | ВСЕГО | 31776,8 | 50880,4 | 61230,9 | 36226,3 | 34096,3 | 214210,8 |
|  | Федеральный бюджет | 9572,3 | 4057,9 | 33229,8 | 21591,4 | 21282,7 | 89734,1 |
|  | Областной бюджет | 13105,0 | 19224,0 | 16427,6 | 10569,7 | 11756,3 | 71082,9 |
|  | Местный бюджет | 9099,5 | 27598,5 | 11573,6 | 4065,0 | 1057,3 | 53393,8 |
|  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | В том числе по годам |  | Итого по 2 этапу |  | Всего по программе: 2018 - 2024 гг. |  |
|  |  | 2023 | 2024 | (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 34096,3 | 34096,3 | 68192,6 |  | 282403,4 |  |
|  | Федеральный бюджет | 21282,7 | 21282,7 | 42565,4 |  | 132299,5 |  |
|  | Областной бюджет | 11756,3 | 11756,3 | 23512,6 |  | 94595,5 |  |
|  | Местный бюджет | 1057,3 | 1057,3 | 2114,6 |  | 55508,4 |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 24.02.2021 N 390-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ожидаемые результаты реализации программы | В количественном выражении: - количество благоустроенных дворовых территорий - 33 ед.; - доля благоустроенных дворовых территорий - 100%; - доля площади благоустроенных дворовых территорий - 80%; - количество благоустроенных общественных территорий - 10 ед.; - доля площади благоустроенных общественных территорий - 85%. В качественном выражении: - уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" - не менее 95% |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы реализации программы

Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень благоустройства в муниципальных образованиях.

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения может быть обеспечено только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий муниципального образования "Город Обнинск".

В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования, к числу которых относятся скверы, бульвары, парки, пешеходные зоны, аллеи, зеленые зоны, расположенные на территории муниципального образования "Город Обнинск", нуждаются в благоустройстве и ремонте, но в связи со снижением темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. Необходимость благоустройства муниципальных территорий общего пользования города продиктовано требованиями настоящего времени, в первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении программных мероприятий возникают трудности.

С целью улучшения качества жизни населения города Обнинска необходимо учитывать значимость приведения в нормативное состояние внутриквартальных и дворовых проездов, а также устройство достаточного количества парковочных мест на придомовых территориях в виду значительного роста количества машин у населения за последние годы.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данной Программы с максимальной эффективностью. Для решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по благоустройству, включающий в себя как минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), так и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий).

- 2. Сведения о показателях программы и их значения

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 24.02.2021 N 390-п)

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение реализации программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 66,0 | 70,8 | 70,8 | 76,7 | 82,7 | 87,0 | 100 |
| 3 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | 15,3 | 25,6 | 80,0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | % | 47 | 51 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 82,3 | 85 |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | % | Не менее 70% | Не менее 70% | Не менее 77% | Не менее 83% | Не менее 90% | Не менее 93% | Не менее 95% |

- 3. Механизм реализации программы

1) Общую координацию мероприятий, контроль за их исполнением осуществляет исполнитель программы;

2) ответственный исполнитель Программы:

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

- осуществляет контроль за ходом и реализацией программы;

- формирует предложения по финансированию программы;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

3) участник программы несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, достижение целевых показателей программы и представляет информацию о ходе реализации мероприятий программы исполнителю;

4) на реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства;

5) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

6) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в состав общего имущества многоквартирного дома включаются оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой территории, благоустроенной в рамках программы, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ;

7) реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах (приложение N 3 к программе "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.");

(п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

8) реализация мероприятий программы, а также определение конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, осуществляются с учетом мнения жителей и организаций путем проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru;

(п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 02.02.2021 N 157-п)

9) Администрация города Обнинска вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

(п. 9 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

10) Администрация города Обнинска вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

(п. 10 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

11) предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

(п. 11 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

12) в результате трудового участия граждан и исполнения обязательств, связанных с обеспечением реализации мероприятий Программы, Администрация города Обнинска создает на территории муниципального образования "Город Обнинск" условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.

(п. 12 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

- 4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 - 2024 гг.

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 18.01.2021 N 49-п)

- Таблица N 1

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 24.02.2021 N 390-п)

| Годы | Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | Гурьяновский лес (2-й этап) | - устройство игровой детской площадки; - устройство спортивной площадки; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
| 2019 | Гурьяновский лес (3-й этап) | - строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок; - устройство видеонаблюдения площадок; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
|  | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1 этап) | - ремонт инженерных сетей; - ремонт фонтанного комплекса |
| 2020 | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2 этап) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - устройство освещения; - озеленение; - восстановление фонтанного комплекса |
| 2021 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова, д. 13 | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
|  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2022 | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир") | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение территории |
|  | Резервный объект: благоустройство сквера по ул. Жолио-Кюри | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2023 | Благоустройство сквера по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Ляшенко) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2024 | Сквер им. С.А.Кудрявцевой | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |

- Таблица N 2

| Годы | Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 38 мкр-н, Курчатова, д. 54 | - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн); - дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий) |
|  | 20 мкр-н, ул. Победы, д. 5а |  |
|  | 22 мкр-н, ул. Курчатова, д. 11 |  |
|  | 32 мкр-н, пр. Маркса, д. 18 |  |
|  | 52 мкр-н, пр. Маркса, д. 63 |  |
| 2019 | 17 мкр-н, ул. Лейпунского, д. 5 | - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн); - дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов)) |
|  | 40 мкр-н, ул. Энгельса, 15б, 17б |  |
|  | 52 мкр-н, ул. Гагарина, д. 2 |  |
| 2020 |  | Нет дворовых территорий, подлежащих благоустройству по минимальному или дополнительному перечню видов работ |
| 2021 | 39 мкр-н, пр. Маркса, д. 102 | - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) |
|  | 39 мкр-н, ул. Энгельса, д. 34 |  |
| 2022 | Резервный объект - 1 | - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн); - дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов)) |
| 2023 | Резервный объект - 1 | - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн); - дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов)) |
| 2024 | Резервный объект - 1 | - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн); - дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов)) |

- 5. Форма и доля участия заинтересованных лиц

1) Заинтересованные лица могут принимать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом доля трудового участия в рамках минимального перечня по благоустройству определяется как один процент от общей численности заинтересованных лиц, дворовая территория подлежит благоустройству;

2) заинтересованные лица могут принимать финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству. При этом доля финансового участия в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как один процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

3) финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение N 1 к программе "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг."), Порядком и формой участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ (приложение N 2 к программе "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.").

(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

- 6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального и дополнительного перечней таких работ

- Таблица 3

| N п/п | Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость работ, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение дворовых территорий: - демонтаж существующих опор освещения; - прокладка кабеля силового; - установка опор ОГК-4 и светильников торшерных "Шар" | 1 столб | 43739 |
| 2 | Устройство скамейки со спинкой (с монтажом) | 1 шт. | 13107 |
| 3 | Устройство скамейки ТИП-2 (с монтажом) | 1 шт. | 10061 |
| 4 | Установка урны металлической опрокидывающейся | 1 шт. | 4500 |

- Таблица 4

| N п/п | Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня дополнительных работ по благоустройству | Единица измерения | Ориентировочная стоимость работ, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детских качелей ТИП-2 (с монтажом) | 1 шт. | 30000 |
| 2 | Устройство детской карусели ТИП-1 (с монтажом) | 1 шт. | 62000 |
| 3 | Устройство качалки на пружине ТИП-1, ТИП-2 (с монтажом) | 1 шт. | 25000 |
| 4 | Устройство ворот для мини-футбола со щитом для баскетбола (с монтажом) | 1 шт. | 25000 |
| 5 | Устройство турника "Акробат" (с монтажом) | 1 шт. | 21000 |
| 6 | Устройство игрового комплекса большого ТИП-3 (с монтажом) | 1 шт. | 510000 |
| 7 | Устройство щита баскетбольного (с монтажом) | 1 шт. | 25000 |
| 8 | Устройство детской карусели ТИП-2 (с монтажом) | 1 шт. | 90000 |
| 9 | Устройство игрового комплекса ТИП-1 (с монтажом) | 1 шт. | 500000 |
| 10 | Устройство качалки балансир (с монтажом) | 1 шт. | 15000 |
| 11 | Устройство игрового комплекса ТИП-2 (с монтажом) | 1 шт. | 300000 |
| 12 | Устройство ограждения спортивной площадки 18 x 24 м (с монтажом) | 1 шт. | 1092000 |
| 13 | Устройство ограждения детской площадки (со стоимостью материала) | 1 п. м | 2556,20 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п) |  |  |  |
| 14 | Устройство спортивной и игровой площадки из ударогасящего покрытия: - разработка грунта с погрузкой и перевозкой; - уплотнение грунта и укладка геотекстиля Doronit; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 16 см; - устройство бетонной подготовки толщиной 12 см; - розлив вяжущих материалов; - армирование бетона; - замена тротуарного бортового камня (БР 100.20.8); - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см тип А-1; - устройство полимерного покрытия толщиной 10 мм из резиновой крошки | 1 м2 | 3623,64 |
| 15 | Озеленение дворовой территории | 1 м2 | 459,36 |
| 16 | Вырубка деревьев лиственных пород до 32 см и корчевка пней | 1 дер. | 224,61 |
| 17 | Устройство покрытия парковок и расширения проезжей части толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей марки: II, типа B с учетом работ: - замена дорожного бортового камня (БР 100.30.18); - вырубка кустарника вдоль проезда; - разработка грунта с погрузкой и перевозкой; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 15 см; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см; - розлив вяжущих материалов; - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 7 см | 1 м2 | 4042,96 |
| 18 | Ремонт покрытия тротуара толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей марки: II, типа B с учетом работ: - разборка покрытий и оснований асфальтобетонных молотками отбойными; - замена тротуарного бортового камня (БР 100.20.8); - розлив вяжущих материалов; - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 7 см | 1 м2 | 1835,22 |
| 19 | Устройство покрытия тротуара толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей марки: II, типа B с учетом работ: - разработка грунта с погрузкой и перевозкой; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 15 см; - замена тротуарного бортового камня (БР 100.20.8); - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см; - розлив вяжущих материалов; - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 7 см | 1 м2 | 1957,99 |
| 20 | Устройство дорожек из плит 1 x 1 м: - разборка тротуаров и дорожек из плит; - разработка грунта с погрузкой и перевозкой; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 15 см; - устройство плитки 1 x 1 м | 1 м2 | 2008,20 |
| 21 | Устройство плитки 50 x 50: - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 15 см; - устройство плитки 50 x 50 м | 1 м2 | 1421,88 |
| 22 | Установка ограждающих столбиков на парковках с монтажом | 1 шт. | 1066,00 |

- Приложение N 1

к Программе

"Формирование современной городской

среды в 2018 - 2024 гг."

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 30.04.2020 N 690-п)

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Обнинск" в рамках программы "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.", механизм контроля за их расходованием.

- 2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации города Обнинска или уполномоченной Администрацией города Обнинска организации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Калужской области как администратору доходов бюджета города Обнинска (далее - администратор доходов).

2.2. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ, с 2020 года - 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

2.3. Перечисление заинтересованными лицами денежных средств осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента составления общественной (муниципальной) комиссией по реализации программы "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг." (далее - Программа) протокола по формированию перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы.

2.4. Денежные средства считаются поступившими на счет администратора доходов с момента их зачисления на данный счет.

2.5. Администратор доходов осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.6. Администратор доходов обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.7. Администратор доходов ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес комиссии по контролю за реализацией Программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в Программу на 2018 - 2024 годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

2.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется участником программы "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг." на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

2.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется ответственным исполнителем программы "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.".

- Приложение N 2

к Программе

"Формирование современной городской

среды в 2018 - 2024 гг."

ПОРЯДОК

И ФОРМА УЧАСТИЯ (ТРУДОВОЕ И (ИЛИ) ФИНАНСОВОЕ)

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

б) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц.

2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

3. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, представляются ответственному исполнителю программы "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.".

6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет.

7. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

- Приложение N 3

к Программе

"Формирование современной городской

среды в 2018 - 2024 гг."

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГГ.

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 05.03.2019 N 355-п)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.".

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается ответственным исполнителем и участником программы "Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.".

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническое оснащение площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

5.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. Разработка дизайн-проекта;

5.3. Утверждение дизайн-проекта комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в программу на 2018 - 2024 гг. дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству;

5.4. Размещение дизайн-проекта на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Заинтересованные лица рассматривают дизайн-проект и вправе представить мотивированные замечания.

7. Дизайн-проект утверждается комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в программу на 2018 - 2024 гг. дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, и оформляется протоколом.

- 7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика

мероприятий муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в 2018 - 2024 гг."

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 24.02.2021 N 390-п)

- 7.1. 1 этап: 2018 - 2022 годы

| N п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3310,1 | - | 33229,8 | 21591,4 | 21282,7 | 79414,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1338,4 | 1,6 | 16427,7 | 3316,4 | 11756,3 | 32840,4 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4128,0 | 26472,7 | 11573,5 | 3856,0 | 1057,3 | 47087,5 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 8776,5 | 26474,3 | 61231,0 | 28763,8 | 34096,3 | 159341,9 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 47 | 51 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 79,6 |
| 1.3 | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | 0,3 |  | % |  | 70,0 | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 6262,2 | 4057,9 | - | - | - | 10320,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11766,6 | 19222,4 | - | 7253,5 | - | 38242,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4971,5 | 1125,8 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 6306,3 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 23000,3 | 24406,1 | 0,0 | 7462,5 | 0,0 | 54868,9 |
| 2.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,4 |  | ед. |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2.2 | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 66,0 | 70,8 | 70,8 | 76,7 | 82,7 | 82,7 |
| 2.3 | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | 15,3 | 15,3 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 31776,8 | 50880,4 | 61230,0 | 36226,3 | 34096,3 | 214210,8 |
| В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 9572,3 | 4057,9 | 33229,8 | 21591,4 | 21282,7 | 89734,1 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 13105,0 | 19224,0 | 16427,7 | 10569,9 | 11756,3 | 71082,9 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 9099,5 | 27598,5 | 11573,5 | 4065,0 | 1057,3 | 53393,8 |

- 7.2. 2 этап: 2023 - 2024 годы

| N п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 21282,7 | 21282,7 | 42565,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11756,3 | 11756,3 | 23512,6 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1057,3 | 1057,3 | 2114,6 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 34096,3 | 34096,3 | 68192,6 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 1 | 2 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 82,3 | 85,0 | 85,0 |
| 1.3 | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | 0,3 |  | % |  | 93,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 1 | 2 |
| 2.2 | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 87,0 | 100 | 100,0 |
| 2.3 | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 25,6 | 80 | 80,0 |
| ИТОГО по программе на втором этапе |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 34096,3 | 34096,3 | 68192,6 |
| В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 21282,7 | 21282,7 | 42565,4 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 11756,3 | 11756,3 | 23512,6 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 1057,3 | 1057,3 | 2114,6 |

- 8. Информация о реализации национальных проектов в рамках

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды в 2018 - 2024 гг."

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 24.02.2021 N 390-п)

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | F, F2 |  | Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2019 - 2024 |  | Всего | 4227,0 | 51246,5 | 33087,7 | 34096,3 | 34096,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 | 33229,8 | 21591,4 | 21282,7 | 21282,7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 | 16427,6 | 3316,4 | 11756,3 | 11756,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 | 1589,0 | 717,4 | 1057,3 | 1057,3 | 0 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | штук |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий |  |  | % |  | 51,0 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 82,3 | 85,0 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" |  |  | % |  | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 |  |
| 1.1 |  |  |  | Благоустройство общественной территории - Гурьяновский лес | 2019 | тыс. руб. | Всего | 4227,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Лейпунского | 2020 | тыс. руб. | Всего |  | 51246,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 33229,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 16427,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1589,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе дома N 13 по ул. Курчатова | 2021 | тыс. руб. | Всего |  |  | 33087,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 21591,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3316,4 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) |  |  | Местный бюджет |  |  | 717,4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир") | 2022 | тыс. руб. | Всего |  |  |  | 34096,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 21282,7 |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Резервный объект: благоустройство сквера по ул. Жолио-Кюри |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 11756,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 1057,3 |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Благоустройство общественной территории: сквера по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Ляшенко) | 2023 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  | 34096,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 21282,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 11756,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1057,3 |  |  |
| 1.8 |  |  |  | Благоустройство общественной территории: сквера им. С.А.Кудрявцевой | 2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | F, F2 | Национальный проект "Жилье и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2019 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 24406,1 | 0 | 7462,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19222,4 | 0 | 7253,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1125,8 | 0 | 209,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  | ед. изм. |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  | 70,8 | 70,8 | 76,7 | 82,7 | 87,0 | 95 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | 15,3 | 25,6 |  |
| 2.1 |  |  |  | Благоустройство внутридворовых территорий: - ул. Гагарина, д. 2; - ул. Энгельса, д. 17б; - ул. Лейпунского, д. 5 | 2019 | тыс. руб. | Всего | 24406,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19222,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1125,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Благоустройство внутридворовых территорий: - по пр. Маркса, д. 102; - ул. Энгельса, д. 34 | 2021 | тыс. руб. | Всего |  |  | 7462,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 7253,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 209,0 |  |  |  |  |