ПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

постановление

________________№_____________

## О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении ## муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска».

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                    «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49),  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от 	    №		,

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее - Программа), пункт 9. «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| - 9. Объемы финансирования муниципальной программы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 400463,4; 326992,6; 718008,3; 333347,3; 508156,0; 397919,7; 2684887,3. Федеральный бюджет; -; -; 290213,0; -; 125018,0; 63 193,0; 478 424,0. Областной бюджет; 69 327,2; 36 047,6; 139506,3; 1 488,7; 75 199,4; 53 551,7; 375 120,9. Местный бюджет; 331136,2; 290945,0; 288289,0; 331858,6; 307938,6; 281 175,0; 1831342,4. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по программе: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 515 169,5; 302 950,0; 302 950,0; 302 950,0; 1 424 019,5; 4 108 906,5. Федеральный бюджет; 72 227,0; -; -; -; 72 227,0; 550 651,0. Областной бюджет; 96 542,5; -; -; -; 96 542,5; 471 663,4. Местный бюджет; 346 400,0; 302 950,0; 302 950,0; 302 950,0; 1 255 250,0; 3 086 592,4. |
| --- | --- |

# 1.2. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль   за исполнением    настоящего   постановления   возложить  на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства  В.В.Лежнина.

Глава Администрации города        	            				      В.В.Шапша

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

________________№_____________

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* |  | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итого по 1 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 30 835,0 | 46 500,0 | 49 127,2 | 61 731,2 | 20 000,0 | 22 000,0 | 230 193,4 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 66 896,5 | 34 385,1 | 19 275,2 | - | 54 813,6 | 53 551,7 | 228 922,1 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 77 451,0 | 63 193,0 | 140 644,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 97 731,5 | 80 885,1 | 68 402,4 | 61 731,2 | 152 264,6 | 138 744,7 | 599 759,5 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  |  | кв.м |  | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 59 700 | 97 353 | 10 000 | 215 053 |
| 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 6 961,3 | 6144,5 | 13105,6 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 54 813,6 | 53551,7 | 114 509,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 77 451,0 | 63 193,0 | 140 644,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту | - | - | - | - | 139 225, 9 | 122 889, 2 | 262 115,1 |
|  | Индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  | 1 |  | км |  | - | - | - | - | 9,465 | 8,0 | 17,465 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 17 310,0 | 11 500,0 | 8 821,3 | 11 560,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 69 191,3 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 430,7 | 1 662,5 | - | - | - | - | 4 093,2 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 19 740,7 | 13 162,5 | 8821,3 | 11 560,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 73 284,5 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  |  | кв.м |  | 18 000 | 12 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 74 000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20 790,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 20 492,3 | 25 000,0 | 25 000,0 | 141 282,3 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  |  | Ед.в год |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 93 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 202 445,0 | 170 805,0 | 178 324,0 | 196 200,0 | 205 000,0 | 205 000,0 | 1 157 774,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  |  | км |  | 17 | 17 | 54,312 | - | - | - | 88,312 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3/0,5 |  |  | км |  | 16 | 16 | 16 | 1,0 | 15 | 15 | 78 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  |  | км |  | - | 7 | 10 | 1,0 | 10 | 10 | 37 |
| 4.1. | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2019-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 600,0 | 1350,0 | 1950,0 |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта | 1 |  |  | км |  |  |  |  |  | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18 203,2 | 17 195,0 | 18 200,0 | 17 200,0 | 21 438,6,0 | 17 200,0 | 109 436,8 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  |  | шт. |  | 500 | 500 | 500 | 249 | 300 | 300 | 2349 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  |  | км |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудован-ных светофорных объектов (перевооружение, реконструк-ция светофорных объектов) | 0,4 |  |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области |  |  | 2015 | тыс.руб. | Местный бюджет | 9 748,0 | - | - | - | - | - | 9 748,0 |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 31 805,0 | 19 945,0 | 3 804,1 | 5 173,9 | 26500,0 | - | 87228,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1 488,7 | 20385,8 | - | 21 874,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | 47567,0 | - | 47567,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 7 | 31 805,0 | 19 945,0 | 3 804,1 | 6 662,6 | 94452,8 | - | 156 669,5 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  |  | км |  | - | 0,305 |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,305 |
| 7.1 | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" |  |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 680,0 | - | 680,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 20385,8 | - | 19 905,4 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 47567,0 | - | 48 047,4 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту | - | - | - | - | 68 632,8 | - | 68 632,8 |
|  | Индикатор 2 Протяженность построенных дорог в рамках национального проекта | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 8. | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске |  |  | 2017-2018 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290 213,0 | - | - | - | 290 213,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 120 231,1 | - | - | - | 120 231,1 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 5 012,4 | 19 501,2 | - | - | 24 513,6 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 8 | - | - | 415 456,5 | 19 501,2 | - | - | 434 957,7 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  |  | км |  | - | - | 1,218 | - | - | - | 1,218 |
| 9. | Мероприятие 9. Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г.Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко) |  |  | 2020 | тыс.руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 9 |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 10. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске |  |  | 2020 | тыс.руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 475,0 | 475,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 10 |  |  |  |  |  | 475,0 | 475,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 400 463,4 | 326 992,6 | 718 008,3 | 333 347,3 | 508 156,0 | 397 919,7 | 2 684 887,3 |
|  | В том числе: |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 331 136,2 | 290 945,0 | 288 289,0 | 331 858,6 | 307 938,6 | 281 175,0 | 1 831 342,4 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 69 327,2 | 36 047,6 | 139 506,3 | 1 488,7 | 75199,4 | 53 551,7 | 375 120,9 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290 213,0 | - | 125 018,0 | 63 193,0 | 478 424,0 |

2 этап  - 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэф-т индикатора |  | Сроки реализа-ции | Ед. изм | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 41 400,0 | 32 950,0 | 32 950,0 | 32 950,0 | 140 250,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 96 542,5 | - | - | - | 96 542,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 210169,5 | 32 950,0 | 32 950,0 | 32 950,0 | 309 019,5 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  | 1 |  | кв.м |  | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 80000 |
| 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 4 514,2 | - | - | - | 4 514,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 13 542,5 | - | - | - | 13 542,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту | 90 283,7 | - | - | - | 90 283,7 |
|  | Индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  | 1 |  | км |  | 7,0 | - | - | - | 7,0 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  | 2021-2024 | тыс.руб | Местный бюджет | 30000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 105000,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 105 000,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии |  |  |  | кв.м |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100 000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии |  |  |  | ед.в год |  | 15 | 12 | 10 | 8 | 45 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 230 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 830 000,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,2 |  | км |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4.1 | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1350,0 | 900,0 | - | - | 2250,0 |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта |  | 1 |  | км |  | 1,322 | 1,322 | - | - | 1,322 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков |  | 0,2 |  | шт. |  | 300 | 310 | 340 | 380 | 1940 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей |  | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки |  | 0,3 |  | км |  | 88,7 | 88,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) |  | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Итого по 2 этапу |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 515 169,5 | 302 950,0 | 302 950,0 | 302 950,0 | 1 424 019,5 |
|  | В том числе: |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 346 400,0 | 302 950,0 | 302 950,0 | 302 950,0 | 1 255 250,0 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 96 542,5 | - | - | - | 96 542,5 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |