Протокол № 2

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска

«27» февраля  2014 года

Время проведения: 11 час. 00 мин.

Место проведения: Администрация города Обнинска, ком 404.

Под председательством: заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска Лежнина В.В.

Присутствующие: члены КЧС и ОПБ города согласно списку (Приложение № 1).

Приглашенные: согласно списку (Приложение № 2).

Повестка дня:

Вступительное слово – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председатель КЧС и ОПБ – Лежнин В.В.

Ход заседания:

1.Вопрос: «О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на реке Протва в период весеннего половодья 2014 года и безопасности гидротехнического сооружения (ГТС плотины на р. Протва ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»).

Заслушали доклады о подготовке к паводку:

- заместителя главного энергетика ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» – Овчинникова В.А. – до 5 минут;

- директора МП «Водоканал» – Круглова А.Л. – до 5 минут;

- главного инженера МП «Коммунальное хозяйство»  – Петухова С.А.– до 5 минут.

Решения по первому вопросу:

1. Усилить проведение профилактической, агитационно-пропагандисткой и разъяснительной работы с населением о правилах безопасного поведения на водных объектах, организовать размещение статей в печатных СМИ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Срок: с 03 марта 2014 года.

Ответственные: отдел по взаимодействию со СМИ (Ильницкий А.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

2. В детских образовательных учреждениях организовать проведение дополнительных занятий на уроках ОБЖ по правилам поведения и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Срок: с 03 марта 2014 года.

Ответственные: Управление общего образования (Волнистова Т.В.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), МП «КХ» (Ус В.Ю.).

3. Проверить установку предупреждающих аншлагов в местах прохода к водоемам, опасных местах, местах возможного выхода людей на лед.

Срок: с 03 марта 2014 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), МП «КХ» (Ус В.Ю.), директор Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).

4. Подготовить постановление Администрации города Обнинска «О мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2014 года». Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реке Протва в период весеннего половодья 2014 года.

Возложить на оперативный штаб координацию действий по проведению превентивных мероприятий и руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Срок: до 17 марта 2014 года.

Ответственный: Управление городского хозяйства (Ананьев Г.Е.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

5. Разработать комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2014 года.

Срок: до 17 марта 2014 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

6. Провести подготовку аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий и организаций города, плавсредств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка.

Срок: до 17 марта 2014 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Говердовский А.А.), МП «КХ» (Ус В.Ю.), МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И.), руководители предприятий и организаций города.

7. Усилить наблюдение за ежедневной температурой воздуха, толщиной льда, подъемом воды в реке Протва, Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия.

Срок: март-апрель 2014 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Говердовский А.А.), МП «КХ» (Ус В.Ю.), директор Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).

8. Организовать контроль за уровнем воды в районе плотины на р. Протва 3 раза в сутки с ежедневным докладом диспетчеру ЕДДС г. Обнинска, открытие шандор плотины согласовать с председателем КЧС и ОПБ г. Обнинска.

Срок: на период паводка.

Ответственные: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Говердовский А.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

9. Провести  встречу с представителями садово-огородных обществ города, с  проведением инструктажей и распространением памяток по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, и мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.

Срок: март-апрель 2014 года.

Ответственные: Председатель Совета садово-огородных обществ города Обнинска (Сазонов В.К.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

10. При подъеме уровне воды провести информирование и оповещение жителей города Обнинска и председателей садово-огородных обществ.

Срок: с момента подъема уровня воды.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

11. Совместно со средствами массовой информации провести санитарно-просветительную работу среди населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, колодцев, расположенных в районе садовых обществ.

Срок: март-апрель 2014 года.

Ответственные: МРУ № 8 ФМБА России (Иванов А.А.), председатель Совета садово-огородных обществ города Обнинска (Сазонов В.К.), отдел по взаимодействию со СМИ (Ильницкий А.А.).

12. Обследовать ливневую канализацию на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. Произвести очистку, промывку и постоянно контролировать состояние системы ливневой канализации и отводных канав в местах наиболее вероятного скопления талых вод, особое внимание уделить МБУ «ТУ поселка Обнинское» по ул. Чкалова и по ул. Чайковского, по ул. Толстого 32, 34.

Срок: до 30 марта 2014 года.

Ответственные: Управление городского хозяйства (Ананьев Г.Е.), МП «КХ» (Ус В.Ю.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), МБУ «ТУ поселок Обнинское» (Подавалов Н.Н.), руководители управляющих организаций.

13. Обеспечить отвод воды и исключить подтопления подземного перехода и проезда под ж/д дорогой (южный въезд).

Срок: до 21 марта 2014 года.

Ответственный: МП «КХ» (Ус В.Ю.).

14. Обеспечить защиту от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период весеннего паводка. Обеспечить запас гипохлорида натрия для обеззараживания воды.

Срок: до 21 марта 2014 года.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

15. Контролировать исправность работы энергооборудования в районе Вашутинского водозабора и деревни Кривское.

Срок: постоянно в период паводка 2014 года.

Ответственный: МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И.).

17. Организовать контроль за состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции «Окружная». При увеличении уровня воды на подстанции «Окружная», организовать оказание необходимой помощи с привлечением оборудования для откачки паводковых вод. Принять своевременные меры по недопущению подтопления подстанции.

Срок: март-апрель 2014 года.

Ответственные: ПО «ОЭС» филиал ОАО «Калугаэнерго» (Голованов С.Ю.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), отдел развития инженерной инфраструктуры (Чернов А.Я.).

18. Представить в секретариат комиссии копии приказов и планов по подготовке к весеннему половодью 2014 г. (факс 6-28-83).

Срок: до 13 апреля 2014 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

19. О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 13 апреля 2014 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

2. Вопрос: «О подготовке к летнему пожароопасному периоду 2014 года».

Выступил:

– начальник отдела надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области – Михалев А.Н.

Решения по второму вопросу:

В целях недопущения роста пожаров и гибели на них людей, комиссия решила:

- Подготовить проект постановления Администрации города «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года».

Срок: до 22 марта 2014 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), отдел надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), Управление городского хозяйства (Ананьев Г.Е.).

- Утвердить План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2014 года на территории города Обнинска.

Срок: до 22 марта 2014 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.).

- Провести мероприятия в соответствии с утвержденным Планом противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2014 года на территории города Обнинска.

Срок: до сентября 2014 года.

Ответственный: руководители предприятий, организаций и учреждений города.

4. Организовать встречу с представителями садово-огородных обществ города Обнинска, МБУ «ТУ поселка Обнинское»  для  проведения инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний период.

Срок: до 22 марта 2014 года.

Ответственные: отдел надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), МБУ «ТУ поселок Обнинское» (Подавалов Н.Н.).

5. Отделу надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области предоставить МП «УЖКХ» материал по соблюдению мер пожарной безопасности.

Срок: до 1 марта 2014 года.

Ответственные: отдел надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.).

6. Разместить предоставленную информацию по соблюдению мер пожарной безопасности на оборотной стороне квитанции для оплаты услуг ЖКХ.

Срок: до 10 марта 2014 года.

Ответственные: МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.).

7. МП «Водоканал» организовать ремонт пожарных гидрантов на подведомственной территории в установленные сроки.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

8. О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 01 сентября 2014 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и ОПБ информацию о проделанной работе представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» в установленные решениями сроки (факс 48439 6-28-83).

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства -

председатель КЧС и ОПБ города Обнинска					             В.В.Лежнин