Отчет  о реализации

муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

за 2015 год

1. Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» по итогам 2015 года

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  | Абсолют ное отклоне ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год |  | Отчет |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс.кв.м | 99,136 |  | 100,0 |  |  | 0,9 | +0,9 |  |
| 2. Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 100000 |  | 120062 |  |  | 20062,0 | +20,1 | Перевыполнение в связи с проведением мероприятий к юбилею первой в мире АЭС |
| 3. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | шт. в год | 5 |  | 6 |  |  | 1 | +20,0 | Организованы новые арт-объекты на фонтане по ул.Победы-Жукова |
| 4. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | га | 1,64 |  | 2 |  |  | 0,4 | +22,0 |  |
| 5. Количество полученных паспортов на территории, занятые городскими лесами | Ед. | 2 |  | 0 |  |  | -2 | -100,0 | Разработан лесохозяйственный регламент в отношении территорий с городскими лесами г.Обнинска, но инвентаризация не проведена в полном объеме |
| 6. Выполнение обязательств в полном объеме | Да /нет | да |  | да |  |  | - | - |  |
| Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово | % |  | 4,4 |  | 2 |  | 2,4 | -54,5 | В связи со сложным финансовым положением предприятия |
| 2. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | Ед.изм. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона | тыс. тонн в год |  | 50 |  | 30 |  | - 20 | -40,0 | Крупные перевозчики осуществляют сортировку ТБО на своих площадках. |
| 4. Выполнение программы производственного экологического контроля | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0,0 |  |
| 5. Количество проводимых акций по охране окружающей среды | Ед. в год |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0,0 |  |
| 6. Наличие базы данных "Электронный сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Обнинска" | ед. изм. |  | 1 |  | 0 |  | -1 | -100,0 | Выполнение работ будет продолжено в 2016 году |
| Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % |  | 94 |  | 94 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % |  | 64 |  | 66 |  | 2,0 | +3,1 |  |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год |  | 100 |  | 156 |  | 56 | +56,0 | Перевыполнение в связи с проведенным строительством наружного освещения по ул. Дачная и заменой по городу старых светильников на новые |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % |  | 83 |  | 90 |  | 7,0 | +8,4 |  |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | м. кв |  | 29250 |  | 100236 |  | 70 986,0 | +242,7 | Увеличилась площадь детских муниципальных площадок |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. |  | 28 |  | 29 |  | 1,0 | +3,6 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год |  | 50000 |  | 75000 |  | 25000 | +50,0 | В связи с увеличением мероприятий на новых площадках |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год |  | 64 |  | 161 |  | 97 | +151,6 | В связи с проведением юбилейных мероприятий и разнообразием досуга для молодежи в течение всего года |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | период год % |  | 100 |  |  | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. |  | 300 |  |  | 300 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | кол-во услуг в год |  | 860 |  |  | 895 | 35 | +4,1 |  |
| 4. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га |  | 16,36 |  |  | 16,36 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Количество обслуживаемых площадок | ед. |  | 12 |  |  | 12 | 0,0 | 0,0 |  |

1.2.  Итоги реализация Программы.

- 1.2.1. По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска».

Ежедневно обслуживались памятники и памятные знаки в количестве 13 ед.

Для поддержания чистоты территории проводится ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 688 штук.

За отчетный период времени  проводилась косьба  травы  на газонах  и в скверах города:

-  механизированным   способом (трактором)    -    740 080  кв. м,

-  триммером                                                           -    157 370 кв. м.

В целях благоустройства городских территорий и в связи с подготовкой к празднованию 70-летней годовщины победы в Великой Отечественной Войне, в 2015 году закончена реконструкция фонтанного комплекса на ул. Победы и проведено благоустройство, прилегающей территории. Все работы были выполнены до мая 2015 года. 1 мая 2015 года состоялось открытие фонтанного комплекса.

- В связи с незначительным увеличением площади мест общего пользования и массового пребывания граждан регулярная уборка обеспечена в полном объеме.

С целью создания условий для досуга маленьких жителей города были подготовлены и реализованы проекты по строительству двух межквартальных детских площадок. Сдана вторая  очередь детской площадки на пр. Маркса, открыта детская площадка на ул. Энгельса. Игровое оборудование площадки сделано в морской тематике: игровой комплекс «Фрегат», качалки «Дельфин» и «Рыбка» и приобретено МАУ «Городской парк».

Для озеленения и декоративного оформления города в 2015 году за первое полугодие высажено цветочной рассады на клумбах города 91770 шт. на общей площади клумб и цветников 1683,7  кв. м.

Реализация мероприятий по озеленению городских территорий позволила увеличить площадь высаженной рассады цветов и количества рассады до 120 062 штук в год, произвести вырубку аварийно-опасных деревьев и сухостоя на территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Вечный огонь», выполнить работы по уборке ветровальных и аварийных деревьев по улицам города – 381 шт.

За отчетный период произведен уход за лесными массивами по городу (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска, кустарника) на общегородских территориях (Гурьяновский лесной массив, ул. Королева ИМР, Аксеновский лесной массив, ул. Красных Зорь, ул. Пионерский проезд, ул. Шацкого, ул. Пирогова) на площади 9210 кв. м. Произведена вырубка 543 деревьев.

Обслуживается 139 стационарных вазонов на разделительных полосах автодорог и транспортных развязок по пр. Ленина и пр. Маркса, ул.Энгельса, на пересечении ул.Гагарина и ул. Белкинская, ул.Победы, ул.Жукова, ул.Лейпунского, на Треугольной площади и у мемориала «Подводной лодки», «Северный въезд                  в город» и т.д.  Совместно с ветеранами высажена «Аллея Победы» из 70 деревьев.

Выполнено «вертикальное озеленение» 34 вазонов, в том числе расположенных на пл. Треугольная (3 стойки-15 вазонов), ул. Лейпунского «Мостик» (2 стойки-10 вазонов), «Южный въезд в город» «Ветка» (3 стойки -             9 вазонов).

Для поддержания внешнего облика клумб в весенне – летний период производится еженедельная косьба газонов на площади 11660 м2 на следующих объектах: мемориал Вечный огонь, ул. Жукова, сквер Наумова, пл. Преображения, ул. Жолио – Кюри, пр. Ленина (рабатка), пл. Треугольная, ул. Лейпунского, бульвар Окриджский, ул. Мира (Стелла). Так же ведется работа по стрижке живой изгороди на улицах города. За отчетный период выполнена стрижка кустарника по пр. Маркса – 250 пог.м, пр. Ленина – 486,2 пог.м, ул. Курчатова – 83 пог.м, ул. Жукова – 510 пог.м.

В 1 полугодие 2015 года была активизирована посадка деревьев и кустарников. Службой зеленого хозяйства было высажено 87 деревьев

Целевой показатель по разработке лесохозяйственного регламента и получению паспортов на территории, занятых городскими лесами, в 2015 году не достигнут, в связи с тем, что технический паспорт оформляется на земельный участок. Городские леса при разработке лесохозяйственного регламента учли не как земельный участок, занятый под городскими лесами, а как зону. Составление паспорта на этот вид землепользования не требуется.

1.2.2. По подпрограмме  «Охрана окружающей среды на городских территориях» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

В соответствии с полномочиями, определёнными Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Управлением городского хозяйства организованы мероприятия в сфере обращения           с отходами (ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка городских территорий и захоронение ТБО).

В сфере обращения с отходами в г. Обнинске в части сбора и транспортировки работают МП «Коммунальное хозяйство», ООО «Спецавтохозяйство», ООО «Спецтехноцентр», ООО «Вторресурсы-2» и др.

Регулярное обновление технической базы коммунальных предприятий позволило снизить напряжённость работ по вывозу ТКО и уборке стихийных свалок. За 2015 год ликвидировано 38 несанкционированных свалок с городских территорий.

Основной организацией, осуществляющей деятельность в сфере захоронения твёрдых бытовых отходов, образующихся на территории МО «Город Обнинск», является МП «Полигон». Однако существующий полигон в д. Тимашово обслуживает не только территорию г. Обнинска, но и территории соседних районов, что составляет около 40% всего объёма принимаемых ТКО.

В 2015 году МП «Полигон» ввело в эксплуатацию последнюю из трёх «рабочих карт» для захоронения ТКО, предусмотренных проектом рекультивации Обнинского полигона.

Модернизирован склад ГСМ. Закуплены и уложены дорожные плиты для обеспечения нормального подъезда к новой карте. Произведены работы по подготовке к пожароопасному периоду. Создан аварийный запас грунта.

Также, в течение 2015 года, в связи с изменениями природоохранного законодательства, на предприятии были переоформлены документы природоохранного направления: а) лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности от 09.06.2014г. срок действия которой - бессрочно; б) переоформлены паспорта отходов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013г. №712.

За 2015 год принято и утилизировано отходов от населения и предприятий города и соседних районов 625,019 тыс. куб. м., в том числе прошедших мусоросортировочную станцию полигона. Работа по сортировке мусора, поступающего на полигон, будет продолжена в 2016 году.

За период 2015 г. на территории МП «Полигон» чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) не было, вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

Реализовывался проект «Рекультивация Обнинского полигона ТКО с выполнением природоохранных мероприятий» затраты, которого составили 6 987,7 тыс. рублей, в т.ч. за счёт средств из бюджета в сумме 1 700,0 тыс. рублей, собственных средств  предприятия – 5 287,7 тыс. рублей.

Количество проводимых акций по охране окружающей среды  за 2015 года составило более 60. Так по основным акциям проведены следующие мероприятия:

13 апреля в Обнинске в седьмой раз прошла экологическая акция, посвященная Международному дню птиц. В местом проведения акции был выбран лесной массив Гурьяновского леса.

18 апреля в Обнинске прошла ставшая уже традиционной акция «Экомобиль» по сбору ртутьсодержащих ламп, использованных аккумуляторов, термометров и батареек. Акции проходила под лозунгом «Внесите свой вклад в улучшение экологической обстановки в родном городе». Ртутьсодержащие лампы, люминесцентные энергосберегающие лампы относятся к отходам первого класса – к чрезвычайно опасным отходам. Во время акции было собрано около 600 отработавших ртутьсодержащих ламп, 60 килограмм использованных батареек и 70 ртутных градусника не попали на полигон.

График передвижения «Экомобиля» из года в год остается неизменным.

22 мая 2015 на территории Обнинска прошла акция «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Весна 2015». Силами Общероссийской Общественной малой Академией наук «Интеллект Будущего»,  сотрудников МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», стройотрядовцев ИАТЭ, МП «Коммунальное хозяйство», а также сотрудников Комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска  от мусора были очищены Комсомольские пруды.

Учащиеся школ города участвовали в акциях «Посади дерево и сохрани его» в рамках весенней недели добра, «Чистая улица», «Чистый двор». Были организованы экскурсии в лес, Этномир, на АЭС г. Обнинска, музей истории,   «Парк птиц», тематические экологические уроки, а так же «Экологический брэйн-ринг».

В ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» проведены  акции: экологический патруль «Авто на газонах», акция по сбору и вывозу на перерабатывающий завод макулатуры.

- 1.2.3. По подпрограмме «Развитие наружного освещения территории города Обнинска».

На территории города Обнинска общее количество светильников, обслуживаемых МП «Горэлектросети», на 31.12.2015 составило 3917 единиц, из них:

- на магистральных улицах – 1292 (в рабочем состоянии 95-98 %);

- на второстепенных улицах – 1587 (в рабочем состоянии 95%);

- торшерное и внутридворовое освещение  -  1038 (в рабочем состоянии            65-70%, в связи с регулярными актами вандализма).

За 2015 год выполнены работы по строительству наружного освещения              ул. Дачной протяженностью 2000 м с установкой 72 штук светильников ЖКУ-150.

По реконструкции наружного освещения проведены мероприятия по ул. Энгельса (нечетная сторона) и ул.Энгельса (четная сторона) на участке от ул.Курчатова до ул.Калужская.

Проведены работы по реконструкции торшерного освещения пешеходной  дорожки по ул. Энгельса от дома № 19 до дома № 76 по пр. Маркса до дома № 11а по ул. Энгельса. Освещение выполнено с использованием современных и энергосберегающих светодиодных светильников.

Также в 2015 году при ремонте автомобильных проездов была выполнена и реконструкция наружного освещения на внутридворовой территории по пр. Маркса во дворах жилых домов №№ 116, 118, 120, 122, 124 и по ул.Калужская №№ 13, 15.

Всего  за год установлено 156 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения составляет 90%.

1.2.4. По подпрограмме  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

В 2015 году МП «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка  на пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территория городской площади и детской площадки  по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 45 в районе ТРЦ «Триумф Плаза», и территория мемориального комплекса «Вечный огонь» на пересечении         ул. Мира и ул. Жукова.  Показатель площади территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов увеличился с 29250 кв. м до 100236 кв.м. Соответственно, количество посетителей в 2015 году, проводящих досуг в парках увеличилось с 50000 чел. в год до 75000 человек.

Для успешного выполнения поставленных задач основной акцент был сделан на таких важных направлениях как создание условий для организации массового отдыха и досуга жителей городского округа, организации официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий и обустройству мест массового отдыха населения.

В парке были выполнены работы по реконструкции освещения и монтажу веранды на площадке «Кадриль», открыта новая дорожка здоровья, реконструирована  площадка для игры в городки, установлены новые  малые архитектурные формы (Клумба «Цветочек», изделие «Жар-Птица», беседки «Карета»).

Также способствовало увеличению числа посетителей и развитие  разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 13 аттракционов, площадки для игры в «Городски», веревочного парка, площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, зимней горки. Также в парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.

В  течение года проведено  161 мероприятие,  вместо запланированных - 64.

Праздничные и детские мероприятия проводились в течение всего 2015 года:

Фаер шоу от Еruption studio, "Танцы народов мира" от школы танца «Свобода быть», Новогодний мастер - класс от Fox Fitness, "С танцем в новый год!" от Free dance - Танцевального центра №1 в Обнинске, Новогодний карнавал вместе с Гимназией, «Путешествие Деда Мороза» вместе ЦРТДиЮ, Калужской областной организацией скаутов, «Frambuesa Fiesta» ZUMBA-твой стиль - будь в форме вместе с Малина Татьяной фитнес инструктор, персональный тренер. Участник Fitness конвенции от World Class.

Детские праздники: «НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ», для сотрудников и детей компании AVON, 23 мая Танцевальный вечер в Городском парке «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА», Праздничный концерт «Сегодня на планете хозяева – Дети», праздник для учащихся МБОУ СОШ №1 «Страна литературия», «КОСТРЫ ДЕТСТВА» Традиционный праздник детского движения России, ПРАЗДНИК МОРОЖЕННОГО, 1 июня Ежегодный детский фестиваль «Полундра», 8 октября Всероссийский урок чтения "Классика - это классно!", 1 сентября Игровая программа «Учат в школе», 1 июня СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛУШКА», в исполнении театральной студии лицея «ДЕРЖАВА».

1.2.5. По подпрограмме  «Организация похоронного дела» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период с 1964 по 1984 годы и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

В 2015 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в большую сторону: с 860 услуг в год зафиксировано 895 услуг в год.  (2014 год- 1301 чел, в 2015 году- 1348 чел.)

Проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, ремонту подъездных дорог, вывозу ТБО и КГМ. Площадь содержания территорий кладбищ за 2015 год не увеличилась.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

В связи с подготовкой празднования юбилейных дат в городе (70-летие ВОВ и  АЭС) выполнен больший объем работ, чем планировался по благоустройству и озеленению территорий города.

Направлено значительное количество средств на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города, что обеспечило завершить значительный объем работ.

Высокая активность и эффективность работы ряда запланированных мероприятий в рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» способствовало увеличению числа посетителей и развитие  разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 199494,5 | 159441,0 | 80 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 7384,0 | 1500,0 | 20,3 |
| Итого: | 206878,5 | 163825,0 | 79,2 |

3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство города Обнинска" за 2015 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |  | 110505,5 | 72904,9 | 66,0 |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 109005,5 | 71404,9 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | МП «Коммунальное хозяйство» | 65655,0 | 40207,0 | 61,2 |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 64155,0 | 38707,0 | Экономия бюджетных средств за счет уменьшения цены проведенных торгов и з/платы. |
| 1.2 | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений. | МП «Коммунальное хозяйство» | 35397,5 | 26836,1 | 75,8 |  |  |  |  | 35397,5 | 26836,1 | Экономия бюджетных средств при проведении работ силами предприятия. Не произведены закупки посадочного материала в полном объеме. |
| 1.3 | Мероприятие 3 Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска | МП «Коммунальное хозяйство» | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул.Победы и ул.Жукова и благоустройства прилегающей к нему территории | МП «Коммунальное хозяйство» | 7953,0 | 5861,8 | 73,7 |  |  |  |  | 7953,0 | 5861,8 | Экономия средств при закрытии актов фактически выполненных работ |
| 2 | Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды на городских территориях |  | 12300,0 | 11310,8 | 92,0 |  |  |  |  | 12300,0 | 11310,8 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово | МП «Полигон» | 1700,0 | 1700,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1700,0 | 1700,0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции | МП «Полигон» | 10000,0 | 9610,8 | 96,1 |  |  |  |  | 10000,0 | 9610,8 |  |
| 2.3 | Мероприятия 3 Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух |  | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 600,0 | 0,0 | Заключен Договор на выполнение работ, приемка работ и оплата перенесена на 2016 год |
| 3 | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска | » | 37073,0 | 33412,0 | 90,1 |  |  | 5884,0 | 2884,0 | 5884,0 | 2884,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий | МП «Горэлектросети | 25000,0 | 25000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 25000,0 | 25000,0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | МП «Горэлектросети | 12073,0 | 8412,6 | 69,7 |  |  | 5884,0 | 2884,0 | 6189,0 | 5528,6 | Средства областного бюджета не поступили |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  | 27000,0 | 26432,8 | 97,9 |  |  |  |  | 27000,0 | 26432,8 |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | МАУ «Городской парк» | 26600,0 | 26032,8 | 97,9 |  |  |  |  | 26600,0 | 26032,8 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | МАУ «Городской парк» | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела |  | 20000,0 | 19763,9 | 98,8 |  |  |  |  | 20000,0 | 19763,9 |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | МКУ «БРУ» | 15677,9 | 15527,8 | 99,0 |  |  |  |  | 15677,9 | 15527,8 |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | МКУ «БРУ» | 2366,8 | 2366,8 | 100,0 |  |  |  |  | 2366,8 | 2366,8 |  |
| 5.3 | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | МКУ «БРУ» | 1955,3 | 1869,3 | 95,6 |  |  |  |  | 1955,3 | 1869,3 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 206878,5 | 163825,0 | 79,2 |  |  | 7384,0 | 4384,0 | 199494,5 | 159441,0 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение территории города Обнинска» муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска», для выполнения мероприятия 3 «Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г.Обнинска» заключен  муниципальный контракт № 01-28/53 от 09.02.2015 на выполнение работ. Сумма контракта уменьшена с 1 500 тыс. рублей до 600 тыс. рублей, но в связи  с не окончанием работ до 31.12.2015 оплата оказанных услуг на сумму 600 тыс. рублей перенесена на 2016 год  на основании дополнительного соглашения №1                             к вышеуказанному муниципальному контракту.

В связи с рассмотрением вопроса о целесообразности разработки Сводного тома «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы для города Обнинска», для оптимизации расходования бюджетных средств и сокращения объёмов бюджетных ассигнований данные средства не были использованы в 2015 году. Работы будут продолжены и принято положительное решение о создании Сводного тома, данная сумма будет заложена в бюджет 2016 года во вторую очередь в размере 600 тыс.рублей.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 165-п от 06.02.2015 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «благоустройство города Обнинска» в Программу внесены изменения связанные с изменением ресурсного обеспечения и приведением в соответствие с бюджетом на 2015 год с учетом решения  Обнинского городского Собрания от 09.12.2014  № 02-63  «О бюджете города Обнинскам  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 23.03.2015№ 452-п внесено мероприятие  «Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к нему территории» на сумму 7953 тыс. рублей.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска  от 24.07.2015             № 1245-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 28.04.2015 № 06-70 и от 23.06.2015 № 02-72 «О бюджете города Обнинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска от 16.11.2015 № 2011-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 25.08.2015 № 03-73 «О бюджете города Обнинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:

5.4.1. внесены изменения в паспорт Программы: наименования участника муниципальной программы МАУ «Городской парк» в связи с реорганизацией МП «Городской парк».

5.4.2. с добавлением финансирования на мероприятие 1 «Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д.Тимашова» подпрограммы 2 в размере 1700 тыс. рублей.

5.4.3. с добавлением финансирования на мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ «БРУ»» подпрограммы 5 Программы в размере 300 тыс. рублей.

5.5. Постановлением Администрации города Обнинска  от 31.12.2015             № 2508-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 29.12.2015 № 01-07.

6. Расчет оценки эффективности муниципальной программы.

6.1. Оценка эффективности подпрограмм Программы «Благоустройство города Обнинска».

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  | тыс. руб. | 110 505,5 | 72 904,9 |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,594 |  | тыс. руб. | 65 655,0 | 40 207,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке |  | 1 | тыс. м.кв. | 99,14 | 100,00 | 1,009 | х |
|  |  | К1= 1,009*1 > 1, т.е. К1=1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений | 0,320 |  | тыс. руб. | 35 397,5 | 26 836,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады |  | 0,5 | шт. в год | 100 000 | 120062 | 1,201 | х |
|  | Индикатор 2 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  | 0,1 | шт. в год | 5,0 | 6,0 | 1,200 | х |
|  | Индикатор 3. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  | 0,4 | га | 1,64 | 2 | 1,220 | х |
|  |  | К2 = 0,2*1,201+0,2*1,2+0,2*1,22 > 1, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска | 0,014 |  | тыс. руб. | 1 500,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятые городскими лесами |  | 1 | ед. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 4. | Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении ул. Победы и ул. Жукова и благоустройства прилегающей к нему территории | 0,072 |  | тыс. руб. | 7 953,0 | 5 861,8 | 0,737 | 0,895 |
|  |  | Kn=0,5*(полнота выполнения работ) + 0,4*(полнота освоения бюдж.средств) +0,1*(своевременность выполнения) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К4 = 0,5*1 + 0,4*0,737 + 0,1*1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1 | И1= 0,594*1+0,32*1+0,014*0+0,072*0,895 |  |  |  |  |  | 0,978 |
|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" |  |  | тыс. руб. | 12 300,0 | 11 310,8 |  |  |
| 1. | Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д.Тимашово | 0,138 |  | тыс. руб. | 1 700,0 | 1 700,0 | х | 0,455 |
|  | Индикатор 1. Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово |  | 1 | % | 4,40 | 2,00 | 0,455 | х |
| 2. | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции, мониторингу окружающей среды на территории полигона ТБО и проведению природоохранных акций | 0,813 |  | тыс. руб. | 10 000,0 | 9 150,0 | х | 0,920 |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) |  | 0,5 | ед.в год | 0 | 0 | 1,000 | х |
|  |  | Част.показатель М1=1, т.к. значение индикатора достигнуто |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона |  | 0,2 | тыс. тонн в год | 50,0 | 30,0 | 0,600 | х |
|  | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля |  | 0,2 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 4. Количество проводимых акций по охране окружающей среды |  | 0,1 | ед. | 2,0 | 2,0 | 1,0 | х |
|  |  | К2 = 0,5*1+0,2*0,6+0,2*1+0,1*1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух | 0,049 |  | тыс. руб. | 600,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1. Наличие базы данных "Электронный сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Обнинска" |  | 1 | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | Второй индикатор не запланирован в 2015 году, поэтому весовой коэф. 1-го =1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 2 | И2=0,138*0,455+0,813*0,920+0,049*0 |  |  |  |  |  | 0,811 |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" |  |  | тыс. руб. | 37073,00 | 33412,00 |  |  |
| 1. | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,674 |  | тыс. руб. | 25000,00 | 25000,00 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  | 0,6 | % | 94,00 | 94,00 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых |  | 0,4 | % | 64,00 | 66,00 | 1,031 | х |
| 2. | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,326 |  | тыс. руб. | 12073,00 | 8412,60 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  | 0,5 | шт. в год | 100,00 | 156,00 | 1,560 | х |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  | 0,5 | % | 83,00 | 90,00 | 1,084 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 3 | И3 =0,674*1+0,326*1 |  |  |  |  |  | 1,000 |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  | тыс.руб. | 27 000,0 | 26 432,8 |  |  |
| 1. | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,985 |  | тыс.руб. | 26600 | 26032,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  | 0,4 | м.кв. | 29250 | 100236 | 3,427 | х |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов |  | 0,3 | ед. | 28 | 29 | 1,036 | х |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  | 0,3 | чел.в год | 50000 | 75000 | 1,500 | х |
| 2. | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,015 |  | тыс.руб. | 400 | 400 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  | 1,0 | ед. в год | 64 | 161 | 2,516 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 4 | И4 =0,985*1+0,015*1 |  |  |  |  |  | 1,000 |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела" | 0,097 |  | тыс.руб. | 20 000,0 | 19 763,9 |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,784 |  | тыс.руб. | 15677,9 | 15527 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители |  | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища |  | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,000 | х |
| 2. | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,118 | 0,3 | тыс.руб. | 2366,8 | 2366,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших |  | 1,0 | кол-во услуг в год | 860 | 895 | 1,041 | х |
| 3. | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,098 |  | тыс.руб. | 1955,3 | 1869,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  | 0,7 | га | 16,36 | 16,36 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2.Количество обслуживаемых площадок |  | 0,3 | ед. | 12 | 12 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 5 | И5 =0,784*1+0,118*1,041+0,098*1 |  |  |  |  |  | 1,000 |

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» |  |  | тыс. руб. | 206 878,5 | 163 825,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" | 0,534 |  | тыс. руб. | 110 505,5 | 72 904,9 |  | 0,978 |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,317 |  | тыс. руб. | 65 655,0 | 40 207,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке |  | 1 | тыс. м.кв. | 99,14 | 100,00 | 1,009 | х |
| 2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений | 0,171 |  | тыс. руб. | 35 397,5 | 26 836,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады |  | 0,5 | шт. в год | 100 000 | 120062 | 1,201 | х |
|  | Индикатор 2. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  | 0,1 | шт. в год | 5,0 | 6,0 | 1,200 | х |
|  | Индикатор 3. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  | 0,4 | га | 1,64 | 2 | 1,220 | х |
| 3. | Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска | 0,007 |  | тыс. руб. | 1 500,0 | 0,0 | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятые городскими лесами |  | 1 | ед. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 4. | Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении ул. Победы и ул. Жукова и благоустройства прилегающей к нему территории | 0,038 |  | тыс. руб. | 7 953,0 | 5 861,8 | 0,737 | 0,895 |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" | 0,059 |  | тыс. руб. | 12 300,0 | 11 310,8 |  | 0,811 |
| 1. | Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д.Тимашово | 0,008 |  | тыс. руб. | 1 700,0 | 1 700,0 | х | 0,455 |
|  | Индикатор 1.Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово |  | 1 | % | 4,40 | 2,00 | 0,455 | х |
| 2. | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции, мониторингу окружающей среды на территории полигона ТБО и проведению природоохранных акций | 0,048 |  | тыс. руб. | 10 000,0 | 9 150,0 | х | 0,920 |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) |  | 0,5 | ед.в год | 0 | 0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона |  | 0,2 | тыс. тонн в год | 50,0 | 30,0 | 0,600 | х |
|  | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля |  | 0,2 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 4. Количество проводимых акций по охране окружающей среды |  | 0,1 | ед. | 2,0 | 2,0 | 1,0 | х |
| 3. | Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух | 0,003 |  | тыс. руб. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
|  | Индикатор 1. Наличие базы данных "Электронный сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Обнинска" |  | 1 | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" | 0,179 |  | тыс. руб. | 37073,00 | 33412,00 |  | 1,000 |
| 1. | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,121 |  | тыс. руб. | 25000,00 | 25000,00 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  | 0,6 | % | 94,00 | 94,00 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых |  | 0,4 | % | 64,00 | 66,00 | 1,031 | х |
| 2. | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,058 |  | тыс. руб. | 12073,00 | 8412,60 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  | 0,5 | шт. в год | 100,00 | 156,00 | 1,560 | х |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  | 0,5 | % | 83,00 | 90,00 | 1,084 | х |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" | 0,131 |  | тыс.руб. | 27 000,0 | 26 432,8 |  | 1,000 |
| 1. | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,129 |  | тыс.руб. | 26600 | 26032,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  | 0,4 | м.кв. | 29250 | 100236 | 3,427 | х |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов |  | 0,3 | ед. | 28 | 29 | 1,036 | х |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  | 0,3 | чел.в год | 50000 | 75000 | 1,500 | х |
| 2. | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,002 |  | тыс.руб. | 400 | 400 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  | 1,0 | ед. в год | 64 | 161 | 2,516 | х |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела" | 0,097 |  | тыс.руб. | 20 000,0 | 19 763,9 |  | 1,000 |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,076 |  | тыс.руб. | 15677,9 | 15527 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители |  | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища |  | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,000 | х |
| 2. | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,011 | 0,3 | тыс.руб. | 2366,8 | 2366,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших |  | 1,0 | кол-во услуг в год | 860 | 895 | 1,041 | х |
| 3. | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,01 |  | тыс.руб. | 1955,3 | 1869,3 | 0,956 | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  | 0,7 | га | 16,36 | 16,36 | 1 | х |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок |  | 0,3 | ед. | 12 | 12 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы можно посчитать как сумму произведений посчитанных инт.показателей подпрограмм на вес подпрограмм в объеме программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И=0,534*0,978+0,059*0,811+0,179*1+0,131*1+0,097*1 |  |  |  |  |  |  | 0,977 |