ПРОЕКТ									ПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

постановление

________________ №________________

## О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решениями Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №  1626-п,  письма   прокуратуры   города    Обнинска от  ____ № ______,

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| 9. Объемы финансирования муниципальной программы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 206878,5; 181360,0; 236515,6; 193973,0; 220955,4; 193568,0; 1233250,5. Федеральный бюджет; -; -; 18924,3; -; -; -; 18924,3. Областной бюджет; 7384,0; 2780,0; 19476,2; -; -; -; 29640,2. Местный бюджет; 199494,5; 178580,0; 198115,1; 193973,0; 217 590,7; 184513,0; 1 184 686,0. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по программе: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 224920,0; 241770,0; 182050,0; 182050,0; 830790,0; 2 064 040,5. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -; 18924,3. Областной бюджет; -; -; -; -; -; 29640,2. Местный бюджет; 224920,0; 241770,0; 182050,0; 182050,0; 830790,0; 2 015 476,0. |
| --- | --- |

1.2.  В подразделе 4.1.1. Паспорта подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 110505,5; 85202,0; 81315,0; 84988,8; 96304,0; 72120,0; 530 434,8. Областной бюджет; 1500,0; -; -; -; -; -; 1500,0. Местный бюджет; 109005,5; 85202,0; 81315,0; 84988,8; 96304,0; 72120,0; 528 934,8. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 88300,0; 86050,0; 86050,0; 86050,0; 346450,0; 876 884,8. Областной бюджет; -; -; -; -; -; 1500,0. Местный бюджет; 88300,0; 86050,0; 86050,0; 86050,0; 346450,0; 875 384,8. |
| --- | --- |

1.3. В подразделе 4.3.1. Паспорта подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» раздела 4 Программы  пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 37073,0; 38780,0; 38000,0; 50477,7; 55 877,0; 46000,0; 266 207,7. Областной бюджет; 5884,0; 2780,0; -; -; -; -; 8664,0. Местный бюджет; 31189,0; 36000,0; 38000,0; 50477,7; 55 877,0; 46000,0; 257 543,7. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 56000,0; 46000,0; 46000,0; 46000,0; 194000,0; 460 207,7. Областной бюджет; -; -; -; -; -; 8664,0. Местный бюджет; 56000,0; 46000,0; 46000,0; 46000,0; 194000,0; 451 543,7. |
| --- | --- |

1.4. В подразделе 4.4.1. Паспорта подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 27000,0; 24000,0; 23700,0; 27550,0; 28 116,0; 28 400,0; 158 766,0. Местный бюджет; 27000,0; 24000,0; 23700,0; 27550,0; 28 116,0; 28 400,0; 158 766,0. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 29000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 113000,0; 271 766,0. Местный бюджет; 29000,0; 28000,0; 28000,0; 28000,0; 113000,0; 271 766,0. |
| --- | --- |

1.5. В подразделе 4.5.1. Паспорта подпрограммы «Организация похоронного дела» раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы финансирования подпрограммы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 20000,0; 23378,0; 20825,0; 27144,0; 40 658,4; 47 048,0; 179 053,4. Местный бюджет; 20000,0; 23378,0; 20825,0; 27144,0; 40 658,4; 47 038,0; 179 053,4. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по подпрограмме: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 36160,0; 22000,0; 22000,0; 22000,0; 102 160,0; 281 213,4. Местный бюджет; 36160,0; 22000,0; 22000,0; 22000,0; 102 160,0; 281 213,4. |
| --- | --- |

1.6.  Раздел 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства  В.В.Лежнина.

Исполняющий обязанности главы

Администрации города        	            					К.С. Башкатова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города

по экономическому развитию			  Г.Е.Ананьев

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства                                                        В.В.Лежнин

Начальник управления финансов

Администрации города		 Л.И.Коновалова

Начальник Правового управления

Администрации города                      	          С.А.Помещикова

исп. Пинчугина Ю.В.

тел. 395-84-34

Рассылка:

4 экз. – в дело

1 экз. – Управление городского хозяйства

1экз. – Управление финансов

1экз. – МКУ «Городское строительство»

1 экз. – МП «Коммунальное хозяйство»

1 экз. – МАУ «Городской парк»

1 экз. – МКУ «БРУ»

1 экз. – МП «Горэлектросети»

1экз. – отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

1 экз. – отдел экономической политики

Приложение  к

постановлению Администрации города Обнинска

_______________№___________

5.1.  1 этап: 2015-2020 годы.

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора |  | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итого по 1 этапу программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 110505,5 | 85202,0 | 81315,0 | 84988,8 | 96 304,0 | 72 120,0 | 530 435,3 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 109005,5 | 85202,0 | 81315,0 | 84988,8 | 96 304,0 | 72 120,0 | 528 935,3 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1500,0 | - | - | - | - | - | 1500,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе очистке земель от мусора |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 64155,0 | 42000,0 | 43750,0 | 48688,8 | 55 101,7 | 33 120,0 | 286 815,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1500,0 | - | - | - | - | - | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 65655,0 | 42000,0 | 43750,0 | 48688,8 | 55 101,7 | 33 120,0 | 285 315,5 |
|  | Индикатор 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | 0,8 |  |  | тыс. кв. м |  | 99,136 | 104,136 | 104,136 | 128,0 | 140,0 | 140,0 |  |
|  | Индикатор 2. Количество проведенных субботников | 0,2 |  |  | шт. |  | - | - | - | - | 300 | 250 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 35397,5 | 30602,0 | 29300,0 | 28 600,0 | 30 700,0 | 30 000,0 | 184 599,5 |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной цветочной рассады | 0,5 |  |  | шт. в год |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 112000 | 112000 |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | 0,5 |  |  | га |  | 1,64 | 1,64 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 8,68 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска |  |  | 2015 - 2016 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1500,0 | 600,0 | - | - | - | - | 2100,0 |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | 1 |  |  | Ед. |  | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к нему территории |  |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 7953,0 | - | - | - | - | - | 7953,0 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  |  | 2016 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | 12000,0 | 8265,0 | 7700,0 | 9 452,3 | 9 000,0 | 46 417,3 |
|  | Индикатор 1. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | 1 |  |  | Ед. |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
|  | Мероприятие 6. Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 1050,0 | - | 1050,0 |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | 1 |  |  | Ед. |  | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 12300,0 | 10000,0 | 9400,0 | 3812,5 | 0 | 0 | 35512,5 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово |  |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  | Индикатор 1. Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово | 1 |  |  | % |  | 4,4 | - | - | - | - | - | 4,4 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 9150,0 | 9150,0 | 9216,7 | 3812,5 | 0,0 | 0,0 | 31329,2 |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | 0,5 |  |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона | 0,25 |  |  | тыс. тонн в год |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля | 0,25 |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух |  |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1883,3 |
|  | Индикатор 1. Количество проводимых акций по охране окружающей среды | 1 |  |  | ед. в год |  | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 37073,0 | 38780,0 | 38000,0 | 50477,7 | 55 877,0 | 46 000,0 | 266 207,7 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 31189,0 | 36000,0 | 38000,0 | 50477,7 | 55 877,0 | 46 000,0 | 257 543,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5884,0 | 2780,0 | - | - | - | - | 8664,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения городских территорий |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25000,0 | 30000,0 | 31894,0 | 37000,0 | 40 527,0 | 41000,0 | 205421,0 |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | 0,6 |  |  | % |  | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | 0,4 |  |  | % |  | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 |
| 3.2 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 6189,0 | 6000,0 | 6106,0 | 13477,7 | 15 350,0 | 5000,0 | 52 122,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5884,0 | 2780,0 | - | - | - | - | 8664,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 12073,0 | 8780,0 | 6106,0 | 13477,7 | 15 350,0 | 5000,0 | 60 786,7 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  | 0,5 |  | шт. в год |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  | 0,5 |  | % |  | 83 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 |
| 4 | Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 27000,0 | 24000,0 | 23700,0 | 27550,0 | 28 116,0 | 28 400,0 | 158 766,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26600,0 | 23300,0 | 22300,0 | 25850,0 | 26 716,0 | 27 000,0 | 151 766,0 |
|  | Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | 0,4 |  |  | кв. м |  | 29250 | 107558 | 107558 | 107558 | 107558 | 107558 | 107 558 |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов | 0,3 |  |  | ед. |  | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | 0,3 |  |  | чел. в год |  | 50000 | 55000 | 62000 | 65000 | 66000 | 67000 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 400,0 | 700,0 | 1400,0 | 1700,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7000,0 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | 1 |  |  | ед. в год |  | 64 | 68 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 5 | Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20000,0 | 23378,0 | 20825,0 | 27144,0 | 40 658,4 | 47 048,0 | 179 053,4 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "БРУ" |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 15677,9 | 17950,0 | 17698,5 | 20593,0 | 31 903,4 | 42 348,0 | 146 170,8 |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | 0,6 |  |  | период год |  | 1964 - 1968 гг. | 1969 - 1972 гг. | 1973 - 1975 гг. | 1976 - 1978 гг. | 1979 - 1981 гг. | 1982 - 1984 гг. |  |
|  |  |  |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | 0,4 |  |  | ед. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 |
| 5.2 | Мероприятие 2. Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 2366,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1 872,1 | 2000,0 | 12 238,9 |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | 1 |  |  | кол-во услуг в год |  | 860 | 860 | 870 | 870 | 880 | 880 |  |
| 5.3 | Мероприятие 3. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1955,3 | 3428,0 | 1126,5 | 4551,0 | 6882,9 | 2700,0 | 20 643,7 |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | 0,7 |  |  | га |  | 16,36 | 26,00 | 25,65 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35 |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | 0,3 |  |  | ед. |  | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 6 | Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды |  |  | 2017 | тыс. руб. | Всего | - |  | 63275,6 | - | - | - | 63275,6 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  | 18924,3 | - | - | - | 18924,3 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |  | 19476,2 | - | - | - | 19476,2 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - |  | 24875,1 | - | - | - | 24875,1 |
| 6.1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий |  |  | 2017 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 6038,1 | - | - | - | 6038,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 6492,1 | - | - | - | 6492,1 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 17690,7 | - | - | - | 17690,7 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 |  |  | 30220,9 | - | - | - | 30220,9 |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  | 0,4 |  | шт. |  | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
|  | Индикатор 2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  | 0,3 |  | га |  | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
|  | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  | 0,3 |  | % |  | - | - | 28,9 | - | - | - | 28,9 |
| 6.2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 2017 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 12886,2 | - | - | - | 12886,2 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 12984,1 | - | - | - | 12984,1 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 7184,4 | - | - | - | 7184,4 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 |  |  | 33054,7 |  |  |  | 33054,7 |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | 0,25 |  | шт. |  | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
|  | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  | 0,25 |  | % |  | - | - | 2,3 <*> | - | - | - | 2,3 |
|  | Индикатор 3. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | 0,25 |  | % |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Индикатор 4. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | 0,25 |  | % |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| * - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе на первом этапе |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 206878,5 | 181360,0 | 236515,6 | 193973,0 | 220 955,4 | 193 568,0 | 1 233 250,5 |
|  | В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 199494,5 | 178580,0 | 198115,1 | 193973,0 | 220 955,4 | 198 568,0 | 1 184 686,0 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 7384,0 | 2780,0 | 19476,2 | - | - | - | 29640,2 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 18924,3 | - | - | - | 18924,3 |

5.2.  2 этап 2021-2024 годы.

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |  | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2 этапу программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 108 000,0 | 117 000,0 | 86050,0 | 86050,0 | 397 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 108 000,0 | 117 000,0 | 86050,0 | 86050,0 | 397 100,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе очистке земель от мусора |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 58 000,0 | 63 000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 211 000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке |  | 0,8 |  | тыс. кв. м |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
|  | Индикатор 2. Количество проведенных субботников |  | 0,2 |  | шт. |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 40 000,0 | 42 000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 142 000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной цветочной рассады |  | 0,5 |  | шт. в год |  | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  | 0,5 |  | га |  | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 4,3 |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 10000,0 | 12000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 42000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  | 1 |  | Ед. |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов |  |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами |  | 1 |  | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 3 | Программа 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 53 500,0 | 60 000,0 | 46 000,0 | 46 000,0 | 205 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 53 500,0 | 60 000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 205 500,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения городских территорий |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 43 500,0 | 45 000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 160 500,0 |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  | 0,6 |  | % |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников |  | 0,4 |  | % |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 10 000,0 | 15 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 45000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  | 0,5 |  | шт. в год |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  | 0,5 |  | % |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
| 4 | Программа 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 34 600,0 | 35 800,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 130 400,0 |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 33 000,0 | 34 000,0 | 28 200,0 | 28 200,0 | 123 400,0 |  |
|  | Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  | 0,4 |  | кв. м |  | 110000 | 120000 | 140000 | 146000 | 146000 |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов |  | 0,3 |  | ед. |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  | 0,3 |  | чел. в год |  | 68000 | 68500 | 69000 | 70000 | - |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1600,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 7 000,0 |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  | 1 |  | ед. в год |  | 75 | 76 | 77 | 78 | - |  |
| 5 | Программа 5. Организация похоронного дела |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 28 820,0 | 28 970,0 | 25 320,0 | 25 320,0 | 108 430,0 |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "БРУ" |  |  | 2021 | тыс. руб. | Местный бюджет | 23 500,0 | 23 650,0 | 20000,0 | 20000,0 | 87 150,0 |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1996 годы, перевод архива на электронные носители |  | 0,6 |  | период год |  | 1985 - 1987 гг. | 1988 - 1990 гг. | 1991 - 1993 гг. | 1994 - 1996 гг. |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах |  | 0,4 |  | ед. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 |  |
| 5.1 | Мероприятие 2. Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |  |
| 5.2 | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | 1 |  |  | кол-во услуг в год |  | 880 | 880 | 880 | 880 | 3520,0 |  |
| 5.3 | Мероприятие 3. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 3 320,0 | 3 320,0 | 3 320,0 | 3 320,0 | 13 280,0 |  |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  | 0,7 |  | га |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |  |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок |  | 0,3 |  | ед. |  | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |  |
|  | Всего по программе на втором этапе |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 224920,0,0 | 241770,0 | 182050,0 | 182050,0 | 830790,0 |  |
|  | В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 209460,0 | 182050,0 | 182050,0 | 182050,0 | 830790,0 |  |