Приложение № 2

к извещению о проведении аукциона

Договор

о комплексном развитии территории жилой застройки

в границах  микрорайонов № 11, № 14 и квартале № 10 жилого района «Заовражье»

города Обнинска, Калужской области

№_____________

г. Обнинск                                                                                                  «___»_________2024 года

Администрация города Обнинска, в лице главы Администрации города Леоновой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава «Города Обнинска», именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _________________, в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Застройщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола о результатах аукциона от __________, проведенного на основании Постановления Администрации города Обнинска «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки» от_________ №____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Стороны обязуются осуществить комплексное развитие территории жилой застройки на условиях настоящего договора, которое включает в себя:

1)    подготовку документации по планировке территории в составе с проектом межевания;

2)    образование земельных участков в границах этой территории;

3) строительство на земельных участках в границах этой территории объектов капитального строительства и иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, коммунальной  и социальной инфраструктур;

4) осуществление изъятия для муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости;  осуществление предоставления жилых помещений гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

5)  выполнение иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории.

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного развития.

Местоположение, площадь и границы территории комплексного развития (далее – также территории)  определены  в  постановлении Администрации  города  Обнинска  от  14.02.2024 № 386-п «Решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах микрорайонов № № 11, 14 и квартала № 10 жилого района «Заовражье» города Обнинска».

Территория общей площадью 10,09 га (100895,2 кв.м), подлежащая комплексному развитию, расположена в границах  микрорайонов № 11, № 14 и квартале № 10 жилого района «Заовражье» города Обнинска, Калужской области. В границах территории расположены 12 (двенадцать) брусчатых двухэтажных многоквартирных  домов, объекты инженерной и транспортной инфраструктур.

Контур 1 площадью 1210,4 кв.м.

Территория с запада ограничена красной линией улицы Парковая, с севера существующим проездом, с востока границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:6, с южной стороны границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:7.

Контур 2 площадью 4 275,3 кв.м.

Территория с запада ограничена красной линией улицы Парковая, с севера границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:7, с востока границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:6, с южной стороны границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:4.

Контур 3 площадью 13 600,9 кв.м.

Территория с северо-запада ограничена существующими границами земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020402:9, 40:27:020402:10, 40:27:020402:11, 40:27:000000:4, 40:27:020402:628, 40:27:020402:34, 40:27:020402:38, с востока красной линией улицы Парковая, с южной стороны красной линией улицы Комсомольская.

Контур 4 площадью 58327,9 кв.м.

Территория рекреации с севера ограничена земельным участком с кадастровым номером 40:27:010202:182, с запада границей территориальной зоны ПК-3, с востока границей территориальной зоны Р-2, с южной стороны границами земельных участков квартала «Садовые участки «Надежда».

Контур 5 площадью 23480,8 кв.м.

Территория с севера красной линией улицы Табулевича, с восточной стороны границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:030401:2669, с западной стороны  границами земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030401:4745 и 40:27:030401:4743, с южной стороны границей территориальной зоны Р-2.

В границы территории входят объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги местного значения, направления велосипедного и пешеходного движения.

Схема границ территории комплексного развития жилой застройки, утвержденная Постановлением Администрации города Обнинска от 14.02.2024 № 386-п, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

1.3. Перечень расположенных в границах территории объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции представлены в Приложении № 2 к Договору.

1.4. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с договором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений.

Заказчик вправе создавать нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов.

Площадь нежилых помещений должна составлять не более 20% от общей площади многоквартирного дома. Назначение нежилых помещений на первых этажах многоквартирного дома должно выполняться в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».

1.5.  Цена права на заключение Договора, составляет (____________ ) рублей 00 копеек.

1.6. Задаток, внесенный Застройщиком за участие в торгах на право заключить договор о комплексном развитии территории в размере (______________) рублей 00 копеек, засчитывается в счет оплаты цены, указанной в пункте 1.5 Договора.

1.7. Оплата цены, указанной в пункте 1.5 Договора за вычетом учтенного задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления оставшейся суммы денежных средств на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Днем исполнения обязательства по оплате цены Договора считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет Управление Федерального казначейства (УФК) по Калужской области.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Застройщик обязан подготовить и представить на утверждение Заказчику документацию по планировке территории (в составе с проектом межевания территории) (далее соответственно также – ППТ и ПМТ), выполненную на основании задания (Приложение №3) в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Документация по планировке территории подлежит согласованию ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключения к инженерным коммуникациям.

Срок подготовки и представления ППТ и ПМТ - 90 дней с момента заключения Договора.

Заказчик обязан рассмотреть представленные Застройщиком ППТ и ПМТ в течение 15 дней. В случае вынесения Заказчиком замечаний к ППТ и ПМТ Застройщик осуществляет их доработку и представляет на рассмотрение в установленном порядке не позднее 25 дней.

Максимальный срок исполнения предусмотренного настоящим пунктом обязательства - 130 дней с момента заключения Договора.

Обязательство считается исполненным с момента представления в установленном порядке на утверждение редакции ППТ и ПМТ, подготовленных после устранения Застройщиком замечаний и демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

В отношении территории жилой застройки в границах  микрорайонов № 11, № 14 города Обнинска Застройщик обязан подготовить ППТ и ПМТ, при этом после его утверждения  документация по планировке территории улиц Комсомольская и Парковая в городе Обнинске, утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 16.02.2012 № 192-п, считается утратившей силу.

В отношении территории жилой застройки в границах  микрорайона № 10 жилого района «Заовражье» Застройщик вправе использовать действующий ППТ и ПМТ либо внести необходимые изменения в соответствии с установленным градостроительным регламентом.

2.2. Застройщик обязан осуществить образование земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета таких земельных участков на основании доверенности.

2.3. Застройщик обязан за свой счет создать или приобрести жилые помещения взамен муниципальных жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, согласно перечню, указанному в пунктах 2.4.1 и 2.17 Договора, и передать их в муниципальную собственность.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства -    31.12.2027 года.

Для обеспечения переселения нанимателей из жилого помещения (в том числе комнаты (комнат) в коммунальной квартире), Застройщик обязуется предоставить благоустроенную отдельную квартиру, общей площадью не меньше площади высвобождаемого жилого помещения (количество жилых комнат в предоставляемой квартире должно соответствовать количеству жилых комнат в переселяемом жилом помещении).

Созданные (приобретенные) благоустроенные жилые помещения должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь чистовую отделку («под ключ»), сантехническое, электротехническое и другое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная металлическая дверь, застеклены оконные проемы, на полу уложено напольное покрытие, стены покрашены или наклеены обои, в санузлах на полу и на стенах уложена керамическая плитка, на кухне установлена электрическая (газовая) плита, установлены межкомнатные двери, счетчики горячей и холодной воды, подключено инженерное оборудование, проводка выполнена медным проводом с установкой выключателей и розеток.

Обязательство считается исполненным или частично исполненным (в случае поэтапного освобождения территории комплексного развития от многоквартирных домов, подлежащих сносу) с момента подписания Застройщиком и Заказчиком акта приема-передачи жилых помещений с указанием количества квартир, комнат, квадратных метров общей и жилой площади в размерах, необходимых для предоставления гражданам, выселяемым из признанных аварийными жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в составе всех или отдельных признанных аварийными многоквартирных домов из числа, указанных в Приложении №2 к настоящему договору, в размерах, достаточных для обеспечения отселения указанных граждан из всех многоквартирных домов, подлежащих сносу, или их отдельной части, освобождаемой в порядке очередности поэтапного освобождения, предусмотренного графиком осуществления мероприятий, разработанным на основании ППТ согласно пункту 2.5.1 Договора.

2.4.Застройщик обязан уплатить или предоставить Заказчику денежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изымаемые для муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - до 31.12.2027 года.

Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента подписания Застройщиком и Заказчиком акта об уплате собственникам возмещения за  помещения и земельные участки, предусмотренные условиями обязательства, согласованными сторонами, с указанием идентифицирующих признаков выкупленных объектов и правоустанавливающих документов, подтверждающих переход права собственности на выкупленные жилые помещения и земельные участки к муниципальному образованию (при использовании процедуры выкупа для муниципальных нужд) или Застройщику (без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд).

В случае согласия собственников помещений на предоставление им взамен изымаемого другого помещение в соответствии с жилищным и земельным законодательством Российской Федерации Застройщик вправе предоставить соответствующие помещения вместо предоставления денежных средств для выплаты возмещения.

Застройщик вправе осуществить приобретение у собственников (граждан и юридических лиц) прав на все либо часть жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд – на основании гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и пр.). Подобное приобретение должно быть засчитано во исполнение (частичное исполнение) настоящего обязательства.

2.4.1. Застройщик обязан исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 Договора согласно перечню жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади (далее – перечень жилых помещений) (Приложение № 4).

2.5. Застройщик обязан осуществить строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

2.5.1. Застройщик осуществляет мероприятия по развитию территории, в том числе по сносу многоквартирных домов, иных зданий (строений, сооружений), вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии со сроками, предусмотренными графиком осуществления мероприятий, разработанным на основании ППТ (далее – график мероприятий).

Застройщик обязан предоставить на согласование Заказчику график мероприятий в течение 30 дней после утверждения ППТ. Стороны вправе внести изменения в указанный график мероприятий на основании соглашения сторон.

2.5.2.  Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком мероприятий, подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который подписывается уполномоченными представителями сторон.

2.5.3. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны.

2.6. Застройщик обязан безвозмездно передать в муниципальную собственность после окончания строительства и ввода в эксплуатацию (при необходимости) объекты коммунальной (инженерной) и транспортной инфраструктур, строительство которых осуществлялось за его счет:

- сети водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;

- сети ливневой канализации;

- очистные сооружения;

- канализационно-насосные станции (КНС);

- трансформаторные подстанции;

- системы освещения улично-дорожной сети.

Полный перечень передаваемых в муниципальную собственность объектов, предусмотренных настоящим пунктом, определяется дополнительным соглашением к Договору.

2.7. Застройщик осуществляет виды работ по благоустройству территории, в том числе озеленению в сроки и порядке в соответствии с графиком мероприятий с учетом требований пункта 12 Задания на разработку проекта планировки территории (в составе с проектом межевания территории) (Приложение № 3) и согласно приложению № 5 к Договору.

2.8. Застройщик имеет право на льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), которые предоставляются лицу, заключившему Договор, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.9. Застройщик вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее договор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

2.10.Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению договора лицу или лицам с согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

Застройщик не вправе передавать арендные права на земельный участок в залог без письменного согласия Заказчика.

Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

2.11.Контроль за исполнением Договора осуществляется Заказчиком в лице его подразделений в соответствии с их компетенцией: Управления архитектуры и градостроительства, Управления имущественных и земельных отношений, отдела развития инженерной инфраструктуры, Жилищного отдела, уполномоченных муниципальных служащих.

Ответственным за взаимодействие с Застройщиком является отдел развития инженерной инфраструктуры Заказчика, который осуществляет общий контроль за исполнением Договора, координацию уполномоченных организаций.

2.11.1. В случае выявления нарушения условий Договора Заказчик (через уполномоченных лиц) составляет соответствующий акт и направляет его Застройщику.

Застройщик направляет акт об исправлении выявленных недостатков по исполнению Договора или мотивированные возражения в течение трех дней с момента составления соответствующих документов.

При отсутствии мотивированных возражений в течение 10 дней с момента получения Застройщиком акта, он считается согласованным сторонами.

2.11.2. Застройщик обязан предоставить в Управление архитектуры и градостроительства Заказчика проектную документацию на дома, в которых создаются жилые помещения с целью переселения граждан, до ее направления Застройщиком на экспертизу с целью проверки ее на соответствие условиям Договора.

При наличии замечаний, касающихся обеспечения соблюдения при осуществлении архитектурно-строительного проектирования установленных настоящим договором требований, учесть данные замечания и повторно представить доработанную и утвержденную в установленном порядке проектную документацию.

2.11.3. Застройщик:

-  обеспечивает (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Заказчику и его уполномоченным организациям свободный доступ на земельные участки для осмотра и проверки соблюдения условий Договора;

- представляет Заказчику и его уполномоченным лицам документы и информацию, необходимые для проведения проверок;

- участвует в проводимых проверках соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в отношении жилья, создаваемого с целью переселения граждан, а также результатов таких работ требованиям, установленным Договором.

2.12.Застройщик обязан подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости, подлежащие передаче или приобретению в муниципальную собственность в соответствии с настоящим договором.

В таком случае осуществление государственной регистрации права собственности Застройщика на указанные объекты недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации права муниципальной собственности подается без доверенности.

Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Застройщиком, в соответствии с Договором за свой счет, возникает у Застройщика, за исключением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с Договором в муниципальную собственность, в том числе объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

2.13.После исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.1 Договора, Заказчик обеспечивает рассмотрение и утверждение документации по планировке территории в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в срок 50 рабочих дней со дня ее представления Застройщиком.

2.14.После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 Договора, Заказчик обязан предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность, на которые не разграничена и, которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также в соответствующих случаях обязательство выдать разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством.

2.15. Заказчик не позднее 10 дневного срока с момента заключения Договора обязан предъявить к собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, требование об их сносе или реконструкции и установить срок не более шести месяцев для подачи заявления на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию соответствующего дома, если такое требование не было предъявлено до заключения настоящего договора.

2.16.Заказчик обязан принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа  помещений в многоквартирных домах, в случае признания их аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 5 дней с момента истечения срока для подачи собственниками помещений заявления на получение разрешения на строительство, снос (или реконструкцию) такого дома, установленного в соответствии с жилищным законодательством, или с момента согласия собственников помещений на изъятие.

2.17.Заказчик обязан предоставить Застройщику изменения в перечень жилых помещений (при наличии) по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Заказчик направляет подписанный акт с прилагаемым измененным перечнем жилых помещений заказным письмом с уведомлением или передает нарочным.  В случае не подписания  Застройщиком указанного акта в течение 10 дней с момента его доставки по адресу или получения нарочным, акт считается подписанный сторонами. Заказчик уведомляет Застройщика о направлении ему акта по электронной почте, указанной в договоре.

2.18. Заказчик обязан не позднее 3 дней с даты подписания акта приема-передачи жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность, обратиться в регистрационный орган с целью регистрации в муниципальную собственность жилых помещений, передаваемых Застройщиком.

2.19. Заказчик обязан принять решение о предоставлении жилого помещения нанимателям из признанных аварийными жилых помещений по договору социального найма в течение 10 дней с даты регистрации права муниципальной собственности.

Заказчик обязан организовать не позднее 10 дней с момента принятия решения о предоставлении жилых помещений заключение с нанимателями из признанных аварийными жилых помещений договоры социального найма.

2.20. Заказчик обязан установить размер возмещения за изымаемые объекты недвижимости и направить их правообладателям проекты соглашений об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке в сроки, предусмотренные графиком, согласованным сторонами.

В случае отказа одного или нескольких правообладателей объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в соответствии с решением Заказчика от условий соответствующего соглашения, заключить соглашение (соглашения) об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд на иных условиях с учетом предложений правообладателя либо обратиться в суд с иском о принудительном изъятии для муниципальных нужд соответствующих объектов недвижимости в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Изменение, прекращение договора. Срок действия договора.

3.1. Изменение условий данного договора на основании соглашения (его) сторон Договора или по требованию одной из его сторон не допускается за исключением случаем прямо предусмотренных настоящим договором или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. Срок реализации Договора составляет 7 лет с момента его заключения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств сторон по Договору.

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3.3. Максимальные сроки выполнения обязательств, предусмотренные Договором, продлеваются на срок просрочки исполнения обязательства Заказчика по осуществлению мероприятий, необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства на основании соответствующего акта, подписываемого двумя сторонами.

Сроки ввода в эксплуатацию жилых домов продлеваются на соответствующий срок при продлении разрешения на строительство, в соответствии с действующим законодательством.

При этом общий срок договора не должен превышать предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории, предусмотренном постановлением Администрации города.

3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации либо пунктами 3.5, 3.6 Договора; в одностороннем (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных пунктами 3.7, 3.8 Договора.

В одностороннем порядке Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента официального уведомления другой стороной, принявшей решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если до истечения этого срока не будет направлено в арбитражный суд заявление об оспаривании одностороннего отказа.

3.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в судебном порядке в следующих случаях:

3.5.1.Не исполнение Застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.5.1. Договора, по предоставлению в установленный срок графика мероприятий;

3.5.2. Передачи прав и обязанностей по Договору иным лицам.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 Договора, Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора.

При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка.

3.7. Застройщик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Заказчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктам 2.8, 2.13, 2.14, 2.16 Договора.

Отказ Застройщика от исполнения договора влечет прекращение права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду с момента расторжения Договора.

3.8.Застройщик вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком его обязанностей по Договору.

3.9.При прекращении договора аренды земельного участка права на земельный участок под объектами незавершенного строительства предоставляются в соответствии с действующим земельным законодательством.

3.10.В случае использования Застройщиком земельных участков не в соответствии с условиями Договора, возведенные объекты недвижимости (незавершенного строительства) подлежат сносу за счет Застройщика.

4.Ответственность сторон договора

4.1. В случае нарушения сроков обязательства, предусмотренного абзацем первым пункта 2.5.1. Договора, Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства за каждый день просрочки, от расчетной сметной стоимости строительства (создания) конкретного объекта, по которому допущено нарушения сроков исполнения, в отношении каждого из обязательств.

4.2. В случае нарушения Застройщиком сроков обязательств, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.5.1, 2.7 Договора Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков обязательств, предусмотренных пунктами 2.13, 2.16 Договора Заказчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

4.4. При расторжении Договора по вине Застройщика он обязан оплатить штраф в размере разницы между размером арендной платы за землю по договору и размером арендной платы, определяемой в соответствии с порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Застройщик обязан возместить Заказчику убытки:

- в связи с необходимостью приобретения иного жилья в количестве жилых помещений согласно Договору в виде разницы в стоимости одного квадратного метра жилья;

- в связи с необходимостью арендовать жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья по истечении сроков, установленных жилищным законодательством, до приобретения жилых помещений с целью переселения.

5. Прочие условия

5.1.  В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга не позднее 7 дней со дня таких изменений.

5.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

5.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

5.4. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации для обращения в суд установлено обязательное досудебное урегулирование спора, претензия направляется другой стороне заказным письмом. Спор в данном случае может быть передан на разрешение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

5.5.Уведомления сторон осуществляются путем вручения под расписку или почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с нимс учетом условия, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего договора.

5.6. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, два экземпляра находится у Заказчика, один экземпляр- у Застройщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

Приложения к Договору:

Приложение №1.

Приложение №2.

Приложение № 3.

Приложение № 4.

Приложение № 5

7. Реквизиты и подписи Сторон

| Администрация: | Застройщик : |
| --- | --- |
| Администрация города Обнинска 249030 Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения, 1, УФК по Калужской области (Администрация города Обнинска Р/с 40102810045370000030, ОКТМО 29715000, КБК 44011109044040000120, Отделение Калуга Банка России // УФК по Калужской области г.Калуга ИНН 4025001211, КПП 402501001, К/с 03100643000000013700, БИК 012908002 Глава Администрации города ____________________(_______________) « » _____ 2024г. | _____________________________ _____________________________ _____________________________ ____________________________ Генеральный директор __________________(__________). «___» _______________ 2024г. |

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Обнинска от ________ №_____

Описание местоположения границ территории,подлежащей

комплексному развитию

1.Графическое описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию

1.1. Схема расположения границ

1.2. Описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию,  в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Контур 1 |  |  |
| 1. | 495000,57 | 1321970,35 |
| 2. | 495004,17 | 1321992,66 |
| 3. | 495007,09 | 1322013,72 |
| 4. | 495001,91 | 1322014,35 |
| 5. | 494979,50 | 1322017,34 |
| 6. | 494976,57 | 1321995,61 |
| 7. | 494976,35 | 1321994,08 |
| 8. | 494973,48 | 1321974,51 |
| 9. | 494973,42 | 1321974,10 |
| Контур 2 |  |  |
| 1. | 494929,89 | 1321980,52 |
| 2. | 494933,78 | 1322002,89 |
| 3. | 494936,51 | 1322022,50 |
| 4. | 494854,58 | 1322033,90 |
| 5. | 494837,17 | 1322035,97 |
| 6. | 494836,44 | 1322036,07 |
| 7. | 494830,90 | 1321994,42 |
| 8. | 494834,49 | 1321993,46 |
| 9. | 494864,80 | 1321989,79 |
| 10. | 494874,62 | 1321988,16 |
| 11. | 494901,58 | 1321984,46 |
| 12. | 494928,42 | 1321980,75 |
| Контур 3 |  |  |
| 1. | 494916,14 | 1321958,64 |
| 2. | 494908,74 | 1321908,08 |
| 3. | 494907,40 | 1321898,89 |
| 4. | 494884,89 | 1321900,80 |
| 5. | 494882,67 | 1321900,90 |
| 6. | 494868,50 | 1321903,49 |
| 7. | 494856,58 | 1321904,33 |
| 8. | 494857,62 | 1321913,63 |
| 9. | 494847,15 | 1321914,45 |
| 10. | 494846,15 | 1321905,05 |
| 11. | 494844,49 | 1321883,96 |
| 12. | 494815,35 | 1321886,25 |
| 13. | 494810,58 | 1321850,75 |
| 14. | 494806,82 | 1321851,04 |
| 15. | 494805,92 | 1321843,21 |
| 16. | 494797,78 | 1321825,98 |
| 17. | 494790,90 | 1321826,55 |
| 18. | 494785,55 | 1321781,76 |
| 19. | 494784,60 | 1321781,88 |
| 20. | 494758,17 | 1321785,48 |
| 21. | 494762,77 | 1321817,16 |
| 22. | 494764,66 | 1321831,56 |
| 23. | 494765,75 | 1321842,86 |
| 24. | 494767,95 | 1321859,35 |
| 25. | 494772,37 | 1321892,04 |
| 26. | 494778,00 | 1321925,35 |
| 27. | 494781,74 | 1321952,53 |
| 28. | 494785,61 | 1321977,65 |
| 29. | 494816,77 | 1321973,31 |
| 30. | 494849,24 | 1321968,77 |
| 31. | 494882,35 | 1321964,15 |
| 32. | 494910,03 | 1321960,31 |
| Контур 4 |  |  |
| 1. | 494718,14 | 1321836,76 |
| 2. | 494716,35 | 1321826,91 |
| 3. | 494669,98 | 1321577,11 |
| 4. | 494624,45 | 1321584,02 |
| 5. | 494603,60 | 1321589,30 |
| 6. | 494604,02 | 1321592,68 |
| 7. | 494607,57 | 1321612,34 |
| 8. | 494611,92 | 1321630,91 |
| 9. | 494612,98 | 1321651,51 |
| 10. | 494621,89 | 1321649,77 |
| 11. | 494626,03 | 1321658,62 |
| 12. | 494626,27 | 1321659,76 |
| 13. | 494626,42 | 1321663,41 |
| 14. | 494626,17 | 1321665,82 |
| 15. | 494626,83 | 1321665,62 |
| 16. | 494627,48 | 1321681,16 |
| 17. | 494621,03 | 1321682,76 |
| 18. | 494623,43 | 1321698,20 |
| 19. | 494628,72 | 1321697,34 |
| 20. | 494631,21 | 1321715,15 |
| 21. | 494647,32 | 1321713,72 |
| 22. | 494651,67 | 1321758,11 |
| 23. | 494651,45 | 1321758,13 |
| 24. | 494653,51 | 1321786,81 |
| 25. | 494637,91 | 1321785,39 |
| 26. | 494637,65 | 1321789,71 |
| 27. | 494639,85 | 1321789,72 |
| 28. | 494640,27 | 1321798,03 |
| 29. | 494639,53 | 1321800,97 |
| 30. | 494635,87 | 1321805,53 |
| 31. | 494630,73 | 1321807,96 |
| 32. | 494629,18 | 1321808,07 |
| 33. | 494627,56 | 1321808,11 |
| 34. | 494630,06 | 1321862,31 |
| 35. | 494638,38 | 1321861,60 |
| 36. | 494643,17 | 1321883,19 |
| 37. | 494637,43 | 1321884,54 |
| 38. | 494638,80 | 1321898,23 |
| 39. | 494645,05 | 1321938,24 |
| 40. | 494649,87 | 1321937,57 |
| 41. | 494652,66 | 1321958,14 |
| 42. | 494655,91 | 1321959,90 |
| 43. | 494671,78 | 1321987,13 |
| 44. | 494653,81 | 1321993,23 |
| 45. | 494656,02 | 1322008,47 |
| 46. | 494662,91 | 1322032,64 |
| 47. | 494668,24 | 1322048,95 |
| 48. | 494670,09 | 1322063,93 |
| 49. | 494672,02 | 1322079,08 |
| 50. | 494674,53 | 1322078,67 |
| 51. | 494676,23 | 1322090,82 |
| 52. | 494676,68 | 1322093,79 |
| 53. | 494678,85 | 1322107,98 |
| 54. | 494681,27 | 1322123,81 |
| 55. | 494680,44 | 1322123,90 |
| 56. | 494684,53 | 1322153,80 |
| 57. | 494689,39 | 1322153,00 |
| 58. | 494691,63 | 1322167,58 |
| 59. | 494691,77 | 1322167,95 |
| 60. | 494693,13 | 1322183,00 |
| 61. | 494689,90 | 1322183,49 |
| 62. | 494690,31 | 1322186,11 |
| 63. | 494693,10 | 1322197,42 |
| 64. | 494694,97 | 1322212,12 |
| 65. | 494698,15 | 1322227,68 |
| 66. | 494700,75 | 1322243,86 |
| 67. | 494700,48 | 1322243,89 |
| 68. | 494702,50 | 1322260,67 |
| 69. | 494702,55 | 1322262,45 |
| 70. | 494705,83 | 1322283,05 |
| 71. | 494708,04 | 1322297,80 |
| 72. | 494707,47 | 1322299,42 |
| 73. | 494708,03 | 1322303,11 |
| 74. | 494708,44 | 1322303,63 |
| 75. | 494711,69 | 1322324,50 |
| 76. | 494714,36 | 1322345,61 |
| 77. | 494714,76 | 1322349,70 |
| 78. | 494717,10 | 1322366,70 |
| 79. | 494717,45 | 1322366,85 |
| 80. | 494718,15 | 1322371,85 |
| 81. | 494719,36 | 1322380,52 |
| 82. | 494759,81 | 1322263,87 |
| 83. | 494797,96 | 1322262,76 |
| 84. | 494749,24 | 1322002,74 |
| 85. | 494748,02 | 1321996,24 |
| Контур 5 |  |  |
| 1. | 498980,52 | 1319870,06 |
| 2. | 498979,00 | 1319881,40 |
| 3. | 498968,11 | 1319878,70 |
| 4. | 498948,65 | 1319868,42 |
| 5. | 498941,39 | 1319865,26 |
| 6. | 498930,69 | 1319861,78 |
| 7. | 498921,58 | 1319860,53 |
| 8. | 498911,56 | 1319861,52 |
| 9. | 498902,71 | 1319861,47 |
| 10. | 498899,29 | 1319861,49 |
| 11. | 498887,75 | 1319863,55 |
| 12. | 498881,95 | 1319865,70 |
| 13. | 498877,23 | 1319867,85 |
| 14. | 498871,19 | 1319872,12 |
| 15. | 498865,93 | 1319875,32 |
| 16. | 498863,17 | 1319876,14 |
| 17. | 498862,18 | 1319876,01 |
| 18. | 498861,19 | 1319875,89 |
| 19. | 498858,25 | 1319874,35 |
| 20. | 498854,97 | 1319872,50 |
| 21. | 498831,62 | 1319860,42 |
| 22. | 498829,52 | 1319862,01 |
| 23. | 498827,17 | 1319864,67 |
| 24. | 498823,81 | 1319874,59 |
| 25. | 498822,44 | 1319876,22 |
| 26. | 498819,23 | 1319885,88 |
| 27. | 498817,83 | 1319893,41 |
| 28. | 498816,67 | 1319896,99 |
| 29. | 498816,69 | 1319899,63 |
| 30. | 498818,30 | 1319904,63 |
| 31. | 498819,00 | 1319910,03 |
| 32. | 498819,04 | 1319914,26 |
| 33. | 498771,90 | 1319926,47 |
| 34. | 498750,89 | 1319864,43 |
| 35. | 498778,57 | 1319751,75 |
| 36. | 498901,34 | 1319751,76 |

Приложение № 2

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № _______ от ___________

Перечень

объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка в границах территории жилой застройки | Адрес (местоположе-ние земельного участка) | Площадь земельного участка, кв..м | Кадастровый номер объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке/наимено-вание | Адрес объекта капитального строительства | Основная характеристика объекта капитального строительства (сооружения) | Сведения о сносе/реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| территория на пересечении улиц Комсомольская и Парковая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 40:27:020402:69 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12 | 501 | 40:27:020402:95/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12 | площадь 350,4 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:337/ тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г.Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:888/ городские канализационные сети кв. 14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2269 м | определяется проектом |
| 2. | 40:27:020402:58 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8 | 740 | 40:27:020402:81/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8 | площадь 282 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:337/ Тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:888/ городские канализационные сети кв. 14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2269 м | определяется проектом |
| 3. | 40:27:020402:59 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6 | 757 | 40:27:020402:376/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6 | площадь 249 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:337/ тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:888/ городские канализационные сети кв. 14 | Калужская область, г Обнинск | протяженность 2269 м | определяется проектом |
| 4. | 40:27:020402:63 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4 | 823 | 40:27:020402:84/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4 | площадь 332,8 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:337/ тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:888/ городские канализационные сети кв. 14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2269 м | определяется проектом |
| 5. | 40:27:020402:60 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 7 | 725 | 40:27:000000:337/ тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| 6. | 40:27:020402:65 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5 | 876 | 40:27:020402:92/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5 | площадь 242,6 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:337/ тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| 7. | 40:27:020402:66 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3 | 831 | 40:27:020402:93/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3 | площадь 293 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:337/ тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г.Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| 8. | 40:27:020402:68 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33 | 804 | 40:27:020402:82/ многоквартирный дом | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33 | площадь 453,8 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:337/ тепловая сеть квартала №14 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2937 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| 9. | 40:27:020402:47 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 898 | 40:27:020401:61/многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31 | сведения о площади отсутствуют | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:799/ Тепловая сеть квартала №10 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2638 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| 10. | 40:27:020402:50 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29 | 882 | 40:27:020402:379/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. .29 | площадь 154,1 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:799/ тепловая сеть квартала №10 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2638 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| 11. | 40:27:020402:56 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27 | 753 | 40:27:020402:113/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д.. 27 | площадь 305,1 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:799/ тепловая сеть квартала №10 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2638 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| 12. | 40:27:020402:71 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25 | 843 | 40:27:020402:105/ многоквартирный дом | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комсомольская, д.. 25 | Площадь 194 м2 | снос |
|  |  |  |  | 40:27:000000:799/ тепловая сеть квартала №10 | Калужская область, г. Обнинск | протяженность 2638 м | определяется проектом |
|  |  |  |  | 40:27:000000:43/ газопровод среднего и низкого давления | Калужская область, г. Обнинск, 11, 14 кварталы | протяженность 3963 м | определяется проектом |
| территория в границах квартала № 10 жилого района «Заовражье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 40:27:030401:4741 | Калужская область, г. Обнинск, территория квартала № 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска | 10760 | 40:27:030401:4780/наружные тепловые сети | Калужская область, г. Обнинск, жилой район «Заовражье» | протяжённость 271 м | определяется проектом |
| 14. | 40:27:030401:4742 | Калужская область, г. Обнинск, территория квартала № 10 жилого района «Заовражье»г. Обнинска | 5547 | - | - | - | - |
| 15. | 40:27:030401:4747 | Калужская область, г. Обнинск, территория квартала № 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска | 7173 | - | - | - | - |

Приложение № 3

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от __________

Задание на разработку проекта планировки территории

(в составе с проектом межевания территории)

|  | Вид документации | Проект планировки территории в составе с проектом межевания территории |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация города Обнинска |
|  | Застройщик | Определяется договором о комплексном развитии территории жилой застройки (застройщик по договору). Застройщик вправе заключить договор подряда с проектной организаций, на фактическое исполнение работ |
|  | Основание для подготовки проекта | Решение застройщика на основании договора о комплексном развитии территории |
|  | Нормативно-правовая база | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Земельный кодекс Российской Федерации. 3. Жилищный кодекс Российской Федерации. 4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории». 7. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации). 8. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 9. СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования». 10. Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области, утвержденные приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в действующей редакции). 11. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 02-35 (в действующей редакции). 12. Письмо филиала ППК «Роскадастр» по Калужской области от 28.02.2024 № 12-00480/24. 13. Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы. |
|  | Исходные данные | 1. Схема территориального планирования Калужской области. 2. Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск». 3. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск». 4. Документация по планировке территории улиц Комсомольская и Парковая в городе Обнинске, утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 16.02.2012 № 192-п. 5. Документация по планировке территории жилого района «Заовражье», утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей редакции). 6. Топографическая съемка территории в растровом формате М 1:500 (актуализацию топографической съемки Разработчик осуществляет самостоятельно в объеме, необходимом для подготовки проекта). 7. Кадастровый план территории в формате xml. 8. Предварительные технические условия на подключение к сетям инженерно-технического снабжения. |
|  | Инженерные изыскания | Состав и объем инженерных изысканий установить с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий (ч. 5 ст. 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
|  | Цель разработки проекта | 1. Выделение элементов планировочной структуры. 2. Установление границ территорий общего пользования. 3. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов. 4. Установление, изменение, отмена красных линий. 5. Определение характеристик и очередности планируемого развития территории. 6. Определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 7. Определение элементов благоустройства жилой застройки. |
|  | Границы и площадь территории проектирования | Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, 10,09 га. В границах территории квартала № 11 и № 14 расположены 12 (двенадцать) брусчатых двухэтажных многоквартирных домов, объекты инженерной и транспортной инфраструктур. Контур 1 площадью 1210,4 кв.м. Территория с запада ограничена красной линией улицы Парковая, с севера существующим проездом, с востока границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:6, с южной стороны границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:7. Контур 2 площадью 4 275,3 кв.м. Территория с запада ограничена красной линией улицы Парковая, с севера границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:7, с востока границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:6, с южной стороны границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:020402:4. Контур 3 площадью 13 588,3 кв.м. Территория с северо-запада ограничена существующими границами земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020402:9, 40:27:020402:10, 40:27:020402:11, 40:27:000000:4, 40:27:020402:628, 40:27:020402:34, 40:27:020402:38, с востока красной линией улицы Парковая, с южной стороны красной линией улицы Комсомольская. Контур 4 площадью 57817,3 кв.м. Территория рекреации с севера ограничена земельным участком с кадастровым номером 40:27:010202:182, с запада _____, с востока границей территориальной зоны Р-2, с южной стороны границами земельных участков квартала «Садовые участки «Надежда». Контур 5 площадью 23480,8кв.м. Территория с севера красной линией улицы Табулевича, с восточной стороны границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:030401:2669, с западной стороны границами земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030401:4745 и 40:27:030401:4743, с южной стороны границей территориальной зоны Р-2. |
|  | Состав проекта | 1. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 2. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 1.1. Подготовка перечня координат характерных точек, графической части документации по планировке территории осуществляется в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий. |
|  | Требования к материалам проекта, представляемым на проверку и утверждение | 1. Застройщик на проверку в Администрацию города Обнинска (далее – Администрацию) представляет подготовленный проект планировки территории в составе с проектом межевания территории (далее – Проект) на бумажном носителе (в одном экземпляре) и в форме электронного документа (в одном экземпляре). 2. Подготовленный Проект представляется в Администрацию для проверки не позднее срока, установленного пунктом 2.1. Договора о комплексном развитии. 3. Для утверждения в Администрацию представляется подготовленный Проект в составе, предусмотренном ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на бумажном носителе (в одном экземпляре) и в форме электронного документа на материальном носителе (в одном экземпляре). Экземпляр Проекта на бумажном носителе должен быть идентичен экземпляру Проекта на материальном носителе. Представляемый экземпляр Проекта на бумажном носителе должен быть прошит, листы пронумерованы и заверены подписью разработчика Проекта. 4. Подготовленный Проект на бумажном носителе представляется в Администрацию в полном объеме, за исключением результатов инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий подлежат представлению в Администрацию исключительно в форме электронного документа (при этом в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории (проекта межевания территории) подлежит включению справка, подтверждающая выполнение инженерных изысканий, подписанная лицом (разработчиком), осуществившим подготовку документации по планировке территории). 5. Подготовленный Проект, представляемый в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Инициатора либо лица, осуществившего подготовку Проекта. 6. После утверждения Проекта в Администрацию безвозмездно передаются: 1) один экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе и один экземпляр и в форме электронного документа на материальном носителе для передачи в архив Управления архитектуры и градостроительства Администрации; 2) электронный носитель информации (CD, DVD диск, USB-флеш-накопитель) для направления в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области, содержащий: -проект межевания территории в форме электронного документа (в виде единого сформированного файла в формате PDF); - описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в виде списка координат характерных точек границ земельных участков в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в формате MID, MIF) с указанием: условных номеров образуемых земельных участков; площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 7. Электронную версию проекта планировки территории и проекта межевания территории представлять в форматах PDF, JPG, JPEG, MID, MIF, DWG, DOC, DOCX. 8. Проект планировки территории и проект межевания территории на бумажных носителях должны быть сфальцованы и сброшюрованы в тома формата А4 (А3). |
|  | Требования к элементам улично-дорожной сети и элементам благоустройства территории | 1. Создание условий для улучшения качества отдыха населения, формирование благоустроенной территории с целью выполнения следующих задач: - обеспечение устройства тротуаров и площадок, из твердых покрытий; - организация стока поверхностных вод с покрытий тротуаров и площадок; - устройство наружного освещения; - создание парковочных мест для жителей; - улучшение эстетических и эксплуатационных характеристик территории; - организация локальных зон отдыха, включая установку детских и спортивных площадок из натуральных материалов (оборудование дополнительно согласовать с Администрацией города); - создание безбарьерной среды; - улучшение экологических характеристик территории и мероприятия по озеленению; - реконструкция существующих насаждений и удаление сухостойных деревьев; - мероприятия по санитарной очистке прудов; - устройство газонов; - размещение малых архитектурных форм (установка лавок и урн); - гармоничное использование существующей зеленой зоны. |
| 12.1 | Наименование и адрес объекта, общие сведения об участке | «Благоустройство территории рекреационной зоны вдоль улицы Комсомольская» Территория расположена в границах территориальной зоны «Р-2» Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» и включает в себя комсомольские пруды, общая площадь территории составляет 58327,9 кв.м. |
| 12.2 | Общие данные | 1. Стадия проектирования: Стадия - ЭП Стадия - П Стадия – РД 2. Вид работ: Выполнение работ по благоустройству территории рекреационной зоны вдоль улицы Комсомольская 3. Состав проекта: Стадия Эскизный проект (ЭП) включает: Концепция развития территории, включает стратегию развития, планы, схемы организации территории, содержит вариативность на подбор типов озеленения, наполнения площадок, типов покрытий и т.д. Текстовая часть: Краткая пояснительная записка с описанием объекта, основных решений по генплану, технико-экономических показателей (ТЭП) в зависимости от назначения объекта; Графическая часть: 1.Ситуационный план (М 1:1000); 2. План существующего положения (опорный план), (М 1:500); 3. Схема (эскиз) генерального плана (М 1:500) (с отображением МАФ и покрытий); 4. Схема озеленения; 5. Схема функционального зонирования территории (М 1:500); 6. 3D Визуализация Стадия Проектирование (П) включает: Текстовая часть: 1. Пояснительная записка, включающая в себя: - характеристику территории; - обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным и техническим регламентами; - описание организации рельефа вертикальной планировкой; - описание решений по благоустройству территории; - зонирование территории; - обоснование схем транспортных и пешеходных коммуникаций. Графическая часть: 1. Ситуационный план (М 1:2000); 2. Генеральный план (М 1:500); 3. План покрытия (М 1:500), схема укладки покрытия (разрез, направление раскладки); 4. План земляных масс (М 1:500); 5. План расстановки МАФ (М 1:500), подбор элементов, чертежи уникальных элементов (планы, фасады, разрезы); 6. План освещения (М 1:500); 7. Дендроплан (М 1:500); 8. Ведомости и спецификации; 9. Узлы и разрезы; 10. Индивидуальные решения для малых архитектурных форм; 11. Сметы. Стадия рабочая документация (РД) включает: Состав комплекта рабочих чертежей марки ГП «Генеральный план» следующий: 1. Общие данные; 2. Разбивочный план (М 1:500); 3. План организации рельефа (М 1:500); 4. План земляных масс (картограмма) (М 1: 500); 5. Сводный план инженерных сетей(М 1: 500); 6. План благоустройства территории (М 1:500); 7. Чертежи общих видов не типовых изделий (при необходимости). При большой насыщенности изображений плана благоустройства территории допускается выполнять несколько планов по видам работ с присвоением каждому плану соответствующего наименования. Пример — “План озеленения”, “План расположения малых архитектурных форм”, “План проездов, тротуаров, дорожек и площадок”. |
| 12.3 | Основные требования к разработке проекта | 1. Разработку проекта проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Планировку территории разработать с учетом: - круглогодичного функционального использования территории объекта и прилегающей территории; - сложившейся дорожно-тропиночной сети; - природных особенностей территории; - ландшафтно-визуального анализа территории; - ожидаемой рекреационной нагрузки на территорию. 3. При разработке проекта рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия: а) Повышение эксплуатационных характеристик территории: - обеспечение устройства тротуаров и площадок, из твердых покрытий; - организация стока поверхностных вод с покрытий тротуаров и площадок; - исключение формирования планировочных участков с острыми углами; - устройство наружного освещения; б) Улучшение экологических характеристик территории и мероприятия по озеленению: - реконструкция существующих насаждений и удаление сухостойных деревьев; - устройство газонов. в) Размещение малых архитектурных форм: - установка лавок и урн. г) Создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения: - устройство пандусов и поручней; - устройство пониженного бортового камня. |
| 12.4 | Требования к оформлению эскизного проекта | Документация предоставляется в бумажном и электронном виде в следующем составе: 1.Альбом формата А3, включающий текстовые материалы формата А3, графические материалы формата А3, А2, А1, описанные в пункте 1.8 технического задания. В электронном виде в формате dwg и pdf. |

Приложение № 4
к договору комплексном развитии территории 
жилой застройки № ______ от __________

Перечень 
жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади

| № | Адрес жилого помещения в аварийном доме | Форма собственности | Жилая площадь жилого помещения (кв.м) | Общая площадь жилого помещения (для комнат с учетом доли в общем имуществе квартиры) (кв.м) | Тип помещения | Количество комнат | Необходимо предоставить собственнику/нанимателю за изымаемое жилое помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.1 | Частная | 13,80 | 18,90 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 2 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.1 | Муниципальная 1 | 31,60 | 43,20 | комнаты | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 3 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.2 | Частная | 31,60 | 47,20 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 4 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.3 | Частная | 31,30 | 47,90 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 5 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.4 | Частная | 31,60 | 46,60 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 6 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.5 | Частная | 13,80 | 19,00 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 7 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.5 | Частная | 12,70 | 17,30 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 8 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.5 | Частная | 19,10 | 26,10 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 9 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.6 | Частная | 19,10 | 28,50 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 10 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.6 | Частная | 12,50 | 18,70 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 11 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.7 | Частная | 31,00 | 47,60 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 12 | ул. Парковая, д. 1/33, кв.8 | Частная | 32,00 | 47,20 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 13 | ул. Парковая, д. 3, кв. 1 | Частная | 41,30 | 60,60 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 14 | ул. Парковая, д. 3, кв. 2 | Частная | 28,00 | 46,00 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 15 | ул. Парковая, д. 3, кв. 3 | Частная | 28,00 | 48,1 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 16 | ул. Парковая, д. 3, кв. 4 | Частная | 28,00 | 46,4 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 17 | ул. Парковая, д. 3, кв. 5 | Муниципальная 2 | 41,40 | 61,00 | квартира | 3 | трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 18 | ул. Парковая, д. 3, кв. 6 | Частная | 28,10 | 46,30 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 19 | ул. Парковая, д. 3, кв. 7 | Муниципальная 3 | 15,90 | 27,20 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 20 | ул. Парковая, д. 3, кв. 7 | Муниципальная 4 | 12,30 | 21,00 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 21 | ул. Парковая, д. 3, кв. 8 | Частная | 16,20 | 25,60 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 22 | ул. Парковая, д. 3, кв. 8 | Частная | 12,80 | 20,20 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 23 | ул. Парковая, д. 4, кв.1 | Частная | 24,20 | 40,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 24 | ул. Парковая, д. 4, кв.2 | Частная | 35,90 | 53,40 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 25 | ул. Парковая, д. 4, кв.3 | Частная | 23,30 | 41,60 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 26 | ул. Парковая, д. 4, кв.4 | Частная | 24,40 | 40,30 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 27 | ул. Парковая, д. 4, кв.5 | Частная | 24,20 | 40,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 28 | ул. Парковая, д. 4, кв.6 | Частная | 36,00 | 53,00 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 29 | ул. Парковая, д. 4, кв.7 | Частная | 23,30 | 41,10 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 30 | ул. Парковая, д. 4, кв.8 | Частная | 14,50 | 24,1 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 31 | ул. Парковая, д. 4, кв.8 | Частная | 10,10 | 16,80 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 32 | ул. Парковая, д. 5, кв. 1 | Частная | 27,90 | 44,70 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 33 | ул. Парковая, д. 5, кв. 2 | Муниципальная 5 | 12,40 | 20,90 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 34 | ул. Парковая, д. 5, кв. 2 | Муниципальная 6 | 15,50 | 26,10 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 35 | ул. Парковая, д. 5, кв.3 | Муниципальная 7 | 15,10 | 22,10 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 36 | ул. Парковая, д. 5, кв. 3 | Муниципальная 8 | 25,70 | 37,70 | комнаты | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 37 | ул. Парковая, д. 5, кв. 4 | Частная | 28,20 | 45,50 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 38 | ул. Парковая, д. 5, кв. 5 | Муниципальная 9 | 12,60 | 20,00 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 39 | ул. Парковая, д. 5, кв. 5 | Муниципальная 10 | 16,50 | 26,10 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 40 | ул. Парковая, д. 5, кв. 6 | Частная | 15,10 | 25,9 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 41 | ул. Парковая, д. 5, кв. 6 | Муниципальная 11 | 12,70 | 21,7 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 42 | ул. Парковая, д. 5, кв. 7 | Частная | 40,90 | 60,30 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 43 | ул. Парковая, д. 5, кв. 8 | Частная | 28,50 | 46,60 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 44 | ул. Парковая, д. 6, кв.1 | Частная | 22,80 | 38,70 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 45 | ул. Парковая, д. 6, кв.2 | Частная | 14,20 | 24,90 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 46 | ул. Парковая, д. 6, кв.2 | Частная | 9,50 | 16,70 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 47 | ул. Парковая, д. 6, кв.3 | Частная | 35,00 | 52,50 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 48 | ул. Парковая, д. 6, кв.4 | Частная | 23,10 | 39,10 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 49 | ул. Парковая, д. 6, кв.5 | Частная | 23,10 | 39,10 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 50 | ул. Парковая, д. 6, кв.6 | Частная | 35,40 | 53,00 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 51 | ул. Парковая, д. 6, кв.7 | Частная | 23,70 | 41,60 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 52 | ул. Парковая, д. 6, кв.8 | муниципальная 12 | 23,50 | 40,00 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 53 | ул. Парковая, д. 7, кв. 1 | Муниципальная 13 | 31,90 | 44,10 | комнаты | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 54 | ул. Парковая, д. 7, кв. 1 | Частная | 13,90 | 19,20 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 55 | ул. Парковая, д. 7, кв. 2 | Частная | 31,60 | 47,70 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 56 | ул. Парковая, д. 7, кв. 3 | Муниципальная 14 | 32,00 | 48,40 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 57 | ул. Парковая, д. 7, кв. 4 | Частная | 31,80 | 46,50 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 58 | ул. Парковая, д. 7, кв. 5 | Муниципальная 15 | 12,80 | 17,40 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 59 | ул. Парковая, д. 7, кв. 5 | Муниципальная 16 | 33,10 | 44,90 | комнаты | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 60 | ул. Парковая, д. 7, кв. 6 | Частная | 12,90 | 20,00 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 61 | ул. Парковая, д. 7, кв. 6 | Муниципальная 17 | 19,00 | 29,40 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 62 | ул. Парковая, д. 7, кв. 7 | Частная | 31,60 | 47,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 63 | ул. Парковая, д. 7, кв. 8 | Частная | 19,20 | 28,20 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 64 | ул. Парковая, д. 7, кв. 8 | Частная | 12,70 | 18,60 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 65 | ул. Парковая, д. 8, кв.1 | муниципальная 18 | 9,50 | 16,30 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 66 | ул. Парковая, д. 8, кв.1 | Частная | 14,70 | 25,20 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 67 | ул. Парковая, д. 8, кв.2 | муниципальная 19 | 37,10 | 56,10 | квартира | 3 | трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 68 | ул. Парковая, д. 8, кв.3 | Частная | 14,30 | 25,90 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 69 | ул. Парковая, д. 8, кв.3 | муниципальная 20 | 9,70 | 17,50 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 70 | ул. Парковая, д. 8, кв.4 | Частная | 24,70 | 41,10 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 71 | ул. Парковая, д. 8, кв.5 | Частная | 24,80 | 42,00 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 72 | ул. Парковая, д. 8, кв.6 | Частная | 9,50 | 14,20 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 73 | ул. Парковая, д. 8, кв.6 | Частная | 14,40 | 21,60 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 74 | ул. Парковая, д. 8, кв.6 | Частная | 12,70 | 19,00 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 75 | ул. Парковая, д. 8, кв.7 | Частная | 24,70 | 43,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 76 | ул. Парковая, д. 8, кв.8 | Частная | 9,60 | 16,10 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 77 | ул. Парковая, д. 8, кв.8 | Частная | 15,10 | 25,40 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 78 | ул. Парковая, д. 12, кв.1 | Частная | 23,40 | 39,60 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 79 | ул. Парковая, д. 12, кв.2 | Частная | 9,50 | 14,40 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 80 | ул. Парковая, д. 12, кв.2 | муниципальная 21 | 13,50 | 20,50 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 81 | ул. Парковая, д. 12, кв.2 | Частная | 12,10 | 18,50 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 82 | ул. Парковая, д. 12, кв.3 | Частная | 23,90 | 41,00 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 83 | ул. Парковая, д. 12, кв.4 | Частная | 23,80 | 40,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 84 | ул. Парковая, д. 12, кв.5 | Частная | 23,50 | 39,70 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 85 | ул. Парковая, д. 12, кв.6 | Частная | 22,30 | 33,80 | комнаты | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 86 | ул. Парковая, д. 12, кв.6 | Частная | 13,70 | 20,80 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 87 | ул. Парковая, д. 12, кв.7 | Частная | 23,70 | 42,30 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 88 | ул. Парковая, д. 12, кв.8 | Частная | 23,80 | 40,30 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 89 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.1 | муниципальная 22 | 31,30 | 47,20 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 90 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.2 | Частная | 31,10 | 48,80 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 91 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.3 | муниципальная 23 | 45,30 | 62,40 | квартира | 3 | трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 92 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.4 | Частная | 30,40 | 47,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 93 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.5 | Частная | 31,30 | 47,20 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 94 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.6 | Частная | 18,90 | 29,20 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 95 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.6 | муниципальная 24 | 12,70 | 19,60 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 96 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.7 | муниципальная 25 | 13,30 | 18,40 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 97 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.7 | муниципальная 26 | 18,70 | 25,90 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 98 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.7 | муниципальная 27 | 12,50 | 17,30 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 99 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.8 | Частная | 19,00 | 28,90 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 100 | ул. Комсомольская, д. 25, кв.8 | Частная | 12,70 | 19,30 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 101 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.1 | муниципальная 28 | 31,50 | 47,60 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 102 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.2 | Частная | 31,90 | 49,30 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 103 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.3 | Частная | 31,80 | 44,30 | комнаты | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 104 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.3 | Частная | 13,70 | 19,10 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 105 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.4 | муниципальная 29 | 31,90 | 47,10 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 106 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.5 | Частная | 31,90 | 47,80 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 107 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.6 | Частная | 13,00 | 20,10 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 108 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.6 | Частная | 19,10 | 29,60 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 109 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.7 | Частная | 45,70 | 63,10 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 110 | ул. Комсомольская, д. 27, кв.8 | Частная | 31,80 | 47,20 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 111 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.1 | Частная | 12,50 | 20,50 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 112 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.1 | Частная | 15,30 | 25,10 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 113 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.2 | Частная | 27,40 | 47,10 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 114 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.3 | муниципальная 30 | 12,60 | 18,60 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 115 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.3 | муниципальная 31 | 13,10 | 19,40 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 116 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.3 | муниципальная 32 | 15,6 | 23,00 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 117 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.4 | Частная | 12,40 | 20,40 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 118 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.4 | Частная | 15,60 | 25,60 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 119 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.5 | муниципальная 33 | 28,90 | 46,60 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 120 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.6 | Частная | 28,20 | 47,70 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 121 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.7 | Частная | 41,20 | 60,70 | квартира | 3 | выкуп (трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 122 | ул. Комсомольская, д. 29, кв.8 | Частная | 29,20 | 47,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 123 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.1 | Частная | 31,60 | 47,40 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 124 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.2 | муниципальная 34 | 31,90 | 48,90 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 125 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.3 | Частная | 13,50 | 18,50 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 126 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.3 | муниципальная 35 | 12,40 | 17,00 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 127 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.3 | муниципальная 36 | 19,10 | 26,20 | комната | 1 | однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 128 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.4 | Частная | 19,00 | 28,10 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 129 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.4 | Частная | 12,30 | 18,20 | комната | 1 | выкуп (однокомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 130 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.5 | муниципальная 37 | 32,40 | 48,60 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 131 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.6 | Частная | 31,80 | 48,90 | квартира | 2 | выкуп (двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной по соглашению сторон) |
| 132 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.7 | муниципальная 38 | 45,30 | 62,10 | квартира | 3 | трехкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
| 133 | ул. Комсомольская, д. 31, кв.8 | муниципальная 39 | 31,40 | 46,90 | квартира | 2 | двухкомнатную квартиру общей площадью не менее указанной |
|  | Итого |  | 3018,10 | 4671,50 |  |  |  |

Приложение № 5

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от __________

Перечень

видов работ по благоустройству территории, в том числе озеленению

1. Благоустройство территории включает в себя следующие виды работ:

1) разработка проекта благоустройства территории, в соответствии с пунктом 12 Задания на разработку проекта планировки территории (в составе с проектом межевания территории) (Приложение № 3 к Договору);

2) реконструкция существующих насаждений и удаление сухостойных деревьев;

3)  устройство газонов.