ПРОЕКТПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

постановление

________________№_____________

## О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении ## муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», сводной бюджетной росписью бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п,

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| - 9. Объемы финансирования муниципальной программы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 400463,4; 326992,6; 718008,3; 333347,3; 500836,4; 646 780,4; 2914034,2. Федеральный бюджет; -; -; 290213,0; -; 172507,3; 179548,9; 642269,2. Областной бюджет; 69 327,2; 36 047,6; 139506,3; 1 488,7; 25938,9; 124 256,3; 397830,2. Местный бюджет; 331136,2; 290945,0; 288289,0; 331858,6; 302390,2; 342975,2; 1873934,8. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по программе: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 482738,2; 519393,3; 302950,0; 302950,0; 1608031,5; 4 522 065,7. Федеральный бюджет; 72 227,0; -; -; -; 72 227,0; 714 496,2. Областной бюджет; 40037,0; 133595,0; -; -; 173632,0; 571 462,2. Местный бюджет; 370474,2; 385798,3; 302950,0; 302950,0; 1362172,5; 3 236 107,3. |
| --- | --- |

1.2. 	В подразделе «2020 год» Раздела 4 Программы добавить п.12 следующего содержания:

«12. Автомобильная дорога по ул. Мира (участок на пересечении ул. Мира - ул. Гурьянова)».

1.3. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль   за исполнением    настоящего   постановления   возложить  на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства  В.В.Лежнина.

Исполняющий обязанности главы

Администрации города        			  			          К.С. Башкатова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города

по экономическому развитию			Г.Е.Ананьев

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства                                                        В.В.Лежнин

Начальник управления финансов

Администрации города		Л.И.Коновалова

Начальник Правового управления

Администрации города                      	         С.А.Помещикова

исп. Пинчугина Ю.В.

тел. 395-84-34

Рассылка:

4 экз. – в дело

1экз. – Управление экономики

1 экз. – Управление городского хозяйства

1экз. – Управление финансов

1экз. – МКУ «Городское строительство»

1 экз. – МП «Коммунальное хозяйство»

1экз. – отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от 		№

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |  | Весовой коэффи-циент индика-тора |  |  |  | Сроки реализа-ции |  | Единица измерения |  | Источники финансирования |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по 1 этапу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 30 835,0 |  | 46 500,0 |  |  | 49 127,2 |  |  | 61 731,2 |  |  | 21 629,5 |  |  | 20 563,0 |  |  | 230 385,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 66 896,5 |  | 34 385,1 |  |  | 19 275,2 |  |  | - |  |  | 1872,7 |  |  | 76051,7 |  |  | 198 481,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 451,0 |  |  | 63 193,0 |  |  | 190 644,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 |  | 97 731,5 |  | 80 885,1 |  |  | 68 402,4 |  |  | 61 731,2 |  |  | 150 953,2 |  |  | 159 807,7 |  |  | 619 511,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  | 1 |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  | 18000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 59 700 |  |  | 126 000 |  |  | 82 143 |  |  | 315 843 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6 961,3 |  |  | 6144,5 |  |  | 13105,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1872,7 |  |  | 76051,7 |  |  | 55 424,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 127 451,0 |  |  | 63 193,0 |  |  | 190 644,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 136 285,0 |  |  | 145389,2 |  |  | 272 840,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  |  | 1/0,5 |  |  |  |  | кв.м |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 121 087 |  |  | 100 325 |  |  | 221 412 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  |  | 1/0,5 |  |  |  |  | км |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 11, 329 |  |  | 7,898 |  |  | 19,227 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | тыс.руб. |  | Местный бюджет |  | 17 310,0 |  | 11 500,0 |  |  | 8 821,3 |  |  | 11560,0 |  |  | 4 262,3 |  |  | 6 000,0 |  |  | 59 453,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 2 430,7 |  | 1 662,5 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4 093,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 |  | 19 740,7 |  | 13 162,5 |  |  | 8 821,3 |  |  | 11 560,0 |  |  | 4 262,3 |  |  | 6 000,0 |  |  | 63 546,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии |  | 1 |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  | 18000 |  | 12000 |  |  | 9000 |  |  | 10 000 |  |  | 1759 |  |  | 3000 |  |  | 56759 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 20 790,0 |  | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 |  |  | 20 492,3 |  |  | 17 458,8 |  |  | 21 850,0 |  |  | 130 591,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 265,2 |  |  | 1 265,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 3 |  | 20 790,0 |  | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 |  |  | 20 492,3 |  |  | 17 458,8 |  |  | 23 115,2 |  |  | 131 856,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии |  | 1 |  |  |  |  |  | Ед.в год |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 202 445,0 |  | 170 805,0 |  |  | 178 324,0 |  |  | 196 200,0 |  |  | 218 083,8 |  |  | 221 778,4 |  |  | 1 187 636,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,5/0,2 |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 54,312 |  |  | - |  |  | 4,688 |  |  | - |  |  | 93,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,3/0,5 |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0/0,5 |  |  |  |  |  | км |  |  |  | - |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,00 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 600,0 |  |  | 1350,0 |  |  | 1950,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта |  | 1 |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,322 |  |  | 1,322 |  |  | 1,322 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 18 203,2 |  | 17 195,0 |  |  | 18 200,0 |  |  | 17 200,0 |  |  | 20 760,8 |  |  | 20 000,0 |  |  | 111 559,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 7500,0 |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 5 |  | 18 203,2 |  | 17 195,0 |  |  | 18 200,0 |  |  | 17 200,0 |  |  | 20 760,8 |  |  | 27 500,0 |  |  | 119 059,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков |  | 0,2 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 249 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 2349 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей |  | 0,1 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки |  | 0,3 |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 83,7 |  | 83,7 |  |  | 83,7 |  |  | 83,7 |  |  | 83,7 |  |  | 83,7 |  |  | 83,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудован-ных светофорных объектов (перевооружение, реконструк-ция, установка новых светофорных объектов) |  | 0,4 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | тыс.руб. |  | Местный бюджет |  | 9 748,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 9 748,0 |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  | тыс.руб. |  | Местный бюджет |  | 31 805,0 |  |  | 19 945,0 |  |  | 3 804,1 |  |  | 5173,9 |  |  | 19 220,0 |  |  | 31 624,4 |  |  | 111572,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1488,7 |  |  | 20 166,2 |  |  | 48 204,6 |  |  | 69 859,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 45 056,3 |  |  | 116 355,9 |  |  | 161 412,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 7 |  | 31 805,0 |  |  | 19 945,0 |  |  | 3 804,1 |  |  | 6 662,6 |  |  | 84 442,5 |  |  | 196 184,9 |  |  | 342 844,1 |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 0,305 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 0,645 |  |  |  | 4,95 |  |
| 7.1. |  | в том числе, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»: |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2643,7 |  |  | 1 662,2 |  |  | 2 305,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 20 166,2 |  |  | 48 204,6 |  |  | 66 870,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 45 056,3 |  |  | 116 355,9 |  |  | 161 412,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 64 366,2 |  |  | 166 222,7 |  |  | 230 588,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 7.1.1. Выполнение работ по 2-му этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика» |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,7 |  |  |  |  |  | 643,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 666,2 |  |  |  |  |  | 18 666,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 056,3 |  |  |  |  |  | 45 056,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 366,2 |  |  |  |  |  | 64 366,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1.1.1. Протяженность построенных дорог в рамках национального проекта |  |  | 0/1 |  |  |  |  | км |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,2 |  |  | - |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 7.1.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске |  |  |  |  |  | 2020 |  | тыс.руб. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,6 |  |  | 510,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 806,1 |  |  | 14 806,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 738,9 |  |  | 35 738,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 055,6 |  |  | 51 055,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1.1.2. Протяженность дорог в рамках национального проекта |  |  |  | 0/1 |  |  |  | км |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,645 |  |  | 0,645 |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | В том числе: Мероприятие 7.2. Строительство дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | - |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1500,0 |  |  | - |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по проекту |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3500,0 |  |  | - |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1.2. Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  | 0/1 |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | тыс.руб. |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  | 290 213,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 290 213,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  |  | 120 231,1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 120 231,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  | 5 012,4 |  |  | 19 501,2 |  |  | - |  |  | - |  |  | 24 513,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 8 |  | - |  | - |  |  | 415 456,5 |  |  | 19 501,2 |  |  | - |  |  | - |  |  | 434 957,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог |  |  | 0/1 |  |  |  |  | км |  |  |  | - |  | - |  |  | 1,218 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,218 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Мероприятие 9. Разработка проектной документации и строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  | тыс.руб. |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900,0 |  |  | - |  |  | 975,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,0 |  |  | - |  |  | 3900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 875,0 |  |  | - |  |  | 4 875,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1. Подготовка проектно-сметной документации |  |  | 0/1 |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по 1 этапу |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | Всего: |  | 400 463,4 |  | 326 992,6 |  |  | 718 008,3 |  |  | 333347,3 |  |  | 500 836,4 |  |  | 634 386,2 |  |  | 2 914 034,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 331 136,2 |  | 290 945,0 |  |  | 288 289,0 |  |  | 331 858,6 |  |  | 302 390,2 |  |  | 329 315,8 |  |  | 1 873 934,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 69 327,2 |  | 36 047,6 |  |  | 139 506,3 |  |  | 1 488,7 |  |  | 25 938,9 |  |  | 125 521,5 |  |  | 397 830,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  | 290 213,0 |  |  | - |  |  | 172 507,3 |  |  | 179 548,9 |  |  | 642 269,2 |  |  |  |  |  |

2 этап  - 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой Коэффици-ент индикатора |  | Сроки реализа-ции |  | Единица измерения |  | Источники финансирования |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  | Итого по 2 этапу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  | 2021 - 2024 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 5 908,6 |  | 7031,3 |  | 32 950,0 |  | 32 950,0 |  | 78 839,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 40 037,0 |  | 133 595,0 |  | - |  | - |  | 173 632,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 72 227,0 |  | - |  | - |  | - |  | 72 227,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию |  | 118 172,6 |  | 140 626,3 |  | 32 950,0 |  | 32 950,0 |  | 324 698,9 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  | 1 |  |  |  | кв.м |  |  |  | 50000 |  | 60000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 80000 |
| 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  | 2021 - 2022 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 4 514,2 |  | 1 768,2 |  | - |  | - |  | 6 282,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 13 542,5 |  | 33 595,0 |  | - |  | - |  | 47 137,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 72 227,0 |  | - |  | - |  | - |  | 72 227,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по национальному проекту |  | 90 283,7 |  | 35 363,2 |  | - |  | - |  | 125 646,9 |
|  | Индикатор 1.1 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  | 1 |  |  |  | км |  |  |  | 7,0 |  | - |  | - |  | - |  | 7,0 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  |  | 2021-2024 |  | тыс.руб |  | Местный бюджет |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  | 105 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  | 105 000,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии |  | 1 |  |  |  | кв.м |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 40000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  |  | 2021-2024 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 27 000,0 |  | 27 000,0 |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  | 100 000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии |  | 1 |  |  |  | ед.в год |  |  |  | 15 |  | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 45 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  |  | 2021-2024 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 269 600,0 |  | 279 600,0 |  | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  | 830 000,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,2 |  |  |  | км |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 15 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,3 |  |  |  | км |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,5 |  |  |  | км |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 20 |
| 4.1 | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  | 2021-2024 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 1350,0 |  | 900,0 |  | - |  | - |  | 2 250,0 |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта |  | 1 |  |  |  | км |  |  |  | 1,322 |  | 1,322 |  | - |  | - |  | 1,322 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | 2021-2024 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 25 500,0 |  | 26 000,0 |  | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  | 80 000,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков |  | 0,2 |  |  |  | шт. |  |  |  | 300 |  | 310 |  | 340 |  | 380 |  | 1940 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей |  | 0,1 |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки |  | 0,3 |  |  |  | км |  |  |  | 88,7 |  | 88,7 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) |  | 0,4 |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  | 2015-2020 |  | тыс. руб. |  | Местный бюджет |  | 12 465,6 |  | 16 167,0 |  |  |  |  |  | 28 632,6 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог |  | 1 |  |  |  | км |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | Итого по 2 этапу |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | Всего: |  | 482 738,2 |  | 519 393,3 |  | 302 950,0 |  | 302 950,0 |  | 1 608 031,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 370 474,2 |  | 385 798,3 |  | 302 950,0 |  | 302 950,0 |  | 1 362 172,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 40 037,0 |  | 133 595,0 |  | - |  | - |  | 173 632,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 72 227,0 |  | - |  | - |  | - |  | 72 227,0 |