ПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## _____________№          __________

О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. от 19.07.2018 № 444), с решением Обнинского городского Собрания от 10 декабря 2019 года № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании пунктов 4.2 и 4.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 14.09.2018 № 1526-п), письмом Прокуратуры города Обнинска  от __________№ __________.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014      № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение               и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее — постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее — программа), утвержденной в приложении к постановлению, пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 9. Объем финансирования муниципальной программы | 1 этап, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого по 1 этапу |
|  | Местный бюджет | 5400,0 | 7500,0 |  | 6122,9 |  | 12622,8 |  | 6500,0 |  | 6300,0 |  | 44 445,7 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 30 000,0 |
|  | Всего по первому этапу: | 5400,0 | 7500,0 |  | 6122,9 |  | 22622,8 |  | 16500,0 |  | 16300,0 |  | 74 445,7 |
|  | 2 этап. тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого по 2 этапу |  | Всего за 2015-2024 г.г. |  |
|  | Местный бюджет | 9500,0 |  | 9500,0 |  | 6500,0 |  | 6500,0 |  | 32000,0 |  | 76 445,7 |  |
|  | Областной бюджет | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  | 50 000,0 |  |
|  | Всего по второму этапу: | 19500,0 |  | 19500,0 |  | 6500,0 |  | 6500,0 |  | 52000,0 |  | 126 445,7 |  |

1.2. Раздел 5 программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства 
В.В. Лежнина.

Глава Администрации города                                                                             В.В.Шапша

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Обнинска

от ___________№ ___________

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

| 5.1. Первый этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 1 этапу |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 1300,0 | 12422,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 1300,0 | 12422,9 |
|  | Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1,0 |  | шт. |  | 140 | 465 | 370 | 442 | 300 | 350 | 2067 |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18 422,8 | 12000,0 | 12000,0 | 48 422,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8 422,8 | 2 000,0 | 2000,0 | 18 422,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30 000,00 |
| 2.1. | в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области». |  |  |  |  |  |  |  | 14712,8 | 12000,0 |  | 26 712,8 |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | 0,8 |  | км |  | 0,714 | 0,87 | 0,4 | 0,6775 | 0,305 | 0,3 | 3,2615 |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 |  | тыс. м3 |  | 11,42 | 12,38 | 1,3 | 4,2 | 2,5 | 2,7 | 34,5 |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 |  | тыс. Квт*ч |  | 10,02 | 9,68 | 1,2 | 3,192 | 2,2 | 2,4 | 28,692 |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
|  | Индикатор 1 Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | 1,0 |  | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,07 | 0,66 | 1,0 | 3,73 |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов |  | 2017-2019 | тыс. руб. | Всего: | 0 | 0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3600,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3600,0 |
|  | Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | 0,6/1 |  | шт. |  | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
|  | Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | 0,4/1 |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 25 |
|  | Итого по первому этапу 2015-2020 |  |  | тыс. руб. | Всего: | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 22622,8 | 16500,0 | 16300,0 | 74 445,7 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 12622,8 | 6500,0 | 6300,0 | 44 445,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30 000,00 |

| 5.2. Второй этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 2 этапу |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
|  | Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1,0 |  | шт. |  | 398 | 398 | 300 | 300 | 1396 |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 12 000,0 | 12 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 28 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8 000,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | 20 000,0 |
|  | в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | 0,8 |  | км |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 |  | тыс. м3 |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 10,8 |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 |  | тыс. Квт*ч |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 7,2 |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: | 4000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 12000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 12000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество замененных комплексных трансформаторных подстанций | 1,0 |  | шт. |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4. | Повышение энергоэффективности многоквартирных малоэтажных домов |  |  |  | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных домах | 1,0 | ед. |  |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
|  | Итого по второму этапу 2021-2024 |  |  | тыс. руб. | Всего: | 19 500,0 | 19 500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 52 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9 500,0 | 9 500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 32 000,0 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | 20 0000,0 |