Отчет

о реализации  муниципальной программы

муниципального образования «Город Обнинск»

«Формирование современной городской среды»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

  - Отчет

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Формирование современной городской среды»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир») |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 79,6 | 79,6 | 0 | 0 | Значение индикатора является оценочным |
| Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | % | 90 | 90 | 0 | 0 | Предложений и замечаний не поступало |

  - Отчет

о достижении результатов реализации национальных проектов

в рамках муниципальной программы муниципального образования

«Город Обнинск»

«Формирование современной городской среды»

по итогам 2022 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | НП «Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству по сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир») |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 79,6 | 79,6 | 0 | 0 | Значение индикатора является оценочным |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | % | 90 | 90 | 0 | 0 | Предложений и замечаний не поступало |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

В 2022 году МО городской округ «Город Обнинск» принял участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство одной общественной территории.

По результатам проведенной конкурсной процедуры работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

Итоги реализации Программы

В рамках приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды» реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, в результате чего количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило одну единицу.

В 2022 году был реализован проект  «Благоустройство  сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир»)».

При благоустройстве территории сквера было выполнено устройство нового покрытия тротуарных дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм (лавки и урны), озеленение территории. Работы выполнялись подрядчиком ООО «Ситэк» и были полностью завершены в августе 2022 года. Стоимость контракта составила 19,50205551 млн. руб.

Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 79,6 %, что соответствует плановому значению.

В 2022 году мероприятия в рамках благоустройства дворовых территорий не проводились в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 74,7 % (плановая 74,7 %). В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии, в  2019 году – 207 дворов, в 2020 – мероприятия по благоустройству дворовых территорий – не проводились, в 2021 году – 209 дворов, в 2022 году – 209 дворов. Таким образом, в нормативном состоянии находятся 209 дворов. Это составляет 74,7%.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 8 % (плановая 8%). Из расчета, что принято к учету 930 000 кв. м дворовой территории, в 2021 году благоустройство в рамках Программы выполнено на площади 1774,0 кв. м, в 2022 году благоустройство дворовых территорий не выполнялось, следовательно, благоустройство дворовых территорий было произведено на площади 38 679, 26 кв. м.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 856,8 | 840,0 | 98,04 |
| Федеральный бюджет | 18779,9 | 18779,9 | 100 |
| Областной бюджет | 176,1 | 176,1 | 100 |
| Иные источники | - | - | - |
| Итого: | 19812,8 | 19796,0 | 99,92 |

3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | МКУ «Городское строительство» | 19812,8 | 19796,0 | 99,92 | 18779,9 | 18779,9 | 176,1 | 176,1 | 856,8 | 840,0 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | ИТОГО по программе: |  | 19812,8 | 19796,0 | 99,92 | 18779,9 | 18779,9 | 176,1 | 176,1 | 856,8 | 840,0 |  |

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

  - Отчет

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национального проекта

в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Формирование современной городской среды»

за 2022 год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | % | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы | План на год: | Кассовые расходы |  |
| 1 | F | «Жилье и городская среда» |  |  | 19502,0 | 19502,0 | 100 | 18779,9 | 18779,9 | 176,1 | 176,1 | 546,0 | 546,0 |  |
| 1.1 | F2 | «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир») | 19812,8 | 19796,0 | 99,92 | 18779,9 | 18779,9 | 176,1 | 176,1 | 856,8 | 840,0 | Экономия по результатам конкурсных процедур |

  - Данные о достижении результатов реализации национальных проектов.

По итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»  «Формирование современной городской среды» результат был достигнут: мероприятие «Благоустройство  сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир»)» выполнено.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», все работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»

6.1.   Постановлением Администрации города Обнинска № 566-п от 25.03.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017                         № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»  в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы  муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п, (далее - Программа), в части размеров финансирования Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 01-22) и в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021  № 01-21       «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 02-22).

В соответствии с п. 2.8 раздела 2 «Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»  муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и следующих разделов:  общая характеристика сферы реализации муниципальной программы; цели и задачи муниципальной программы; сроки и этапы реализации муниципальной программы;  характеристика подпрограмм муниципальной программы (при наличии);  перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, индикаторы достижения целей и решения задач, в связи с чем, Программа дополнена  разделом 9 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы», который содержит в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

На основании п. 15 приложения к Постановлению Администрации города Обнинска от 12.09.2014 № 1725-п (в редакции от 02.11.2021) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», реализация которых предусмотрена в 2015 году и в последующие годы, возникла необходимость в привидении в соответствии с данным постановлением наименования Программы, из наименования были удалены годы ее реализации «2018-2024 гг.».

В связи с существенным сокращением объемов финансирования Программы из средств  бюджетов всех уровней (с 61231 тыс. руб. в 2020 году; 27601,8 в 2021 году;  21138,7 в 2022 году; 15994,7 в 2023 году; 16484,5 в 2024 году) были внесены изменения  в индикаторы Программы (т.е. изменению подверглись   основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы), в частности в 2022-2024 гг. в связи с отсутствием финансирования благоустройство дворовых территорий не запланировано.

  - Постановлением Администрации города Обнинска № 1567-п от 20.07.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017  № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»  в Программу внесены изменения, связанные с обновлением адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству, а именно, была добавлена территория, победившая по результатам общественного голосования в 2022 году и подлежащая благоустройству в 2023 году, в связи с чем таблица 1 раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» была изложена в новой редакции; раздел 8 программы «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» также изложен в новой редакции.

  - Постановлением Администрации города Обнинска № 383-п от 20.02.2023      «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017                             № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы  муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п в части размеров финансирования Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021  № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 27.12.2022), и решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022  № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Кроме того, в паспорте Программы пункт 3 «Участники программы» изложен в новой редакции.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  | тыс. руб. | 19812,8 | 19796,0 |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству, | 1,000 | х | тыс. руб. | 19812,8 | 19796,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | х | 0,4 | Ед. | 1 | 1 | 1,00 | х |
|  | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | х | 0,3 | % | 79,6 | 79,6 | 1,00 | х |
|  | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | х | 0,3 | % | 90 | 90 | 1,00 | х |
|  | К1= 0,4*1,00+0,3*1,00+0,3*1,00=1,00 К1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И = 1,000*1,0 = 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |

Согласовано:

Начальник Управления городского хозяйства										  	    А.Ю. Беликов

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства                                                                                                                                    И .В. Раудуве

исп. Гринько О.С.

тел.(48439)5-84-34