ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»

за 2015 год

1. Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов                Программы.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2015 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Ремонт освободившегося муниципального жилья |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 количество отремонтированного жилья | единиц | 1 | 2 | 1 | +100 | Подано и удовлетворено 2 заявки на ремонт |
| Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | Кв.м | 175 512,0 | 147 467,81 | -28044,19 | - 16,0 | Объем муниципального. жилья оказался ниже прогнозируемого, т.к. в течение года часть помещений была приватизирована |
| Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | Мин. | 27 | 27 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2: количество аварийных выездов | Ед. | 12 500 | 12 681 |  | + 1,4 |  |
| Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | мест | 14 | 14 | 0 | 0,0 |  |

Среди задач решаемых МП «УЖКХ» – организация аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидация аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ. Аварийно-диспетчерской службой за 2015 год было произведено 12 681 аварийных выездов, что на 7,5% меньше, чем в 2014 году    (13 713 аварийных выездов), но на 1,4 % больше, чем утверждено в Программе (12 500).  Большое количество выездов (45,4%) связаны с проблемами отопления (из общего количества выездов, связанных с отоплением составило– 5 758 выездов), также в 2015 году увеличилось количество сварочных работ выполненных аварийно-диспетчерской службой по сравнению с 2014 годом на              22 % (в 2014- 946 выездов,  в 2015 – 1 155 выездов).

Создана схема бесперебойного электроснабжения диспетчерского пункта аварийно-диспетчерской службы предприятия, предусматривающая независимую продолжительную работу телефонной связи с потребителями,  радиосвязи с аварийными бригадами и работу с базой данных.  Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни.  Что позволяет сохранить время реагирования на аварийные ситуации 27 мин.  в 2015 году, как и в 2014 году.

Обеспечена реализация мероприятий по выполнению работ капитального  ремонта в 2015 году по замене лифтового оборудования в количестве 80 лифтов в 24 многоквартирных домах, в которых за нанимателей жилых помещений осуществляется софинансирование  из бюджета города.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятие «Ремонт освободившегося  муниципального жилья» выполнено в большем количестве, но при меньших затратах, чем определено Программой.

На средства бюджета, выделенные на выполнение работ по ремонту освободившегося муниципального жилья, отремонтировано вместо одной квартиры две квартиры. При этом, денежные средства не освоены в полном объеме в виду того, что   при выполнении работ по ремонту одной из квартир был определен порядок  софинансирования  работ силами нанимателей по их  согласию, в связи с тем, что фактическое выполнение работ потребовало более значительных затрат.

Не достигнуто выполнение показателей объема муниципального жилья, подлежащего софинансированию работ по капитальному ремонту, в связи с тем, что в отчетном году были приватизированы в частную  собственность жилые помещения в многоквартирных домах, вследствие чего произошло уменьшение площади на 16 %.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств

бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 78 305,3 | 74 848,9 | 95,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 78 305,3 | 74 848,9 | 95,6 |

Предоставлена поддержка по обслуживанию жилищного фонда, на общую сумму 78 305,3 тыс. рулей, в том числе:

- обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города, на сумму   54 000,0 тыс. рублей,

-  обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ, на сумму 8 500,0 тыс. рублей,

- приобретение  материалов и техники в целях обеспечения уборки придомовых территорий в зимний период, на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

3.2. ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2015 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Ремонт освободившегося муниципального жилья | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 300,0 | 211,3 | 70,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 211,3 | Средства освоены в размере заявленной потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 13 800,0 | 10 637,6 | 77,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 800,0 | 10 637,60 | Средства освоены в размере заявленной потребности по количеству фактически наличествующих муниципальных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 54 000,0 | 54 000,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000,0 | 54 000,0 |  |  | 1381,3 | 41,0 | - | - | 1566,0 | 0,0 | 1800,0 | 1381,3 |
| 4 | Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 8 500,0 | 8 500,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500,0 | 8 500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 400,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 5 Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,3 | 0 | не разработан порядок возмещения платы. Заявленные денежные средства предназначались для управляющей организации ООО «Управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6 Приобретение материалов и техники в целях обеспечения уборки придомовых территорий в зимний период | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 78 305,3 | 74 848,9 | 95,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 305,3 | 74 848,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень  не  выполненных  в  установленные сроки  мероприятий      с

указанием причин невыполнения.

• Мероприятие «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено ниже планового значения в  связи с тем, что  средства освоены в размере заявленной потребности по количеству фактически наличествующих муниципальных помещений.

• Мероприятие «Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» в объеме 205,3 тыс. рублей не выполнено в связи с тем, что заявленные денежные средства предназначены для управляющей организации ООО «Управляющая компания» и не могут быть израсходованы МП «УЖКХ»  (данное мероприятие принято ошибочно).

5.     Информация  о внесённых изменениях в Программу с  кратким

обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением от 30.12.2014  № 2525-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 09.12.2014 № 02-63 "О бюджете города Обнинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

5.2. Постановлением от 10.11.2015  № 1986-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 25.08.2015 № 03-73 "О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 09.12.2014 № 02-63 «О бюджете города Обнинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

В муниципальную программу включены мероприятия:

- «Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» (средства для возмещения управляющим компаниям части платы, подлежащей возмещению из бюджета за нанимателей жилых помещений по договорам социального найма);

- «Приобретение  материалов и техники в целях обеспечения уборки придомовых территорий в зимний период» для обеспечения исполнителя мероприятий программы МП «УЖКХ» необходимой техникой (был приобретен автопогрузчик «LiuGong» с комплексом навесного оборудования).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2015 год

Плановый объем ассигнований программы      78 305,30  тыс. рублей

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Ремонт освободившегося муниципального жилья» | 0,004 |  | тыс.руб. | 300,0 | 211,3 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 количество отремонтированного жилья |  | 1,0 | квартира | 1 | 2 | 2,00 | х |  |
|  | К1 = 2,0 * 1 > 1, т.е. К1 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» | 0,176 |  | тыс.руб. | 13 800,0 | 10 637,60 | х | 0,840 |  |
|  | Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту |  | 1,0 | кв.м. | 175 512,0 | 147 467,81 | 0,84 | х |  |
|  | К2 = 0,84 * 1 < 1, т.е. К2 = =0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города» | 0,690 |  | тыс.руб. | 54 000,0 | 54 000,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 время оперативного реагирования на аварийные ситуации |  | 0,5 | мин. | 27 | 27 | 1,0 | х |  |
|  | Индикатор 2 количество аварийных выездов |  | 0,5 | Ед. | 12 500,0 | 12 681,0 | 1,014 | х |  |
|  | К3 = 0,5 * 1,0 + 0,5 * 1,014 > 1,0, т.е. К3 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ» | 0,109 |  | тыс.руб. | 8 500,0 | 8 500,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ |  | 1,0 | мест | 14 | 14 | 1,000 | х |  |
|  | К4 = 1,0 * 1 > 1, т.е. К4 = 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5 «Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 0,003 |  | тыс.руб. | 205,3 | 0 | х | 0,000 |  |
| 6 | Мероприятие 6 «Приобретение материалов и техники в целях обеспечения уборки придомовых территорий в зимний период» | 0,019 |  | тыс.руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 | 1,000 |  |
|  |  | Кn= 0,5* (полнота выполнения работ)+ 0,4*(полнота освоения бюджетных средств)+0,1* (своевременность выполнения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К6 = 0,5*1 + 0,4*1 + 0,1*1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом | И = (0,004*1)+(0,176*0,84)+(0,69*1,0)+(0,109*1)+(0,003*0)+(0,019*1) |  |  |  |  |  | 0,970 |  |