ПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## №                               .

## Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022-2027 годы, и признании утратившим силу постановления Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016 - 2022 годы»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Минтрансом России от 30.06.2020, статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 29.12.2015 № 2403-п «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города Обнинска от ____________ № __________,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 - 2027 годы (Приложение № 1).

- Признать утратившим силу Постановление Администрации города  Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016 - 2022 годы».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города                                                                                 Т.Н.Леонова

Приложение № 1

к постановлению Администрации города

от ________ № _________

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»

на 2022 - 2027 годы

Часть 1. Утверждаемая часть.

Раздел 1. Общие положения долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск».

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 - 2027 годы (далее - Документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение спроса населения города Обнинска на транспортные услуги, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, повышение культуры и качества обслуживания.

Реализация мероприятий по развитию системы регулярных перевозок возможна при условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней, а также привлечения инвестиций частных лиц и организаций.

2. Настоящим документом планирования определяются цели развития системы регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 – 2027 годы с учетом социальных, экономических и экологических факторов развития муниципального образования «Город Обнинск, к которым относятся:

повышение качества транспортного обслуживания населения для всех жителей муниципального образования в соответствии с Социальным стандартом, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск» к качеству транспортных услуг, оказываемых населению, с учетом имеющейся транспортной инфраструктуры, характеристик транспортного спроса с учетом имеющихся бюджетных возможностей;

повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание условий для переориентации на него перевозок, осуществляемых личным автотранспортом;

снижение совокупных издержек общества, связанных с обеспечением мобильности населения, включающих:

- затраты времени населения на передвижения;

- ущерб от дорожно-транспортных происшествий;

- ущерб от загрязнения окружающей среды.

3. Основными задачами развития регулярных перевозок, решение которых обеспечивает достижение перечисленных целей, являются следующие:

оптимизация структуры маршрутной сети пассажирского транспорта по параметрам территориальной доступности, пересадочности, продолжительности поездки, с рассмотрением, в том числе, возможности максимального использования существующей инфраструктуры транспорта общего пользования;

корректировка расписаний движения транспортных средств на различных маршрутах и контроль соблюдения расписания движения на каждом участке маршрутной сети с целью снижения затрат населения на ожидание транспорта и повышения привлекательности транспорта общего пользования;

обеспечение удобства пользования гражданами и минимизация времени, затрачиваемого ими на переезд к месту назначения при обеспечении максимального уровня безопасности перевозки;

расширение использования транспортных средств, адаптированных для маломобильных категорий населения;

повышение комфортабельности транспортных средств;

создание структуры маршрутной сети, легко воспринимаемой и запоминающейся жителями и гражданами, временно присутствующими или проживающими на территории МО «город Обнинск», в том числе за счет повышения информированности населения о работе пассажирского транспорта общего пользования (путем внедрения систем информирования пассажиров о движении транспортных средств на маршрутах в режиме реального времени и др.);

совершенствование механизмов контроля за работой перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа;

мониторинг соблюдения нормативов Социального стандарта и положений других муниципальных правовых актов Администрации города Обнинска в сфере транспортного обслуживания.

- Перечень и сроки реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок в процессе их осуществления могут уточняться, но без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим документом планирования.

- План мероприятий по реализации Документа планирования:

  - План-график внесения изменений в улично-дорожную сеть:

- строительство участка дорожной сети в жилом районе «Заовражье» (участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина) в г. Обнинске Калужской области;

- ввод в эксплуатацию и передача в хозяйственное ведение в МП «КХ» улично-дорожной сети территорий ограниченных ул. Белкинской, ул. Борисоглебской, пр. Ленина, в том числе включающая мкр. Белкино и район Заовражье.

5.2     План-график заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок, по маршрутам, по которым заканчивается срок действия контрактов:

| п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество транспортных средств | Дата проведения конкурентных процедур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | «Автостанция – Автостанция» | 2 | 04.2023 |
|  | 3АБЗ | «АБЗ – АБЗ» | 8 | 08.2022 |
|  | 3КГ | «Кончаловские горы - Кончаловские горы» | 5 | 08.2022 |
|  | 4 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 11 | 08.2022 |
|  | 5 | «Привокзальная площадь-Привокзальная площадь» | 3 | 08.2022 |
|  | 8 | «Автостанция – Автостанция» | 3 | 11.2022 |
|  | 9 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 10 | 08.2022 |
|  | 10А | «ул. Энгельса - ФХИ им. Карпова» | 1 | 08.2022 |
|  | 10Б | «Привокзальная площадь - гост. «Юбилейная» | 1 | 08.2022 |
|  | 10В | «ул. Гагарина - ул. Гагарина» | 1 | 08.2022 |
|  | 12 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 12 | 08.2022 |
|  | 13 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 12 | 08.2022 |
|  | 14 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 11 | 06.2022 |
|  | 15 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 11 | 06.2022 |
|  | 17 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 5 | 06.2022 |
|  | 18 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 5 | 06.2022 |
|  | 19 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 6 | 06.2022 |
|  | 21 | «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» | 15 | 01.2023 |

5.3   План-график заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок, по маршрутам, по которым в настоящее время действуют договоры, заключенные до вступления в законную силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

| п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество транспортных средств | Срок заключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2АБЗ | «АБЗ – АБЗ» | не более 15 | 07.2022 |
|  | 2КГ | «Кончаловские горы - Кончаловские горы» | не более 15 | 07.2022 |

6.      Класс и количество подвижного состава для обслуживания каждого маршрута, соответствуют потребностям населения и утверждены постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», а именно:

| Рег. № в реестре | Порядковый № маршрута | Виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное кол-во транспортных средств каждого класса (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | Автобусы: малый класс (М3), количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 19, - 1 ед.; средний класс (М3), количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 52, - 1 ед.; большой класс (М3), количество мест для сидения - не менее 24 (не менее 23 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 104, - 1 ед. |
| 2 | 2АБЗ | Автобусы: малый класс - 37 ед.; большой класс - 3 ед. |
| 3 | 2КГ | Автобусы: большой класс - 3 ед. |
| 4 | 3АБЗ | Автобусы: класс М3, количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 46, - 8 ед. |
| 5 | 3КГ | Автобусы: класс М3, количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 46, - 5 ед. |
| 6 | 4 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 11 ед. |
| 7 | 5 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 3 ед. |
| 8 | 8 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 7 ед. |
| 9 | 9 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 10 ед. |
| 10 | 10А | Автобусы: большой класс (М3), количество мест для сидения - не менее 24 (не менее 23 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 104, - 1 ед. |
| 11 | 10Б | Автобусы: особо большой класс (М3), количество мест для сидения - не менее 33 (не менее 32 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 178, - 1 ед. |
| 12 | 10В | Автобусы: большой класс (М3), количество мест для сидения не менее 24 (не менее 23 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров не менее 104 - 1 ед. |
| 14 | 13 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 12 ед. |
| 15 | 14 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 11 ед. |
| 16 | 15 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 11 ед. |
| 18 | 17 | Автобусы: особо малый, малый класс (М2 или М3), количество мест для сидения не менее 18 - 3 ед.; средний класс, большой класс (М3), количество мест для сидения не менее 20/ максимальное количество мест 90 - 2 ед. |
| 19 | 18 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 5 ед. |
| 20 | 19 | Автобусы: малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 6 ед. |
| 21 | 21 | Автобусы: малый класс (М2) или особо малый, малый класс (М3), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 15 ед. |

7. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам утверждены Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 16.09.2019 № 73-РК «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа «Город Обнинск».

8. Ответственным за реализацию плана мероприятий по реализации Документа планирования является Администрация МО «Город Обнинск».

9. План бюджетного финансирования утвержден Решением Обнинского городского Собрания № 01-21 от 14.12.2021 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», согласно которому на проведение отдельных мероприятий по транспорту выделено на 2022 год 170 000 000 рублей.

- 10. Параметрами мониторинга реализации и эффективности Документа планирования, в том числе в части реализации Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п являются: надежность, доступность, комфортность.

Мониторингом учета данных являются данные автоматизированной системы оплаты проезда, спутниковой системы навигации, системы «Транспорт 40», камер видеонаблюдения, отчеты от пассажироперевозчиков о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа, о выходе транспортных средств на муниципальный маршрут с указанием сведений о классе и регистрационном номере каждого ТС на текущую дату, об исполнении расписания, с указанием невыполненных и выполненных с нарушением расписания  рейсов (в случае наличия) и причин их невыполнения, а также данные полученные в ходе линейного контроля.

- Часть 2. Обосновывающая часть.

- Раздел 1. Текущее состояние и проблемы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

- муниципального образования «Город Обнинск».

- Документ планирования разработан на основе утвержденных исполнительно-распорядительными органами муниципального образования документов транспортного планирования, таких как:

- Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»;

- Решение Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 22.11.2017 № 1861-п «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» на 2017 - 2030 годы»;

- Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п;

- 2014-14ОТ-ОДД «Проект организации дорожного движения, устройство автомобильной парковки»;

-  Постановление Администрации города Обнинска от 02.11.2015 № 1935-п «Об определении уполномоченного органа, координирующего процессы организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, и утверждении Положения о комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 25.03.2015 № 484–п «О создании комиссии по обследованию регулярных муниципальных маршрутов, обслуживаемых автотранспортом категории «М3» и «М2», на территории муниципального образования «город Обнинск» и разработке их паспортов»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. от 16.09.2019 № 73-РК «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа «Город Обнинск»;

- Постановление Правительства Калужской области от 24.03.2005 № 75 «О введении на территории Калужской области для отдельных категорий граждан единого социального проездного билета» (вместе с «Перечнем категорий граждан, постоянно проживающих в Калужской области, имеющих право проезда по единым социальным проездным билетам в электрифицированном и автомобильном транспорте общего пользования на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»).

- Анализ текущего состояния транспортного обслуживания населения.

Площадь территории МО «Город Обнинск» на 2022 год составляет 5502,92 га.

Рельеф имеет равнинный характер (перепад высот ок. 170 м). Климат территории Обнинска характеризуется как умеренно-континентальный с отчетливо выраженной сезонностью в течение года. Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет +17,8 ºС. Абсолютная максимальная температура может достигать 32 ºС. Средняя температура самого холодного месяца года (январь) – -9,9 ºС. Абсолютный минимум температур зимой может достигать -39 ºС. Средняя годовая температура +4 ºС.

Численность населения на 2016 год составляет 111 360, на 2017 год 113 639, на 2018 год 115 029, на 2019 год 118 151, на 2020 год 117 419, на 2021 год 116 179, на 01.02. 2022 год 121571.

За 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и на сегодняшний день 2022 года в границах МО «Город Обнинск» на основании утвержденной документации по планировке и  межеванию территорий продолжается застройка жилого района «Заовражье», микрорайона 55, жилого комплекса «Солнечная долина», жилого комплекса «Парковый квартал».

3.     Перечень социально-значимых объектов (школы и детские сады) приведен в таблице ниже, в 2016 и 2017 годах строительство подобных объектов не осуществлялось.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |
| 1. | Детское дошкольное учреждение на 80 мест без бассейна | г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д. 21 |
| 2019 |  |  |
| 2. | Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 10 |
| 3. | Детское дошкольное учреждение на 140 мест | г. Обнинск, улица Пирогова, д. 12 |
| 2020 |  |  |
| 4. | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест в микрорайоне № 1 жилого района «Заовражье» г. Обнинска Калужской области | г. Обнинск, ул. Осенняя, дом 17 |
| 5. | Центр дошкольного образования (ДОО), встроенный в МЖД | г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 25/3 |
| 2021 |  |  |
| 6. | Дошкольная образовательная организация на 260 мест в мкр. 52 | г. Обнинск, ул. Гагарина, д.8 |
| 7. | Дошкольная образовательная организация на 300 мест | г. Обнинск, ул. Гагарина, д.19 |
| 8. | Детский сад на 150 мест в мкр. «Солнечная долина» | г. Обнинск, ул. Долгининская, д.14 |
|  | 2022 |  |
| 9. | Детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14 г. Обнинска Калужской области | г. Обнинск, ул. Пирогова, 14 |

4. Застройка территорий города осуществляется на основании утвержденной документации по планировке и межеванию территорий, в целях определения параметров застройки присоединенных территорий ведется работа по внесению изменений в Генеральный план МО «Город Обнинск».

Жилые объекты:

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Срок действия разрешение на строительство |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сборно-монолитный 6-ти секционный жилой дом № 1 перем.этажности (10-12-14) со встроенными офисными пом. и подзем. ст. 3 этап | 30.06.2022 |
| 2. | Многоквартирный жилой дом поз.8 по ГП в микрорайоне «Солнечная долина» г. Обнинска Калужской области, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика» | 25.06.2023 |
| 3. | Многоквартирный дом № 6Д/55 | 29.03.2023 |
| 4. | Многоквартирный жилой дом корпус 4, Курчатова,21 | 30.05.2023 |
| 5. | Многоквартирный жилой дом корпус 6, Курчатова,21 | 30.05.2023 |
| 6. | Многоквартирный жилой дом 4Д, 55мкр. | 30.05.2023 |
| 7. | Многоквартирный жилой дом корпус 5, Курчатова,21 | 21.06.2023 |
| 8. | Многоэтажный жилой комплекс и объекты инфраструктуры по адресу: Калужская область, г. Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11этап 2.1:дом 4, объекты инфраструктуры | 02.11.2022 |
| 9. | Многоквартирный жилой дом № 7 (корпус 2) по ул. Комсомольская | 05.09.2025 |
| 10. | Многоквартирный дома по ул. Табулевича в квартале № 6 жилого района «Заовражье» в г. Обнинске Калужской области, Этап 1. | 31.08.2022 |
| 11. | Жилой комплекс со встроенными помещениями офисов, торговыми центрами и подземной автостоянкой Калужская область. Зона 1 общественного центра г. Обнинска. Жилой комплекс со встроенными помещениями офисов, торговыми центрами и подземной автостоянкой. Корректировка. Этапы 1-3. 2 этап-Жилой дом № 2 | 25.12.2023 |
| 12. | Многоквартирные жилые дома № 19, № 20 с подземным паркингом в микрорайоне № 1 жилого района «Заовражье» города Обнинска Калужской области | 10.10.2023 |
| 13. | Многоквартирные дома по ул. Табулевича в квартале № 6 жилого района «Заовражье» в г. Обнинске Калужской области. Этап 2. Этап 3. | до 10.11.2022 этап 2, до 10.09.2023 этап 3 |

Гражданские и промышленные объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Действие разрешения на строительство |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание общественного назначения 8Д | 30.05.2023 |
| 2. | Здание общественного назначения 9Д | 30.05.2023 |
| 3. | Многоуровневый паркинг корпус 7 | 30.05.2023 |
| 4. | Многоуровневый паркинг корпус 12Д | 30.07.2022 |
| 5. | Торговый комплекс | 10.12.2022 |
| 6. | Архивный комплекс федерального казённого учреждения «Государственный архив РФ» в г. Обнинске (Калужская область) | 21.04.2023 |
| 7. | Здание магазина | 10.02.2023 |
| 8. | Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского, расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск , ул. Менделеева, д.6а | 05.01.2022 |
| 9. | Административно-Бытовой корпус с производственными помещениями производственного комплекса | 20.12.2021 |
| 10. | Автомойка на 3 поста | 24.06.2022 |
| 11. | Складское здание | 22.06.2022 |
| 12. | Автомобильная мойка на 5 постов с техцентром | 11.06.2023 |
| 13. | Изолятор временного содержания | 21.08.2022 |
| 14. | «ТК Автограф» торгово-бытового обслуживания | 22.08.2022 |
| 15. | Бизнес –инкубатор «Синтек» | 23.01.2023 |
| 16. | ООО «Хемофарм» | 27.10.2022 |
| 17. | Складское здание (неотапливаемое) | 06.04.2022 |
| 18. | Здание магазина по ул. Курчатова | 20.08.2022 |
| 19. | Торгово-развлекательный центр в Заовражье | 20.06.2023 |
| 20. | Административное здание 1этап стр-ва научно-производственного предприятия | 21.06.2022 |
| 21. | Административно бытовой корпус-1 этап производственно-складского комплекса | 22.11.2023 |
| 22. | Офисно-складской корпус 3 этап строительства | 25.03.2023 |
| 23. | Производственная база по Киевскому шоссе,109км | 22.08.2022 |
| 24. | Лабораторный корпус | 06.04.2023 |

Социальные объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Действие разрешения на строительство |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольная образовательная организация на 140 мест г. Обнинска Калужской области | 02.06.2022 |
| 2. | Общеобразовательная школа мощностью 1144 места, размещение которого предусмотрено на территории города Обнинска Калужской области (мкр. Заовражье, квартал № 3) | 15.11.2023 |

5. Фактические и прогнозируемые объемы ввода (2022 год) в эксплуатацию автомобильных дорог на территории МО «Город Обнинск» приведены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |
| 1. | Улица в жилой застройке в зоне 2 обществ. Центра города-1 этап | общественный центр города (Зона II) | 345 |
| 2018 |  |  |  |
| 2. | Инженерная инфраструктура 4 этап, 6 этап (дороги) | район д. Белкино | 849,7 |
| 3. | Муниципальная магистральная улица общегородского значения в продолжении пр. Ленина от пересечения с ул. Белкинской до пересечения с ул. Вл. Малых в жилом районе «Заовражье» | жилой район «Заовражье» | 1219 |
| 2019 |  |  |  |
| 4. | Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» от кольцевой развязки на пересечении улиц Белкинская и Гагарина до 11 квартала жилого района «Заовражье» г. Обнинска, включая кольцевую развязку на пересечении ул. Гагарина, бульвара Антоненко, ул. Табулевича, ул. Гагарина (участок перехода через Зайцевский овраг до кольцевой развязки) | жилой район «Заовражье» | 915 |
| 2020 |  |  |  |
| 5. | 2-ой этап строительства улицы в жилой застройке в зоне II общественного центра города | общественный центр города (Зона II) | 593 |
| 6. | Строительство участка ул. Поленова (от ул. Славского до ул. Осенняя) | жилой район «Заовражье» | 232 |
| 7. | Магистральная улица регулируемого движения в районе кооператива «Гном» в г. Обнинске | Калужская область, г. Обнинск, в районе кооператива «Гном» в г. Обнинске | 297 |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области |  | 644 |
| 2021 |  |  |  |
| 9. | Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске | жилой район «Заовражье» | 1 200 |
| 10. | Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г. Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко) | жилой район «Заовражье» | 839,87 335,72 |
| 2022 |  |  |  |
| 11. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь на участке от ООО СПМ «Марк IV» до ул. Северная 2 этап | Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь | 1000 |
| 12. | Строительство участка дорожной сети в жилом районе «Заовражье» (участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина) в г. Обнинске Калужской области | жилой район «Заовражье» | 571 |

Структура населения по праву использования преимуществ в оплате проезда, а именно по праву пользования единого социального проездного билета:

- Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий – 9;

- Участники Великой Отечественной войны  -28;

- Ветераны боевых действий – 697;

- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 13;

- Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период – 2;

- Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых – 171;

- Бывшие несовершеннолетние узники фашизма -  206;

- Инвалиды I, II, III степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности -5490;

- Дети-инвалиды – 392;

- Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы – 92;

- Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 1;

- Граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы – 532;

- Граждане, указанные в ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – 4;

- Граждане, указанные в ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации. – 1;

- Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (п. 1-2 части 1 ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча») – 24;

- Граждане из подразделений особого риска – 92;

- Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года (ветераны военной службы), достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) или которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством – 13835;

- Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны – 278;

- Реабилитированные лица – 147;

- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий -  5;

- Лица, награжденные знаком «Почетный донор России (СССР)» – 562;

- Ветераны труда Калужской области – 553.

Численность пенсионеров по состоянию на 01.05.2022 года по г. Обнинск составляет: 34 993 человек, в том числе:

- Количество получателей страховой пенсии по старости: 29 615 человек;

- Количество получателей государственной пенсии по старости: 36 человек.

Пассажирский автомобильный транспорт города Обнинска представлен одним видом транспортных средств: автобусами.

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Обнинск» регулярные перевозки осуществляют:

- Муниципальное предприятие «Обнинское пассажирское транспортное предприятие» (далее – МП «ОПАТП»);

- Коммерческие перевозчики – юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – коммерческие перевозчики).

Маршрутная сеть муниципального образования «Город Обнинск» состоит из 20 регулярных муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее-маршрут регулярных перевозок).

МП «ОПАТП» осуществляет перевозку пассажиров 26 автобусами особо большого класса, большого класса, среднего класса, малого класса (М2, М3), коммерческие перевозчики – 111 автобусами малого класса (М2, М3).

Объем перевезённых пассажиров городским транспортом общего пользования за 2021 год составил 4 325 100 человек, из них 1 979 000 человек – перевезено МП «ОПАТП», 32 % которых составляют льготники, 2 346 100 – человек перевезено коммерческими перевозчиками.

Обнинск – город развивающийся. Анализ маршрутной сети показывает, в городе постоянно увеличивается количество жителей и гостей города, в нем строятся новые микрорайоны, увеличиваются границы города, в связи с этим появляется вновь и вновь потребность в новых маршрутах города, охватывающих новые микрорайоны, что увеличивает нагрузку на общественный транспорт и повышает спрос у населения.

- недостаточное оснащение парка подвижного состава транспорта общего пользования автобусами М3 (большого и среднего класса) как у коммерческих пассажироперевозчиков, так и муниципальных;

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, а именно недостаточно качественное состояние дорожного полотна, неудобные развязки, заторы, вызванные увеличением потока транспортных средств в городе, как общественного транспорта, так и личного;

- установлен низкий регулируемый тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в следующих размере не более 25 рублей за 1 поездку (Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. от 21.02.2022 № 26-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 16.09.2019 № 73-РК  «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа «Город Обнинск»), и как следствие коммерческие пассажироперевозчики и муниципальное предприятие терпят убытки, в виду повышенных затрат на эксплуатацию транспортных средств, а также инвестиций на приобретение новых транспортных средств;

- отсутствие остановочных павильонов для начального и конечного остановочного пункта «Привокзальная площадь»;

- недостаточное финансирование бюджета города, для проведения конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на длительный срок с пассажироперевозчиками, что вызывает частую смену перевозчиков на муниципальных маршрутах.

Следует отметить, что за 2020-2022 года произошло множество изменений в сфере организации регулярных перевозок, которые привели к возникновению существенных проблем, таких как:

- снижение транспортной дисциплины среди пассажироперевозчиков, подтверждаемое выявленными фактами нарушений требований нормативно-правовых актов в сфере регулярных пассажирских перевозок, в том числе в связи с  утратой силы постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», а как следствия отсутствия административного регулирования;

Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере организации регулярных перевозок по регулярным муниципальным маршрутам в городе Обнинске требует дальнейшего совершенствования и развития.

Раздел 2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

муниципального образования «Город Обнинск».

- Основными направлениями развития системы регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022-2027 является комплекс взаимосвязанных мероприятий и программ, которые в свою очередь, могут быть уточнены и дополнены в процессе их осуществления без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим Документом.

- Мероприятия по развитию:

  - Реализация инфраструктурного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры на территории МО «Город Обнинск» 2022-2023 гг. позволит создать конкурентно способное предприятие, а также обеспечить доступность транспортных услуг для детей, пожилых людей,  маломобильных групп населения и инвалидов города.

| п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Количество транспортных средств | Достигаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка ТС большой вместимости | Автобусы марки МАЗ поставлены | 18 ТС на КПГ (метан) | Уменьшение отрицательного воздействия общественного транспорта на окружающую среду, обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, обновление подвижного состава и развитие МП «ОПАТП», позволит создать конкурентно способное предприятие и обеспечить социально направленные, качественные транспортные услуги населению |
|  | Закупка ТС большой вместимости | Автобусы марки НЕФАЗ поставлены | 18 ТС на КПГ (метан) |  |
|  | Закупка ТС средней вместимости | Поставка автобусов марки СИМАЗ по контракту до 27.06.2022 Оплата до 27.07.2022 | 10 ТС на дизельном топливе |  |
|  | Закупка ТС средней вместимости | Планируемый срок заключения контракта на поставку автобусов марки СИМАЗ Закупка 07.2022 Поставка 12.2022 | 26 ТС на КПГ (метан) |  |
|  | Оснащение дополнительным оборудованием подвижного состава | Закупка 07.2022 Оснащение до конца 2022 | 72 ТС |  |
|  | Модернизация автотранспортного предприятия (АТП) МП «ОПАТП». | 2022 -2023 | - | Комплекс данных мероприятий, позволит улучшить МП «ОПАТП» архитектурный облик, изменит функциональное назначение, приведет объекты к соответствию действующим нормативным требованиям и решению других задач, в том числе для достижения результатов указанных в п.п.1-5 |
|  | Обеспечение подвижного состава газомоторным топливом КПГ (метан) | Устройство площадки под разгрузку ПАГЗ 2-3 квартал 2022 Строительство АГНКС (Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) - квартал 2023 | - |  |

Ответственными исполнителями по вышеуказанным мероприятиям являются Управление потребительского рынка, транспорта и связи, комплекс Градостроительство Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство», МП «ОПАТП».

  - Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ). Срок подготовки КСОТ 2022-2023 гг., ответственным является Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска.

3. С целью недопущения резкого повышения регулируемого тарифа повышение будет постепенным, согласно плана-графика установления новых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам в 2022 году тариф за одну поезду составляет – 25 рублей.

4. Ожидаемые результаты по итогам реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок:

-  повышение безопасности транспортного обслуживания населения;

-  повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования для населения;

-  повышение регулярности движения транспорта общего пользования;

-  увеличение скорости движения транспорта общего пользования;

- повышение уровня транспортной доступности населения, проживающего в новых микрорайонах;

- снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду;

-  повышение уровня доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным группам населения;

- повышение уровня информированности пассажиров о местоположении транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок.