ПРОЕКТПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

постановление

________________№_____________

## О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении ## муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска».

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                    «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49),  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от _______№ _______,

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее - Программа), пункт 9. «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| - 9. Объемы финансирования муниципальной программы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 400463,4; 326992,6; 718008,3; 333347,3; 442783,8; 342393,0; 2563988,4. Федеральный бюджет; -; -; 290213,0; -; 101782,6; 63193,0; 455188,6. Областной бюджет; 69327,2; 36047,6; 139506,3; 1488,7; 43621,2; -; 289991,0. Местный бюджет; 331136,2; 290945,0; 288289,0; 331858,6; 297380,0; 279200,0; 1818808,8. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по программе: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 501627,0; 270150,0; 270150,0; 270150,0; 1312077,0; 3876065,4. Федеральный бюджет; 72227,0; -; -; -; 72227,0; 527415,6. Областной бюджет; 87400,0; -; -; -; 87400,0; 377391,0. Местный бюджет; 342000,0; 270150,0; 270150,0; 270150,0; 1152450,0; 2971258,8. |
| --- | --- |

# 1.2. Раздел 1 Программы «Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

# 1.3. Раздел 4 Программы «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

# 1.4. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль   за исполнением    настоящего   постановления   возложить  на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства  В.В.Лежнина.

Глава Администрации города        	            				      В.В.Шапша

Приложение № 1 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

______________ № ______________

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Устойчивое развитие муниципального образования «Город Обнинск» невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

В результате организованной плановой работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов повысится доля дорог и проездов, соответствующих нормативным требованиям и уменьшится количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта необходимо вести путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

Межремонтные сроки службы дорожных одежд и покрытий являются одним из важнейших технико-экономических показателей, определяющих плановую периодичность выполнения и финансирование ремонтных работ.

Дорожные работы в Обнинске ведутся с 4-летним гарантийным ремонтом от подрядных организаций. В зависимости от интенсивности автомобильного движения, погодно-климатических и грунтово-геологических факторов на практике фактический межремонтный срок службы дорожной одежды на автомобильных дорогах - 6 - 8 лет, внутридворовых проездах - 8 - 10 лет.

Автомобильные дороги в городе закреплены в хозяйственном ведении за муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство». В соответствии с Соглашениями о выполнении возложенных Администрацией города на МП «Коммунальное хозяйство» и МКУ «Городское строительство» полномочий по организации проведения работ по ремонту автодорог города, ремонту и благоустройству внутридворовых территорий города, включая работы по проектированию. МП «Коммунальное хозяйство» и МКУ «Городское строительство» организовывают выполнение вышеуказанных работ, заключают контракты (договора), выступают от имени Администрации города в роли заказчика.

Для создания более комфортных условий для проживания горожан, повышения уровня безопасности дорожного движения в планы капитального ремонта улично-дорожной сети города в первую очередь должны входить основные магистрали, имеющие высокую транспортную нагрузку, и дороги, влияющие на распределение транспортных потоков на въездах и выездах из города.

На территории города осуществляется содержание 39 (539006,4 кв. м) магистральных и 26 (173870,3 кв. м) второстепенных улиц города, 2 (736,16 кв. м) мостов и путепроводов, 7 (45582 кв. м) разворотных колец.

Реализуемые на 1 этапе Программы (2015-2020 г.г.) мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах в период весенней распутицы;

- повышение прочности дорожных покрытий за счет внедрения новых технологий, применения для ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети современных материалов - щебеночно-мастичного асфальта, литого асфальта и т.д.;

- использование высокопроизводительной дорожной техники;

- четырехлетний гарантийный ремонт от подрядных организаций;

- ручная и механизированная уборка улично-дорожной сети города;

- содержание улично-дорожной сети, в том числе реконструкция и строительство системы ливневой канализации.

За период 2015 - 2018 годов выполнен ремонт дорожного покрытия 151159 кв. м автомобильных дорог на сумму 316,480 млн. рублей, что позволило приступить к ремонту автомобильных дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов.

В хозяйственном ведении МП «Коммунальное хозяйство» находятся 90 км автомобильных дорог. Вся площадь муниципальных дорог имеет усовершенствованное покрытие и убирается механизированным способом. В первую очередь уборке подлежат магистральные дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, затем второстепенные и по остаточному принципу по мере необходимости убираются остальные улицы.

Содержание улично-дорожной сети включает в себя также содержание ливневой канализации и искусственных сооружений. В соответствии с нормативными документами очистка сетей ливневой канализации должна производиться ежегодно, однако данные работы в городе проводятся на недостаточном уровне.

МП «Коммунальное хозяйство» передана внутриквартальная ливневая канализация, которая на 70% находится в неудовлетворительном состоянии, недостаточно техники для ее обслуживания. Часть сетей построена, но не сдана в эксплуатацию. Необходимо продолжить работы по промывке и телевизионному обследованию городских коллекторов и внутриквартальной сети ливневой канализации, которые позволят определить: состояние трубопровода, состояние колодцев ливневой канализации (смотровых и дождеприемных), наличие несанкционированных врезок в коллектор, степень загрязненности стоков. Необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Работы по содержанию дорожных одежд носит сезонный характер, их разделяют на летние и зимние. Летом покрытия дорог, тротуаров, площадей регулярно подметают и промывают, обеспечивая их чистоту, готовят их к эксплуатации в зимних условиях - в период, наиболее трудный для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

Зимние работы включают очистку проезжей части от снега и льда, устранение скользкости, своевременное распределение песко-соляной смеси, реагентов.

Для обеспечения своевременной и качественной работы по содержанию улично-дорожной сети необходимо развитие и укрепление материально-технической базы МП «Коммунальное хозяйство». Для нормативного содержания автодорог города предприятию требуется 65 единиц специальной уборочной техники, а фактическое наличие специальной уборочной техники составляет 49 единиц. Имеющаяся в наличии техника устарела и имеет износ 85%.

В период с 2015 года по истекший период 2018 года были проведены следующие мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения:

- ежегодно производится осевая разметка автодорог города общей протяженностью 83,714 км и разметка 182 пешеходных переходов, из них холодным пластиком - 36 шт. желто-белым и 10 шт. белым, а также островки безопасности, стоп-линии, парковочные места, разметка трафаретом, разметка ИДН, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами;

- регулярно проводятся работы по текущему содержанию 11 светофорных объектов города (реконструкция светофорного объекта на Южном въезде в районе туннеля);

- выполнены работы по установке 118 дорожных знаков, в том числе с внутренним освещением и светодиодной индикацией (установка дорожных знаков "Стоянка запрещена по четным и нечетным числам", с целью обеспечения уборки магистральных улиц);

- выполнены работы по установке искусственных дорожных неровностей (ИДН).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в период с 2015 по 2018 годы проведено оснащение регулируемых пешеходных переходов пешеходными ограждениями.

В рамках технического перевооружения объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей производится разметка пешеходных переходов, расположенных вблизи учебных заведений, холодным пластиком желто-белого цвета, установлены дорожные знаки на ярко-желтом фоне.

Для повышения уровня наружного освещения автомобильных дорог, расположенных на территории города Обнинска, предусмотрено дополнительное освещение пешеходных переходов, расположенных вдоль основных магистралей. С целью снижения аварийности и улучшения освещенности произведена реконструкция уличного освещения по ул. Курчатова общей протяженностью 3900 м, ул. Чкалова и ул. Киевская - 1000 м, ул. Менделеева и ул. Пирогова - 1200 м.

Разработана проектная документация по организации дорожного движения на автомобильных дорогах г. Обнинска, в том числе и новой дислокации дорожных знаков и разметки на улично-дорожной сети города в электронном виде с включением в нее дорожных знаков и включением вновь устанавливаемых дорожных знаков и нанесения разметки на постоянной основе.

С целью безопасности пешеходов и привлечения внимания водителей впервые на территории города на пешеходных переходах установлены светофоры типа Т7.

В целях повышения дисциплины и культуры участников дорожного движения, создания благоприятного психологического климата на дорогах, информирования населения об изменениях в законодательстве, касающихся организации и безопасности дорожного движения, Администрацией города совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску организована работа пропагандистской направленности.

На 2 этапе (2021-2024 г.г.) реализации мероприятий Программы наиболее остро стоит проблема ремонта асфальтобетонного покрытия, в соответствии с требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме временных и природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности дорожного движения, рост количества пассажирского, грузового, легкового транспорта в городе.

Мероприятия по нормированию финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог позволят приступить к поэтапному переходу уборки всей улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям.

К основным факторам, определяющим причины роста дорожно-транспортных происшествий и высокого уровня аварийности на территории муниципального образования "Город Обнинск", следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей транспортных средств;

- недостатки технического обеспечения безопасности дорожного движения, в первую очередь несоответствие требованиям безопасности технического уровня дорожного хозяйства, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения.

Одним из факторов, обостряющих проблему безопасности дорожного движения, является увеличение численности автомототранспорта. По прогнозам, высокие темпы автомобилизации сохранятся и в ближайшем будущем. Рост дорожно-транспортных происшествий напрямую связан с количеством автомототранспорта.

В соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы безопасности дорожного движения. Кроме того, к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на них (№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16).

На сегодняшний день на территории города необходимо решить проблемы касающиеся:

- обеспечения безопасности пешеходов на пешеходных переходах;

- аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение требований по обустройству пешеходных переходов и их приведение в соответствие повышенным требованиям предусмотренными изменениями в национальные стандарты (вступившими в действие с 26.09.2017);

- обустройство техническими средствами организации дорожного движения улично-дорожную сеть, в том числе установка ограждений на нерегулируемых пешеходных переходах, а также средств фотовидеофиксации для предотвращения ДТП и пресечения нарушений ПДД и т.д.

В настоящее 70% дорог не отвечает требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме временных и природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности дорожного движения, рост количества пассажирского, грузового, легкового транспорта в городе.

На основе анализа состояния улично-дорожной сети города, внутриквартальных и внутридворовых проездов, показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа этих показателей по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза финансирования на период до 2024 года определены мероприятия, способные улучшить ситуацию, связанную с приведением в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, с снижением дорожно-транспортной аварийности на территории муниципального образования "Город Обнинск":

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, в том числе в рамках деятельности ТОС;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- обеспечение технического оснащения улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Обнинска

от _______ № _____

4. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет управление городского хозяйства Администрации города Обнинска.

В рамках реализации мероприятий программы проводится отбор получателей субсидий в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Участником программных мероприятий по капитальному ремонту дорог, а также строительству и реконструкции дорог местного значения может также выступать муниципальное казенное учреждение «Городское строительство».

Управление городского хозяйства:

- обеспечивает разработку программы, внесение изменений в программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Обнинска;

- формирует структуру программы, а также перечень участников;

- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий программы;

- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы и подготовки годового отчета.

Участники программы:

- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- осуществляют реализацию мероприятий программы и вне программные мероприятия в рамках своей компетенции по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы, в реализации которых они принимают участие;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам или гражданско-правовым договорам в рамках реализации мероприятий программы.

Ответственный исполнитель и участники программы реализуют программные мероприятия в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Взаимодействие управления городского хозяйства Администрации города Обнинска и муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» осуществляется в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.

Во исполнение полномочий Администрации города по осуществлению дорожной деятельности соответствующие расходные обязательства включены в местный бюджет и приняты следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации города Обнинска «О порядке проведения комплексных проверок дорог и улиц на территории МО «Город Обнинск» и утверждении состава комиссии» от 28.04.2009 № 544-п;

- постановление Администрации города Обнинска «О порядке проведения комплексных проверок внутридворовых и внутриквартальных проездов на территории МО «Город Обнинск» и утверждении состава комиссии» от 18.05.2012 № 954-п;

- постановление Администрации города Обнинска «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Обнинск» и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» от 31.05.2018 № 875-п;

Объемы финансирования за счет средств местного  бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решением Обнинского городского Собрания о бюджете муниципального образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Также, в связи с необходимостью проведения аварийных работ или работ по требованию проверяющих структур предусмотрены средства из местного бюджета на исполнение внеплановых мероприятий:

- по предписаниям ОГИБДД ОМВД России по Калужской области по установке дорожных знаков, нанесению разметки в соответствии с ГОСТ 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденного Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст;

- по представлениям прокуратуры.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Обнинска

________________№_____________

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итого по 1 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 30835,0 | 46500,0 | 49127,2 | 61731,2 | 20000,0 | 22000,0 | 230193,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 66896,5 | 34385,1 | 19275,2 | - | - | - | 120529,8 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 97731,5 | 80885,1 | 68402,4 | 61731,2 | 20000,0 | 22000,0 | 350750,2 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 18000 | 15000 | 15000 | 59700 | 8000 | 10 000 | 125700 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 17310,0 | 11500,0 | 8821,3 | 11560,0 | 10000,0 | 10000,0 | 69191,3 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2430,7 | 1662,5 | - | - | - | - | 4093,2 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 19740,7 | 13162,5 | 8821,3 | 11560,0 | 10000,0 | 10000,0 | 73284,5 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 18000 | 12000 | 9000 | 10000 | 10000 | 15000 | 74000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20790,0 | 25000,0 | 25000,0 | 20492,3 | 25000,0 | 25000,0 | 141282,3 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | Ед.в год |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 93 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 202445,0 | 170805,0 | 178324,0 | 196200,0 | 205000,0 | 205000,0 | 1157774,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 17 | 17 | 54,312 | - | - | - | 88,312 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 16 | 16 | 16 | 1,0 | 15 | 15 | 78 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | - | 7 | 10 | 1,0 | 10 | 10 | 37 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18203,2 | 17195,0 | 18200,0 | 17200,0 | 17200,0 | 17200,0 | 105198,2 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 500 | 500 | 500 | 249 | 300 | 300 | 2349 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области |  | 2015 | тыс.руб. | Местный бюджет | 9748,0 | - | - | - | - | - | 9748,0 |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 31805,0 | 19945,0 | 3804,1 | 5173,9 | 20180,0 | - | 80908,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1488,7 | 43621,2 | - | 45109,9 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | 101782,6 | 63193,0 | 164975,6 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 7 | 31805,0 | 19945,0 | 3804,1 | 6662,6 | 165583,8 | 63193,0 | 290993,3 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | 0,305 |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,305 |
| 8. | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске |  | 2017-2018 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290213,0 | - | - | - | 290213,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 120231,1 | - | - | - | 120231,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 5012,4 | 19501,2 | - | - | 24513,6 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 8 | - | - | 415456,5 | 19501,2 | - | - | 434957,7 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | - | 1,218 | - | - | - | 1,218 |
|  | Всего: |  |  | тыс. руб. | Всего: | 400463,4 | 326992,6 | 718008,3 | 333347,3 | 442783,8 | 342393,0 | 2563988,4 |
|  | В том числе: |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 331136,2 | 290945,0 | 288289,0 | 331858,6 | 297380,0 | 279200,0 | 1818808,8 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 69327,2 | 36047,6 | 139506,3 | 1488,7 | 43621,2 | - | 289991,0 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290213,0 | - | 101782,6 | 63193,0 | 455188,6 |

5.2  2 этап – 2021-2024 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 37400,0 | 32950,0 | 32950,0 | 32950,0 | 136250,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 87400,0 |  |  |  | 87400,0 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 124800,0 | 32950,0 | 32950,0 | 32950,0 | 223650,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 50000 | 9000 | 9000 | 9000 | 77000 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2021-2024 | тыс.руб. | Местный бюджет | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 60000,0 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 60000,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 100000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | Ед.в год |  | 15 | 12 | 10 | 8 | 45 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 230000,0 | 184000,0 | 184000,0 | 184000,0 | 782000,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5. | Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20000,0 | 18200,0 | 18200,0 | 18200,0 | 74600,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 300 | 310 | 340 | 380 | 1940 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 88,7 | 88,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Всего: Федеральный бюджет | 72227,0 | - | - | - | 72227,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | 0,305 |  | 3,0 | 3,0 |
|  | Итого по 2 этапу |  |  | тыс. руб. | Всего: | 501627,0 | 270150,0 | 270150,0 | 270150,0 | 1312077,0 |
|  | В том числе: |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 342000,0 | 270150,0 | 270150,0 | 270150,0 | 1152450,0 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 87400,0 | - | - | - | 87400,0 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 72227,0 | - | - | - | 72227,0 |